Primăria Municipiului Oradea Serviciul Achizitii Publice Cod operator:16140

Piaţa Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. 0040 259/437.000

Fax. 0040 259/437.544 Fax int 203: 0040 259/409.406 Fax int 288: 0040 259/408.803

E-mail: primarie@oradea.ro

Contract de lucrari

Achizitia publica pentru executia lucrarilor de refacere sistem de irigatii si peluze din Piata Unirii

nr. 409282 din 21.11.2022

În temeiul Legii nr. 98/2016 actualizata privind achizitiile publice si a normelor de drept comun privind incheierea contractelor, s-a încheiat prezentul contract de executie lucrari intre,

- Partile contractante

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, judetul Bihor,  Piata Unirii, nr.1, telefon/fax 0259/436276, cod fiscal 4230487 si RO35372589, cont nr. RO95TREZ224A705000200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentata prin Primar – Florin Birta si Director Economic Adj. – Simona Vlad, in calitate de achizitor, pe de o parte,

Şi

SC GLOBAL SERV SRL cu sediul in Oradea, Str. Primariei, nr. 18, judetul Bihor, telefon: 0259478818, email: globalproinstal@gmail.com, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J05/2219/1992, cod fiscal RO60592, cont nr. RO58TREZ0765069XXX001919 deschis la Trezoreria ORADEA, reprezentată prin IUONAS DOINA, în calitate de executant, pe de alta parte.

2. DEFINITII

2.1 In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

- „Părţile contractante” sunt achizitorul și prestatoru; aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

- „Achizitor si executant” -  partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;.

- „Contract” - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici, numit executant și una ori mai multe autorități contractante, numit achizitor în vederea îndeplinirii  integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;

- „Preţul Contractului” - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;

- „Produse” - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;

- „Origine” - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.

- „Destinatie finala” - locul unde executantul are obligatia de a execua lucrarea;

- „Standard”- orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate;

- „Specificaţii tehnice” - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante;

- „Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte,  care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi  care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă.

- „Subcontractant” - înseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul Legii 98/2016;

- „Penalitate contractuală” – despăgubirea stabilită în contractul de lucrari ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire,  îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract;

- „Studiul de fezabilitate” - este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii.

- „Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii” - este documentaţia tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiţiei.

- „Proiectant” – este elaboratorul proiectului. Acesta poate fi prestatorul insusi sau un subcontractant al acestuia.

- „Servicii de proiectare” – serviciile care fac obiectul prezetului contract;

- „Obiectiv de investitii” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma "obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la o construcţie existentă;

- „Data inceperii executarii contractului”  - data specificata de achizitor in ordinul administrativ de incepere a executarii contractului, emis de catre Achizitor in termen de minim 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie de catre Prestator;

- „Zi”- zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2  Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

3.3 Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din ansamblul contractului, conform art. 1267 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009.

3.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conformitate cu art. 1268 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009.

3.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art. 1267 si 1268 din Noul Cod Civil si la punctele 3.3 si 3.4 din prezentul contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în favoarea celui care se obligă.

Clauze obligatorii

4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

4.1 Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare si executie lucrari de refacere sistem de irigatii si peluze din Piata Unirii, in perioada/perioadele convenite si cu obligatiile asumate prin prezentul contract si prin caietul de sarcini al achizitiei cu nr. 329693 din 23.09.2022.

4.2 Prezentul contract se completeaza cu prevederile caietului de sarcini nr. 329693 din 23.09.2022.

4.3 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrari.

5. PRETUL CONTRACTULUI

5.1 (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 370.800, lei fara TVA, defalcat dupa cum urmeaza:

a) proiectare - 10.800,00 lei fara TVA;

b) executia de lucrari –  360.000,00 lei fara TVA:.

Plata taxei pe valoarea adăugată se va face la cota TVA prevăzută de legislaţia în vigoare la data emiterii facturii.

(2) Pretul contractului se va putea modifica conform art. 23 din contract.

(3) Sursa de finantare: Bugetul local – Programul de Alte activitati gospodarire PMO.

5.2 Se considera ca:

(a) Executantul este satisfacut si considera ca valoarea de contract acceptata este corecta si suficienta, si

(b) Valoarea de contract acceptata este fundamentata cu datele, interpretarile, informatiile necesare, inspectiile, examinarile si deplina intelegere a tuturor problemelor relevante din prezentul contract.

(c) Valoarea de contract acceptata va acoperi toate obligatiile Executantului potrivit prevederilor Contractului si toate cele necesare pentru o executie corespunzatoare, terminarea lucrarilor si remedierea tuturor defectiunilor.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către parti şi este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.

6.2 (1) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare si sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul prezentului contract astfel:

- Termenul de prestare al serviciilor de proiectare este de 14 zile dupa emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciului;

- Termenul de executie a lucrarilor va fi de 60 de zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului.

6.3 Executantul va asigura pe o perioada de minimum 2 luni de la data semnarii procesului-verbal de receptie la punerea in functiune a sistemului de irigatie si a peluzelor din Piata Unirii, asistenta post-executie, care va consta in monitorizarea functionarii sistemului de irigatii si a starii de sanatate a gazonului instalat, iar in cazul sesizarii unor eventuale probleme de functionare a sistemului sau de dezvoltare a gazonului, va comunica beneficiarul acestei constatari.

6.3  Prezentul contract încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala si restituirea garantiei de buna executie in conditiile mentionate in prezentul contract.

6.4 Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca este cazul.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

7.1 Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini nr. 329693 din 23.09.2022;

- Propunerea tehnica si financiara;

- Garantia de buna executie;

- Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

7.2 Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilita la art. 7.1.

7.3 Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

7.4 In cazul in care, pe parcursul executiei contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

8. STANDARDE

8.1 Lucrarile executate si serviciile prestate în baza prezentului contract vor respecta standardele, normativele şi legislaţia în vigoare.

9. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC

9.1 Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

    - 10.1 În relaţia dintre Părţi, Prestatorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală/industriala asupra Documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea si plata lor de către Achizitor, data la care devin proprietatea acestuia.

    - 10.2 De la data aprobarii, recepționării si platii lor de către Achizitor, Prestatorul cesionează drepturile sale patrimoniale catre achizitor. Cesiunea este exclusiva si opereaza de drept.

    - 10.3 Se consideră că (prin semnarea Contractului) Prestatorul autorizeaza Achizitorul sa copieze, sa foloseasca şi sa transmita Documentele de proiectare elaborate/alte documente de către Prestator (sau în numele acestuia),  inclusiv modificarile aduse acestora.

    - 10.4 Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract si nu va face referire la aceste servicii în cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata de beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia.

    - 10.5  Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, dobândite în executarea contractului de servicii sunt proprietatea exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia situatiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

10.6 Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, programe, mărci înregistrate etc.), în legătură cu prestarea serviciilor; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea documentaţiei emise de către Achizitor.

# 11. OBLIGATIILE GENERALE ALE EXECUTANTULUI

11.1 Obligatii privind Codul de conduita

(1) Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu lucrarile executate si serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

(2) Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor art. 28, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de furnizor.

(3) Plăţile către Executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta şi atât Executantull, cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

(4) Execuntantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

(5) Indeplinirea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform art. 28 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.

(6) Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

11.2  Obligatii privind Conflictul de interese

(1) Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea obiectiva a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul indeplinirii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.

(2) Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va inlocui, in termen de 5 zile si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

11.3 Obligatii privind Legislatia Muncii si Programul de lucru

(1) Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

(2) Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

(3) Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

(4) Achizitorul nu raspunde de eventualele diferente intre salariile/preturile/tarifele/manopera declarata in oferta cu care a fost declarat castigator si salariile inregistrate la ITM, constatate de organele cu atributii de control. In cazul constatarii unor prejudicii rezultate din astfel de diferente, Executantul se obliga sa le achite in termen de 15 zile de la constatarea lor.

11.4 Obligatii privind Facilitati pentru personal si forta de munca

(1) Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare, precum şi facilităţile sociale pentru personalul său.

(2) Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în nicio structură care face parte din lucrările permanente.

11.5 Obligatii privind Sanatatea si securitatea muncii

(1) Executantul va numi si va instiinta achizitorul in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si securitate in munca, care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

(2) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune–interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a angajatilor acestuia sau a persoanelor aflate in relatie contractuala cu Achizitorul.

11.6 Obligatii privind Personalul si echipamentul

(1) Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

(2) Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care:

a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;

b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;

c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa, sănătatea sau protecţia mediului.

12. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE EXECUTANTULUI

12.1 Executantul se obligă să execute lucrarea care face obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite, în conformitate cu caietul de sarcini si cu obligaţiile asumate.

12.2 Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12.3 Executantul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului fara aprobarea prealabila a achizitorului si de la a se angaja in orice alta activitate care intra in conflict cu obligatiile sale fata de achizitor conform prezentului contract.

12.4 Executantul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si dupa caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere si negocierile colective, eliminarea muncii fortate si obligatorii, eliminarea discriminarii in privinta angajarii si ocuparii fortei de munca si abolirea muncii copiilor.

12.5 Executantul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor in vigoare in Romania si se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune, de asemenea, acelorasi legi si reglementari. Executantul va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre executant, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

12.6 Executantul va face dovada că este autorizat pentru realizarea lucrarii asa cum cere legislatia aferenta si in vigoare.

12.7 Prezentul contract se completeaza cu prevederile caietului de sarcini cu nr. 329693 din 23.09.2022.

12.8 Termenul de garantie solicitat pentru lucrarile de refacere a sistemului de irigatii si a peluzelor din Piata Unirii este de 2 ani de la finalizarea executiei lucrarilor, respectiv de la data Procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa de instalare si montare a sistemului de irigatii si a peluzei. Contractantul raspunde direct fata de Beneficiar pe intreaga perioada acoperita de garantie, pentru repararea sau inlocuirea produselor, in termen de maxim 5 zile de la data comunicarii/constatarii defectiunilor de catre Autoritatea Contractanta a defectiunilor comunicate/constatate. Toate deficientele constatate in perioada de garantie, vor fi remediate pe cheltuiala Contractantului.

12.9 Executantul trebuie sa dispuna de dotarea necesara pentru a efectua acest tip de lucrari.

13. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI PRIVIND PROIECTAREA

13.1 (1) Executantul se obliga sa presteze serviciile, in conditiile legislatiei romane, conform prevederilor din prezentul Contract si in caietul de sarcini nr. 329693 din 23.09.2022, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract;

13.2 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul convenit. Totodată este răspunzător, atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului.

(2) Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul contractului.

(3) Executantul are obligatia de a se asigura  ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ce fac obiectul contractului.

(4) Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat  si in deplina conformitate cu alin. 2 si 3 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine Executantului.

(5) Executantul are obligatia de a se asigura cǎ in calitate de persoana juridica detine toate autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile care fac obiectul contractului.

(6) Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin 2, 3, 4 si 5 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat.

13.3 Executantul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitărilor venite din partea Achizitorului, solicitări ce rezultă din natura prezentului Contract, inclusiv dar fara a se limita la obligatia ce ii revine de a răspunde la solicitările de clarificare ale Achizitorului ca urmare a derularii procedurilor de atribuire a caror documentatie de atribuire contine documentatiile tehnico-economice livrate in baza prezentului contract. Termenele de raspuns la solicitari nu vor depasi 1 zi lucratoare si dupa caz, nu vor pune Achizitorul in situatia de a incalca termenele şi condiţiile prevăzute de legislatia privind achizitiile publice.

13.4 Executantul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare – studiu de fezabilitate ori de cate ori este nevoie, in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, fara costuri suplimentare in sarcina Achizitorului.

13.5 (1) Proiectul va respecta prevederile reglementărilor  tehnice și legislației referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor și alte standarde menționate în caietul de sarcini. Actele normative vor fi cele în vigoare la data proiectării.

(2) Conţinutul-cadru al documentatiei tehnico-economice va respecta minim cerintele prevăzute în anexa specifica la HG nr. 907/2016, precum si alte eventuale solicitari suplimentare in ceea ce priveste continutul, prevazute in caietul de sarcini si legislatia in vigoare.

14. GARANTIA ACORDATA PENTRU LUCRARILE EFECTUATE

14.1 Executantul are obligaţia să garanteze că toate materialele sunt noi, nefolosite şi nu prezintă niciun defect de fabricaţie.

14.2 Garantia acordata va fi totala pentru toate materialele folosite in realizarea lucrarii.

14.3 (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.

(2) Termenul de garantie solicitat pentru lucrarile de refacere a sistemului de irigatii si a peluzelor din Piata Unirii este de 2 ani de la finalizarea executiei lucrarilor, respectiv de la data Procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa de instalare si montare a sistemului de irigatii si a peluzei. Contractantul raspunde direct fata de Beneficiar pe intreaga perioada acoperita de garantie, pentru repararea sau inlocuirea produselor, in termen de maxim 5 zile de la data comunicarii/constatarii defectiunilor de catre Autoritatea Contractanta a defectiunilor comunicate/constatate. Toate deficientele constatate in perioada de garantie, vor fi remediate pe cheltuiala Contractantului.

14.4  (1) In perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, aceasta din urma incluzand toate documentele mentionate la art. 7. Documentele contractului.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare din cauza:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.

14.5 In cazul neconformitatilor remediate prin reparatie, termenul de garantie se prelungeste cu perioada de timp de nefunctionare a sistemului de irigatii, din momentul in care a fost adusa la cunostinta Contractantului lipsa de conformitate pana la repunerea in functiune, in stare de utilizare normala a sistemului. In cazul neconformitatilor remediate prin inlocuire, garantia incepe sa curga de la data inlocuirii produsului defect si punerii in functiune a sistemului.

14.6  In cazul in care Executantul nu executa lucrarile pentru care s-a incheiat prezentul contract, Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

15. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

15.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru lucrarea executata.

15.2  Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrarea executata în termenul convenit.

15.3 (1) Plata  pentru lucrarea ce face obiectul contractului se va suporta din bugetul local.

(2) Plata lucrarii se va face prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la data primirii (inregistrarii) facturii insotita de procesul verbal de receptie lucrari fara obiectiuni.

15.4 (1) Platile partiale, daca este cazul, trebuie facute, la cererea executantului la valoarea lucrarii executate, cu respectarea termenelor de plata. Lucrarea prestata trebuie sa fie dovedita prin situatii de lucrari, documente care sa asigure o rapida si sigura verificare a lor. Platile partiale se vor efectua in baza facturii insotita de situatii de lucrari.

(2) Platile partiale nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului, ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarii prestate.

15.5 Plata facturii finale se va face dupa verificarea si semnarea procesului-verbal de receptie de catre achizitor.

15.6 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarea a fost executata conform prezentului contract.

16. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR

16.1 Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care Executantul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci, fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a Executantului sau dreptului Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 1% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara TVA diminuata cu contravaloarea fara TVA a serviciilor si lucrarilor care au fost realizate. Prin lucrari realizate se intelege lucrari executate/servicii prestate si confirmate de catre Achizitor.

Penalitatile nu vor putea depasi cuantumul valorii la care sunt aplicate.

16.2 În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita, atunci acesta poate fi obligat la a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1%  pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara TVA a platilor neefectuate. Creanta constand in pretul lucrarilor executate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale;

b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea.

Penalitatile nu vor putea depasi cuantumul valorii la care sunt aplicate.

16.3. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art. 16.1 şi 16.2, în completare, părţile pot datora si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.

16.4 Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului articol intră în categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile pentru pierderile suferite din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil.

16.5 În situaţia în care Executantul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile contractuale, desi a fost notificat in acest sens de achizitor, se consideră că aceasta  reprezinta o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art. 167 alin. 1 litera g din Legea nr. 98/2016 si va duce la aplicarea de daune interese moratorii conform art. 16.1, incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art. 167 alin. 1 litera g din Legea nr. 98/2016 si a art. 166 din HG nr. 395/2016.

Clauze specifice

17. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

17.1  Garantia de buna executie va reprezenta 10% din preţul contractului fără TVA, respectiv 37.080,00 lei.

(2) În cazul în care, pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică.

În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanția de Bună Execuție trebuie să reprezinte cuantumul de 10%  din valoarea Contractului, fără TVA.

17.2 Executantul are obligatia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent. (art. 39 din HG nr. 395/2016).

17.3 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii, conform prevederilor prezentei clauze, pana la data receptiei finale. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata (pana la data receptiei finale).

17.4 Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:

a.	Virament bancar, in contul nr RO02TREZ0765006XXX000160, cod fiscal beneficiar 4230487;

b.	În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, constituirea garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

c.	instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

i.	scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;

ii.	asigurare de garanţii emisă:

-	fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

-	fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;  Instrumentul de garantare va fi emis pentru a acoperi toate riscurile contractului (all risks) care ar putea decurge din neindeplinirea calitativa si cantitativa a lucrarilor, respectiv din neindeplinirea contractului  în perioada convenită.

d.	Prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz, Executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi  de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Executantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa Executantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.  Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în favoarea Executantului.

e.	prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie.

17.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate,  pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei  de buna executie.

17.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila  de la data expirarii celei initiale pe perioada de prelungire a termenului de executie pana la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Prevederile referitoare la faptul ca durata totala a garantiei de buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile.

17.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

17.8 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi terminarea Lucrărilor executate precum si ulterior pana la data intocmirii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor.

In acest sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul are obligatia de a preda achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata ( pana la data receptiei finale ).

17.9 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos.

Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in urmatoarele situatii:

(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;

(b) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10  zile de la primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului

(c) Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului;

(d) Se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit prevederilor contractului referitoare la Clauza de Incetare a Contractului, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;

17.10 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună Execuție constituită până la data executării ei, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii. Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună Execuți.

17.11 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie  dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

17.12  Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile de la data semnarii contractului, va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art. 167 alin. 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art. 167 alin. 1 litera g din Legea 98/2016 si a art. 166 din HG 395/2016  .

17.13 În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate reţine aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.

18. PROIECTAREA

18.1 Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor pentru elaborarea documenaţiei tehnico-economice aferente astfel incat sa se incadreze in termenele asumate si cu respectarea cerintelor prevazute in caietul de sarcini.

18.2. În cazul în care executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului;

18.3 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată în perioada stabilită în graficul de execuţie a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  executantului, sau

b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către executant, îl îndreptăţesc de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

18.4 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul de executare, acesta are obligaţia de a notifica în timp util, achizitorul. Modificarea datei/perioadelor de execuţie asumate se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional in conformitate cu art.  221 din Legea nr. 98/2016

18.5 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi executantului conform prevederilor art 16.1.

18.6 Executantul este obligat sa mentina un contact permanent cu Achizitorul pe tot parcursul elaborarii proiectului, va tine cont de toate solicitarile formulate de catre Achizitor si va acorda asistenţă tehnică pe toata perioada de execuţie a lucrărilor.

18.7 Executantul va fi obligat sa acorde asistenta cu privire la stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina sa si sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerintelor. De asemenea, va fi responsabil pentru  urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului.

19. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE EXECUTANTULUI

19.1 (1) Executantul are obligaţia de a executa lucrarea prevazuta în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Executantul se obligă să supravegheze executarea lucrarii, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

19.2  Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrarii în conformitate cu graficul de executare convenit. Totodată, este răspunzător, atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

20. MODALITATI DE PLATA

20.1 (1) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii de catre executant la sediul achizitorului. Factura va fi emisa dupa acceptarea de catre achizitor a situatiilor de lucrari.

(2) La fiecare situatie de lucrări prezentată spre decontare se vor anexa în mod obligatoriu:

- Procese verbale de receptie calitativa;

- Certificate de calitate;

- Certificate de conformitate;

- Atasamente.

Situatiile de lucrari prezentate la decontare, vor fi intocmite pe articole de lucrari (incadrate conform indicatoarelor de norme de deviz editia 1981), in conformitate cu HG nr. 907/2016.

Nu se accepta pentru decontare si se returneaza situatiile de lucrari care se incadreaza in situatiile de mai jos:

- Nu se incadreaza in limitele bugetare stabilite pentru fiecare element de cheltuiala;

- Situatiile de lucrari sunt incomplete (nu sunt insotite de toate anexele).

20.2 Plata lucrarilor executate se va efectua in doua transe dupa cum urmeaza:

- Transa 1 – dupa semnarea procesului-verbal de receptie cantitativa si calitativa de instalare si montare a sistemului de irigatii si a peluzei, reprezentand 80% din valoarea totala a contractului;

- Transa 2 – dupa semnarea procesului-verbal de punere in functiune, reprezentand 20% din valoarea totala a contractului.

20.3 Contractantul va emite facturile pentru fiecare transa conform specificatiilor din Caietul de Sarcini. Fiecare factura va avea mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi depuse in original la adresa specificata de Autoritatea Contractanta. Facturile vor fi emise dupa semnarea de catre Autoritatea Contractanta a proceselor-verbale specificate anterior, respectiv pentru Transa 1 – Procesul-verbal de receptie cantitativa si calitativa, iar pentru transa 2 – Procesul-verbal de receptie la punerea in functiune a sistemului. Procese verbale de receptie vor insoti facturile si reprezinta elementul necesar realizarii platii.

20.4 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

21. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

21.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executare a lucrarii pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietului de sarcini. Achizitorul are obligatia de a  receptiona si intocmi procesul verbal de receptie in termen de 15 zile de la data inregistrarii notificarii in acest sens, depuse de catre executant la Primaria Municipiului Oradea - Serviciul Relatii cu Publicul.

21.2 Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a Executantului cu privire la ziua şi ora stabilită pentru verificare.

21.3 Achizitorul are obligaţia de a notifica Executantului, în scris, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

21.4 Dacă Executantul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa Executantului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte.

21.5 Executantul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

21.6 Procesul-verbal de recepţie a lucrarilor executate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.

21.7 avand in vedere perioada preconizata de executie a lucrarilor (octombrie-decembrie 2022), receptia lucrarilor se va realiza in mai multe etape, respectiv:

- receptia cantitativa si calitativa de instalare si de montare a sistemului de irigatii si a peluzei, se va realiza la finalizarea executiei lucrarilor si predarea de catre Contractant catre Autoritatea Contractanta a tuturor documentelor mentuionate la punctul 5 din Caietul de Sarcini;

- la punerea in functiune a sistemului de irigatii, in primavara 2023, cand va fi alimentata cu apa reteaua aflata in exploatarea Companiei de Apa Oradea, se va face receptia la punerea in functiune.

22. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

22.1 (1) Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrarii de la data mentionata in ordinul de începere a contractului.

(2) Predarea amplasamentului se va face ulterior constituirii garantiei de buna executie a contractului.

(3) In vederea predarii amplasamentului, Achizitorul, prin reprezentantul sau imputernicit, va convoca in scris Executantului in vederea predarii amplasamentului si a semnarii procesului verbal de predare-primire.

(4) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire si de a incepe executarea lucrarii cel mai tarziu la expirarea termenului prevazut la art. 22, sub sanctiunea perceperii de penalitati pentru fiecare zi de intarziere in cuantumum de 0,01% din valoarea contractului, fara TVA.

(5) Executantul nu datoreaza penalitati pentru nepreluarea amplasamentului, in termenul prevazut la art. 22, daca acest fapt se datoreaza vinei Achizitorului (inclusiv netransmiterea documentului de convocare in vederea predarii amplasamentului), sau unui caz de forta majora.

(6) În cazul în care Executantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarii.

22.2 (1) Lucrarea executata în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii executarii lucrarii.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează Executantului, sau

              - alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Executant,

îndreptăţesc Executantul de a solicita prelungirea perioadei de executare a lucrarii sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de executare şi vor semna un act adiţional.

22.3 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Executantul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

22.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi Executantul.

23. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

23.1 (1) Pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract  plăţile datorate de către achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract si nu vor face obiectul unei actualizari.

(2) Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.

Dupa emiterea ordinului de incepere a executiei lucrarilor, prețurile se vor ajusta utilizand urmatoarea formula:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinţă + (p+a)], unde:

- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

- Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru,

- a reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului,

- p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric şi preţul contractului,

- ICCn reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată, iar

- ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii august 2022, reprezentand luna anterioara datei-limită de depunere a ofertei, respectiv septembrie 2022, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziţiei directe.

(3) Determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei situatii de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract.

23.2 Prevederile art. 24 care prevad situatiile in care contractul poate fi modificat fara o procedura prealabila, raman aplicabile.

24. AMENDAMENTE

24.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

24.2 Achizitorul  va avea dreptul de a uza oricand de toate prevederile art 221 din legea 98/2016 cu conditia indeplinirii conditiilor impuse de acest articol.

25. SUBCONTRACTAREA

25.1. Subcontractarea

(1) Orice înțelegere scrisă prin care Executantul încredințează o parte din realizarea Lucrărilor către un terț este considerată a fi un Contract de Subcontractare.

(2) La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Executant cu subcontractanții nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si súmele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita:

- denumirea subcontractantilor;

- reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

- datele de contact;

- activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

- valoarea aferenta prestatiilor;

- optiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor;

- optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul).

(3) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimţământul la cesiunea contractului de subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta la art. 221 alin. 1 litera d din Legea nr. 98/2016 si conform art. 1317 din Noul Cod Civil.

(4) Contractantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor privind subcontractantii pe durata contractului de achizitie publica

25.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie in anexe la contract. (nu este cazul)

25.3 (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste contractul. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie public.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.

25.4 Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract. Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii contractante.

25.5 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.

25.6 Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibila doar cu acordul Achizitorului si nu trebuie sa conduca la modificarea substantiala a contractului in sensul art. 221 din Legea nr. 98/2016. Executantul va incheia un contract cu subcontractantul in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul. Contractele de subcontractare vor cuprinde consimţământul la cesiunea contractului de subcontractare catre Achizitor, in situatia prevazuta la art. 221 alin. 1 litera d din Legea nr.  98/2016 si conform art. 1317 din Noul Cod Civil.

25.7 Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realízate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora.

c) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract.

25.8 (1) Executantul trebuie să solicite, în scris, aprobarea prealabilă a Achizitorului înainte de încheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea în scris în vederea obținerii aprobării Achizitorului se realizează numai după ce Executantul a efectuat el însuși o verificare prealabilă a Subcontractantului ce urmează a fi propus, prin raportare la caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 aplicabile Subcontractantului și capacitatea Subcontractantului de a îndeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea privind înlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant va fi acordată de Achizitor, avându-se în vedere, cel puțin: caracteristicile Lucrărilor care urmează a fi subcontractate, motivele de excludere precizate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, aplicabile Subcontractantului și informațiile prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru îndeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune, precum și declarația pe propria răspundere a noilor Subcontractanți privind asumarea respectării prevederilor din Caietul de sarcini.

Orice Subcontractant propus și aflat în situațiile de excludere va fi respins de către Achizitor. Achizitorul va notifica decizia sa Contractantului în termenul stabilit în Secțiunea “Condiții Specifice”, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.

(2)  In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligați să prezinte:

- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii;

- contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu, dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului;

- certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

25.9. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nicio situatie raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

25.10 In baza art. 220 din Legea nr. 98/2016, solicitarile privind subcontractantii se extind si:

a) cu privire la furnizorii implicaţi în contract;

b) cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contractantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare.

25.11 In vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Executantul se obliga sa cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractanții clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanți. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Executantului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

26. PLATA DIRECTA CATRE SUBCONTRACTANTI

26.1 (1) Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre subcontractanti daca acestia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune la momentul nominalizarii lor in oferta si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor. La data semnarii prezentului contract, niciunul dintre subcontractantii nominalizati nu a optat pentru efectuarea de plati directe.

26.2 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.

26.3 In aplicarea prevederilor art. 26, Acordul partilor se poate materializa prin incheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Executant si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat Achizitorului.

26.4 Este posibila cesiunea de creanţă în favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia.

26.5 În cazul în care un Subcontractant și-a exprimat, în conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016, opțiunea de a fi plătit direct, atunci această opțiune este valabilă numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

- această opțiune este inclusă explicit în Contractul de Subcontractare constituit ca anexă la Contract și făcând parte integrantă din acesta.

- Contractul de Subcontractare include la rândul său o anexă explicită și specifică privind modalitatea în care se efectuează plata directă de Achizitor către Subcontractant și care precizează toate și fiecare dintre elementele de mai jos:

- pentru fiecare Lucrare/ activitate aferentă părții din Propunerea Tehnică, anexă la Contract, astfel cum a fost încheiat între Contractant și Achizitor – partea din Lucrare/ activitate sau Lucrare/ activitatea realizat/realizată de Subcontractant astfel cum va fi specificată în factura prezentată la plată,

- modalitatea concretă de certificare a Lucrării/activității de către Contractant pentru rezultatul obținut de Subcontractant/Lucrarea executată de Subcontractant înainte de prezentarea facturii de către Contractant Achizitorului,

- partea/proporția din suma solicitată la plată corespunzătoare Lucrării/activității care este în sarcina Subcontractantului, prin raportare la condițiile de acceptare la plată a facturilor emise de Contractant pentru Achizitor, așa cum sunt acestea detaliate în Contract,

- stabilește condițiile în care se materializează opțiunea de plată directă,

- precizează contul bancar al Subcontractantului.

27. CESIUNEA

27.1 Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.

27.2 Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea lucrarilor executate.

27.3 Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni.

27.4 Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

27.5 La încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică, contractantul principal are obligatia de a cesiona achizitorului contractele încheiate cu subcontractanţii acestuia. In aceasta situatie, contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie publică va fi înlocuit de un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora.

28. REZILIEREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

28.1 Prezentul Contract poate înceta, prin:

- executarea corespunzătoare a obligațiilor conform dispozițiilor prezentului Contract;

- acordul de voință al Părților, consemnat in scris;

- rezilierea unilaterală de către o Parte în cazul îndeplinirii în mod necorespunzător sau neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către cealaltă Parte contractantă precum și în cazurile expres menționate în prezentul Contract;

- îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției;

- imposibilitatea fortuită de executare.

- Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia Contractul,cu efecte depline, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile executantului, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunuei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, Contractantul nefiind îndreptățit să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii, dacă:

      - Contractantul nu-și îndeplinește obligațiile, conform prevederilor Contractului;

      - Contractantul nu se conformează, în perioada de timp rezonabilă, conform notificării emise de către Achizitor, prin care i se solicită remedierea Defecțiunilor/necoformității, precum și executarea sau neexecutarea obligațiilor din prezentul Contract, care afectează în mod grav executarea în mod corespunzător și la termen a obligațiilor contractuale ale Contractantului;

      - Contractantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile/notificările emise de către Achizitor în condițiile prezentului Contract;

      - Contractantul a săvârșit abateri profesionale, care îi pun în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

      - Contractantul  se afla in stare de dizolvare sau faliment;

      - In cazul retragerii autorizatiei de functionare Contractantului;

      - Contractantul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului;

      - Contractantul se află într-o situație de conflict de interese, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

      - Contractantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

      - Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adițional la prezentul Contract;

      - Apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului;

      - Contractantul eșuează în a furniza/menține/prelungi/reîntregi/completa garanțiile ori asigurările solicitate sau persoana care furnizează garanția ori asigurarea nu este în măsură să-și îndeplinească obligațiile la care s-a angajat prin Contract;

      - în cazul în care, printr-un act normativ, se modifică interesul public al Achizitorului în legătură cu care se execută Lucrările care fac obiectul Contractului;

      - Contractantul a încălcat obligațiile în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul de activitate aplicabil Lucrărilor care fac obiectul Contractului;

      - Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul;

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu Contractul;

- sau dacă oricare din membrii personalului Executantului, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.

      - Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;

      - La momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla în situația de a fi fost condamnat, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, fie persoana, care este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, ori are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, se afla în situația de a fi fost condamnată printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

    - constituirea unui grup infracțional organizat, astfel cum este prevăzut prin art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat;

    - infracțiuni de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 289-294 din Legea 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum este prevăzut prin art. 10-13 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat;

    - infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut prin art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat;

    - acte de terorism, astfel cum este prevăzut prin art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat;

    - spălarea banilor, astfel cum este prevăzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, astfel cum este prevăzut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat;

    - traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevăzut prin art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau prin dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

    - fraudă, astfel cum este prevăzut prin articolul I din Convenția privind protejarea intereselor financiare al Comunității Europene din 27 noiembrie 1995;

      - Are loc o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și, ca urmare a acestui fapt, Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului.

b) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța Contractul, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, dacă împotriva acestuia din urmă se deschide procedura falimentului, Contractantul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.

c) Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat câştigător cu care Achizitorul a încheiat contractul de achiziţie publică se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.

28.2  În cazul producerii/apariției oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la lit. b)  de mai sus, Achizitorul, la împlinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul să rezilieze Contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze Executantul din locaţia Achizitorului. La rezilierea contractului, Achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

28.3 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediază situaţiile invocate de către Achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar Achizitorul nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze Contractul, sub condiţia ca situaţia de încălcare a obligaţiilor Contractuale generată de Executant să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, Achizitorul va fi îndreptăţit şi la plata de daune-interese.

28.4 În perioada de preaviz sus menţionată Executantul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obligat la plata de penalităţi.

28.5 Încetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile Contractante.

28.6 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In acest sens, achizitorul va convoca in max. 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea Contractului.

28.7 Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea  unei/unor obligatii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Achizitorul sau executantul) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:

a)	despagubiri; si/sau

b)	rezilierea Contractului.

28.8 Despagubirile pot fi:

a)	despagubiri Generale; sau

b)	penalitati contractuale.

28.9 In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu prevederile prezentului contract.

28.10 Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea executiei lucrarilor cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

29. FORŢA MAJORĂ

29.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

29.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

29.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

29.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

29.5 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

29.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

30. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

30.1 Achizitorul şi Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

30.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.

31. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

31.1  Limba care guvernează contractul este limba română.

32. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

32.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului european privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).

33. COMUNICĂRI

33.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

33.2  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

34. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

34.1  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi ______________ prezentul contract în 4 (patru) exemplare originale.

ACHIZITOR                                                                      EXECUTANT

MUNICIPIUL ORADEA	                                      SC GLOBAL SERV SRL

Primar

Florin Birta

#### Semnat si stampilat de catre:

#### Nume (majuscule). . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .

Director Ex. Adj. Directia Economica

Simona Vlad

Director Executiv Directia Tehnica

Sebastian Marchis

Director Executiv Directia Juridica

Marc Oltea Diana

Sef Serviciu Achizitii Publice

Mihaela Nastea

Consilier  Achizitii Publice

Mirabela-Stefania Catana

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate  cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a dispozițiilor legale în vigoare, Primăria Oradea are statutul de operator de date cu caracter personal.

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică  precum și în executarea unui eventual contract, sunt prelucrate de Primăria Municipiului Oradea, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră).

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după sine respingerea ofertei.

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie  privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul  U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul   în mod liber și neechivoc, la prelucrarea  datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului.

Semnătură                                                                                                              Dată

Sintagma all risks se interpreteaza in contextul art. 13, respectiv priveste toate riscurile ce pot duce la neexecutarea conforma din punct de vedere cantitativ si calitativ a acestui contract.