Primăria Municipiului Oradea Serviciul Achizitii Publice Cod operator:16140

Piaţa Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. 0040 259/437.000

Fax. 0040 259/437.544 Fax int 203: 0040 259/409.406 Fax int 288: 0040 259/408.803

E-mail: primarie@oradea.ro

# CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII

# Servicii de asistenta tehnica supervizare lucrari – dirigentie de santier la obiectivul: Construire camine studentesti, corp C1 si corp C2 in Campusul Universitar al Universitatii din Oradea

# nr. __________ din ____________

Având ca temei legal:

- Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare,

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

MUNICIPIUL ORADEA cu sediul in ORADEA, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1, telefon 0259/437000, fax 0259/437544, cod fiscal ___________, cont nr. _______________________________________ deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentata prin Primar – Florin Birta si  Director Economic - Eduard Florea , în calitate de Achizitor, pe de o parte

Şi

ANTREPRECONS SRL cu sediul in ORADEA, judetul Bihor, strada  Onestilor, nr. 27A, CUI  30695201, nr ordine in registrul comertului:  _____________________,  telefon: 0755/749.755, email: antreprecons@yahoo.com ,  cont nr. ______________________________ , deschis la ___________________ reprezentata   prin ____________________  avand functia de  _________________,  in calitate de Prestator pe de alta parte,

S-a convenit incheierea prezentului contract:

# 2. DEFINIŢII

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- Părţile contractante” sunt achizitorul și prestator aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

- „Achizitor” -  este beneficiarul serviciilor de proiectare în baza Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia.    Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor.

- „Prestator” - este persoana juridică/ fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.

- „Contract” - acordul de vointță cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici, numit prestator  și una ori mai multe autorități contractante, numit achizitor în vederea îndeplinirii  integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;

- „Preţul Contractului” - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;

- „Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte,  care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi  care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă.

- “Subcontractant’ - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract și care executa/presteaza și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale serviciilor/lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul prezentului contract raspunzând în fata prestatorului/executantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;

- “Penalitate contractuală” – despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire,  îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract

- “Servicii” - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

- “Obiectiv de investitii” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma "obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă

- diriginte de şantier - persoană fizică angajată de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor

- data inceperii executarii contractului  - data specificata de achizitor in ordinul administrativ de incepere a executarii contractului, emis de catre Achizitor in termen de 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie de catre Prestator

- „ Zi „- zi calendaristică; an - 365 de zile.

2. INTERPRETĂRI

2.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2  Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

2.3 Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din ansamblul contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009.

2.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil Legea 287/2009..

2.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod civil si la punctele 3.3, 3.4 din prezentul contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în favoarea celui care se obligă.

Clauze Obligatorii

3. Obiectul contractului

3.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de  servicii de asistenta tehnica supervizare lucrari – dirigentie de santier la obiectivul: Construire camine studentesti, corp C1 si corp C2 IN Campusul Universitar al Universitatii din Oradea, conform caietului de sarcini nr. 336235 din 19.07.2021.

Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in prezentul contract in conformitate cu documentatia de atribuire si oferta acestuia .

3.2. Documentatiile elaborate în baza prezentului Contract se vor utiliza exclusiv în vederea realizării obiectivului de investiţii “Construire camine studentesti, corp C1 si corp C2 IN Campusul Universitar al Universitatii din Oradea”.

4. Preţul contractului

4.1. Prețul prezentului contract îl reprezintă suma totala  de  135,000.00 lei fara tva.

5. Durata contractului

5.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către parti şi este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele părţi, iar Contractul opereaza valabil intre parti de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce.

5.2 In cazul în care, la contractul de lucrări se va extinde durata de executie, durata maximă a prezentului contract va fi de asemenea extinsă fara costuri suplimentare

5.2  Prestarea serviciului de asistenta tehnica supervizare lucrari va fi asigurata pe toata perioada de executie a lucrarilor si , daca va fi necesar si pe perioada de garantie tehnica a lucrarilor. Ordinul de incepere va fi emis ulterior semnarii contractului de executie lucrari si ulterior constituirii garantiei de buna executie conform art 12 din prezentul contract. Perioada de executie a lucrarilor este de 26 luni cu incepere de la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarilor emis de achizitor.

5.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5.4 Executarea contractului incepe la data inscrisa in ordinul de incepere a lucrarilor emis in acest sens de Achizitor .

6. Documentele contractului

6.1 Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea enumerării, următoarele anexe:

- caietul de sarcini – Anexa 1

- garanția de bună execuție a contractului – Anexa 2

- acord cu privire la prelucrare date cu caracter personal

6.2 În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

6.3  Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită la art.6.1.

7. Standarde

7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele şi legislaţia în vigoare

8. Caracterul de document public

8.1. Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1. Codul de conduita

9.1.1 Prestatorul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

9.1.2 Când Prestatorul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul  contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de furnizor.

9.1.3 Plăţile către Prestator aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

9.1.4 Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

9.1.5 Indeplinirea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate înceta conform prezentului contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.

9.1.6 Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.2 Conflictul de interese

9.2.1 Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul indeplinirii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.

9.2.2 Prestatorul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va inlocui, in termen de 5 zile si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

9.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

9.3.1. Prestatorul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

9.3.2. Prestatorul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

9.3.3. Prestatorul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

9.4. Facilitati pentru personal si forta de munca

9.4.1. Prestatorul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale pentru personalul sau.

9.4.2. Prestatorul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in nicio structura care face parte din lucrarile permanente.

9.5 Obligatiile prestatorului privind personalul utilizat

9.5.1.Prestatorul se obligă să presteze servicii de asistenta tehnica supervizare lucrari – dirigentie de santier la obiectivul: Construire camine studentesti, corp C1 si corp C2 IN Campusul Universitar al Universitatii din Oradea, conform caietului de sarcini nr. 336235 din 19.07.2021, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

9.5.2.Prestatorul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt prestate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale in domeniul contractului.

9.5.3. Prestatorul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea, competenta si experienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ce fac obiectul contractului.

9.5.4.Raspunderea	pentru	prestarea	obiectului	contractului	cu	personal atestat/calificat/autorizat si in deplina conformitate cu 9.5.2, 9.5.3, ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine prestatorului.

9.5.5. Prestatorul are obligatia de a se asigura ca in calitate de persoana juridica detine toate autorizatiile/certificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile care fac obiectul contractului.

8.5.6. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. 9.5.2, 9.5.3, 9.5.4, 9.5.5 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat.

8.5.7 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

8.5.8 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

8.5.9 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la data primirii ordinului/ordinelor pentru prestarea serviciului emis de catre achizitor, pentru a se incadra in termene.

8.5.10 În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, Prestatorul, prin echipa tehnică (diriginţii de şantier),  în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare şi  cu prevederile Caietului  de sarcini pentru servicii de asistenta tehnica supervizare lucrari – dirigentie de santier la obiectivul: Construire camine studentesti, corp C1 si corp C2 IN Campusul Universitar al Universitatii din Oradea, conform caietului de sarcini nr. 336235 din 19.07.2021 are obligaţii conform Ordinului 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier.

9.5.11 – Prestatorul  va asigura, în relaţia cu proiectantul, elaborarea dispoziţiilor de şantier, a notelor de constatare, a notelor de renunţare şi respectiv a notelor  de comandă suplimentară, corectitudinea acestora şi va verifica cantităţile rezultate. Totodată notele de constatare, notele de renunţare, notele de comandă suplimentară şi dispoziţiile de şantier se depun la registratura Primăriei Municipiului Oradea într-un interval de:

- notele de constatare maxim 3 zile de la data întocmiri acestora (respectiv data constatării în teren),

- dispoziţiile de şantier, notele de renunţare, notele de comandă suplimentară maxim 7 zile de la data depunerii notelor de constatare la registratura Primăriei Municipiului Oradea.

9.5.12 – Prestatorul  răspunde, conform prevederilor legale, în cazul neducerii la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract precum şi în cazul neasigurării din culpa lui a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiect, caiete de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contract.

9.5.13 – Prestatorul  are obligatia să se asigure că echipa tehnică proprie - diriginţii de şantier se va conforma prevederilor legale în vigoare potrivit cărora   Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC, are responsabilităţi statutare pentru inspectarea lucrărilor de construcţii în diverse stadii, respectiv participă la fazele determinante.

9.5.14 – Prestatorul, în baza prezentului contract, în conformitate cu cerinţele specifice legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor, îşi va asuma rolul de Diriginte de şantier şi  va îndeplini toate atribuţiile acestei funcţii, purtând  toată responsabilitatea pentru respectarea standardelor de calitate, a realizării contractelor de lucrări şi a asigurării legalităţii pe parcursul execuţiei. Astfel, va  urmări şi certifica executarea lucrărilor din punct de vedere fizic cantitativ, calitativ şi valoric precum şi va  certifica legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea operaţiunilor supuse decontării, cu încadrarea în prevederile contractelor de execuţie de lucrări.

9.5.15 Dirigintele de Şantier va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru săptămânale, precum şi ori de cate ori este nevoie în timpul execuţiei lucrărilor, cu Beneficiarul şi Constructorul, consemnându-se în minuta şedinţei toate discuţiile purtate.

9.5.16 (1) Pe parcursul activitatii sale Prestatorul va emite Rapoarte de activitate. Raportul de Activitate va fi înaintat Beneficiarului nu mai târziu de cinci zile de la sfârşitul lunii raportate.

(2) Raportul de activitate lunar va trebui să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi să descrie, din punct de vedere financiar şi fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la asigurarea calităţii lucrărilor, monitorizarea poluării dacă este cazul, modul de implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii şi modul în care Constructorul îşi controlează propria activitate.  De asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor. Lunar, se vor prezenta Beneficiarului daca este cazul: comunicarile de santier ale executantului confirmate de dirigintele de santier, dispozitiile de santier, justificarea lucrarilor suplimentare sau a notelor de renuntare precum si evaluarea lor.

9.5.17 Prestarea serviciilor de sanatate si Securitate in munca – SSM si a tuturor serviciilor care fac obiectul contractului conform art 3.1 se va efectua cu respectarea cerintelor caietului de sarcini-Anexa 1.

10. Obligatiile achizitorului

10.1. Achizitorul are obligatia de a emite ordin de incepere a prestarii serviciilor ulterior semnarii contractuluide catre ambele parti si constituirii garantiei de buna executie.

10.2 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate prestatorului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

10.3 Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi prestatorul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si neconformitati.

10.4.- Achizitorul va participa la toate receptiile serviciilor in termenul stabilit prin prezentul contract

10.5 Achizitorul are obligatia de a verifica si confirma serviciile prestate prin acceptarea situatiilor de lucrari/Rapoartelor de activitate prezentate de acesta. Termenul de verificare si confirmare este de max. 15 zile lucratoare de la primirea situatiilor de lucrari/Rapoartelor de activitate de la prestator;

10.6 Achizitorul are obligatia de a convoca comisia de receptie si de a intocmi Procesul Verbal de Receptie la terminarea prestarii serviciilor numai daca sunt indeplinite toate conditiile pentru receptie ,in decurs de 15 zile lucratoare de la data notificarii depuse la achizitor prin inregistrare la sala Ghiseelor, de catre prestator.

11. Penalităţi, daune-interese

11.1. - Achizitorul poate impune plata de dobanzi penalizatoare în cazul în care Executantul nu și-a îndeplini obligațiile contractuale, inclusiv, în ceea ce privește nivelul de calitate cerut, în conformitate cu Caietul de Sarcini. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci , fără a se aduce prejudiciu răspunderii efective sau potențiale a Executantului sau dreptului Achizitorului de a rezilia Contractul, Achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a serviciilor si lucrarilor care au fost realizate. Prin lucrari realizate se intelege lucrari executate/servicii prestate si confirmate de catre Achizitor . Penalitatile nu vor putea depasi valoarea sumei la care sunt aplicate.

11.2 – În cazul în care din vina sa exclusivă achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita, atunci acesta are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1%  pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate. Creanta constand in pretul serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale

b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea”

Penalitatile nu vor putea depasi valoarea sumei la care sunt aplicate.

11.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate, care depăşeste valoarea penalităţilor ce pot fi percepute în condiţiile art.11.1 şi 11.2, în completare, părţile pot datora si daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.

11.4 Părțile recunosc în mod expres și sunt de acord că orice sume plătibile în temeiul prezentului articol intră în categoria daune-interese, reprezentând o estimare rezonabilă a compensației echitabile pentru pierderile suferite din cauza neîndeplinirii obligațiilor, care pot fi anticipate în mod rezonabil.

11.5 În situaţia în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile contractuale,desi a fost notificat in acest sens de achizitor, se consideră că aceasta  reprezinta o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la aplicarea de daune interese moratorii conform art 11.1, incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016.

CLAUZE SPECIFICE

12. Garanţia de bună execuţie a contractului de servicii

12.1 (1) Garantia de buna executie va reprezenta 10 % din preţul contractului, fără TVA, respectiv   suma de 13500 lei.

(2) În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică.

(3) În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.2 Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică (art 39 din HG 395/2016)

12.3 (1) Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei fara obiectiuni a documentatiei tehnico economice care face obiectul prezentului contract. Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie poate fi compus din mai multe perioade succesive mai scurte, cu conditia ca termenul total de valabilitate sa acopere intreaga perioada antementionata.

12.4 Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:

- Virament bancar  in contul RO02 TREZ 0765 006X XX00 0160  deschis la Trezoreria Oradea, cod fiscal beneficiar 4230487.

- În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, constituirea garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

- Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate  de asigurari;

- Prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz, Executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi  de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Executantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa Executantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.  Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în favoarea Executantului.

12.5 In situatia in care partile convin prelungirea termenului de prestare,  pentru orice motiv (inclusiv forta majora), Prestatorul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei  de buna executie.

12.6 Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila  de la data expirarii celei initiale pe perioada de prelungire a termenului de prestare pina la semnarea procesului-verbal de receptie la finalizarea contractului. Prevederile art 12.3 raman aplicabile.

12.7 Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

12.8 Prestatorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la finalizarea contractului.

In acest sens, cu 10 zile înainte de data de expirare a garanţiei, Prestatorul are obligatia de a preda achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia.

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos

Beneficiarul este îndreptăţit sa emita pretentii si sa retina garantia de buna executie a contractului, in urmatoarele situatii:

(a) Prestatorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;

(b) Prestatorul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10  zile de la primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, situaţie în care Beneficiarul poate revendica intreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie  urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea remedierilor, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului

(c) Prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie urmand ca din cuantumul acesteia sa suporte contravaloarea executarii/executarii corespunzatoare, diferenta ramasa neutilizata urmand a se transforma in garantie de buna executie retinuta intr-un cont al achizitorului/cont la dispozitia achizitorului

(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul, indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie.

12.9 Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună Execuție constituită, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii.

Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună Execuție

12.10 Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: în termen de 14 zile de la data receptionarii fara obiectiuni a tuturor serviciilor  care fac obiectul contractului si finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei cu respectarea art 42 din HG 395/2016.

12.10 – (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art 167 alin 1 litera g din Legea 98/2016 si a art 166 din HG 395/2016  .

12.11. În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate reţine aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului.

13. Receptie si verificari

13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini. Achizitorul va receptiona documentatia inregistrata la registratura primariei municipiului Oradea in maxim 15 zile calendaristice.

13.2 - Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a prestatorului cu privire la ziua şi ora stabilită pentru verificare.

13.3 - La finalizarea serviciilor, prestatorul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie si va inregistra la sediul acestuia Raportul de activitate lunar, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. Achizitorul va organiza receptia in termen de maxim 15 zile de la data notificarii Prestatorului. Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, daca este cazul, în termen de 3 zile de la data solicitarii de remediere priimita din partea Achizitorului .

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului. Ordinul administrativ de incepere se emite de catre achizitor dupa constituirea garantiei de buna execute.

(2) Serviciile trebuie prestate in termenul convenit prin caietul de sarcini si sa fie terminate la data stabilita.

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, oricare fază a acestora prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii executarii contractului.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei de prestare asumate se face cu acordul parţilor, prin act adiţional. Notificarea nu presupune un acord implicit al achizitorului cu privire la decalarea termenelor de prestare a serviciilor.

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

15. Ajustarea preţului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2 - Preţul contractului nu se ajusteaza si ramane fix pe toata perioada desfasurarii contractului.

16. Modificări şi amendamente

16.1.  - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditionalin conditiile dreptului comun.

Dacă solicitarea de modificare provine de la Furnizor, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Achizitor cu cel puţin 10 zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului adiţional

Actul adiţional poate implica prelungirea duratei totale a Contractului de Servicii.

16.2 Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica.

Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. Aceastea pot fi dispuse numai de către Achizitor, în conformitate și în limitele Contractului și ale normelor tehnice și legale aplicabile, în orice moment înaintea emiterii Procesului-Verbal de Recepție

16.3 Niciun act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia forma unui act adiţional sau ordin administrativ sau care nu respectă prevederile prezentului contract, va fi considerată nulă şi neavenită.

16.4 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.

16.5 Actualizarea termenului de realizare a contractului, se poate face pe baza unei notificari insotita de o justificare adecvata, care va deveni anexa la prezentul contract dupa aprobarea Achizitorului

17. Cesiunea

17.1– Prestatorul nu trebuie să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Prestatorul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile

Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului

17.2 În cazul încetării anticipate a Contractului, Prestatorul principal cesionează Achizitorului contractele încheiate cu Subcontractanții

17.3 Prestatorul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Prestatorului, în termen de maximum 3 (trei)] zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci)] de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Prestatorului.[(de exemplu: fuziune, divizare, etc.).

17.4 În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul de creanță al Prestatorului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție, către Achizitor

La solicitarea achizitorului se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are fata de tertii sustinatori, catre Achizitor, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Achizitorului sa urmareasca orice pretentie la daune pe care Executatul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre acestia a obligatiilor asumate prin angajamentul ferm.

In cazul in care Prestatorul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica si profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la solicitarea Achizitorului, acesta (Prestatorul) va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre Achizitor, cu titlu de garantie.

17.5 Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile prevazute de dispozitiile prezentului contract si cu respectarea art 6^1 din OUG 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile prezentului art. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Suma care face obiectul cesionării se achită de către Achizitor în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Furnizorul cedent nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor special

18. Modalităţi de plată

18.1. (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator pentru  prestarea servicii de asistenta tehnica supervizare lucrari – dirigentie de santier la obiectivul: Construire camine studentesti, corp C1 si corp C2 IN Campusul Universitar al Universitatii din Oradea, conform caietului de sarcini nr. 336235 din 19.07.2021. Plata se va face în termen de 30 zile de la data inregistrarii facturii la sediul achizitorului. Factura va fi insotita de procesul verbal de receptie a serviciilor prestate, acceptat de achizitor fara obiectiuni si se va depune insotita de o adresa de inaintare la sediul Primariei Municipiului Oradea.

# 18.2 Plata serviciilor prestate se va realiza potrivit punctului 6.Conditii de plata – din caietul de sarcini.

19. Forta majora

19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

19.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta sub rezerva constatãrii ei potrivit legii.

19.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

19.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte pãrţi.

19.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 1 luna, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. Cazul Fortuit

20.1 Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici împiedicat de către partea care ar fi trebuit să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs Partea afectată de cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia.

20.2 Dacă evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totală și definitivă de executare a oricareia dintre obligațiile contractuale, atunci contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.

21. Impreviziunea

21.1 Părțile își vor executa obligațiile asumate prin contract, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă din cauza schimbării excepționale a unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute înainte de semnarea contractului.

21.2 În situația în care schimbarea excepțională a împrejurărilor conduce la executarea excesiv de oneroasă a contractului, făcând vădit injustă obligarea oricăreia dintre părți la îndeplinirea obligațiilor sale, părțile pot stabili, de comun acord, una din următoarele măsuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile rezultate din schimbarea excepțională a împrejurărilor;

b) încetarea contractului.

22. Încetarea contractului. Rezilierea contractului

22.1 Prezentul contract încetează în următoarele situații :

a) prin executarea  de către ambele părți a  tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

b) prin acordul părților  consemnat în scris;

c) prin reziliere, în cazul în care una  din părți  nu își execută  sau execută necorespunzător  obligațiile contractuale, după acordarea unui preaviz de 10 zile fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată

d) prin informare scrisa catre prestator, in cazul in care ordinul de incepere nu a fost emis, daca Achizitorul constata ca trebuie sa renunte la serviciile contractate deoarece acestea nu mai sunt necesare

e) imposibilitatea fortuită de executare

22.2  În situația rezilierii, totale/parțiale din cauza neexecutării totale/executării parțiale de către Prestator  a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

22.3.  În situația in care  executarea parțiala/executarea necorespunzatoare a obligațiilor contractuale face imposibila realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar daca a fost recepționata o parte din contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a contractului fara tva. Sanctiunile prevazute la Clauzele 22.2 si 22.3 nu se cumuleaza

22.4 Partile de comun acord stabilesc ca suma prevazuta la art. 22.2 si art 22.3 va fi platita de catre Prestator achizitorului fara a fi necesara punerea in intarziere, Prestatorul fiind de drept considerat pus in intarziere de la data scadentei obligatiei de executat, fara interventia instantei de judecata si fara nicio alta formalitate.

22.5 Partile de comun acord stabilesc ca suma prevazuta la art. 22.2 si art 22.3 reprezinta contravaloarea prejudiciului creat achizitorului prin neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre executant.

22.6. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

22.7 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de prestare, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării Prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denuntarii.

22.8 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractului  sau dreptului achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- Prestatorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei achizitiilor ;

- contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene;

- în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

22.9 Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale.

22.10 - Daca Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la Prestator fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pana la un nivel egal cu valoarea contractului.

22.11– In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia serviciilor efectiv prestate, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Prestatorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

22.12– In cazul prevazut la art. 22.12., achizitorul va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a serviciilor prestate.

22.14- In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate Prestatorului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu prevederile art. 12. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 15 zile de la notificarea Achizitorului.

22.15 Dupa rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea prestarii serviciilor cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

23. Cesiunea

23.1– Prestatorul nu trebuie să cesioneze oricare dintre drepturile și obligațiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plată, fără acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. În astfel de cazuri, Prestatorul trebuie să furnizeze Achizitorului informații cu privire la identitatea entității căreia îi cesionează drepturile

Orice drept sau obligație cesionat/cesionată de către Contractant fără o autorizare prealabilă din partea Achizitorului nu este executoriu/executorie împotriva Achizitorului

23.2 În cazul încetării anticipate a Contractului, Prestatorul principal cesionează Achizitorului contractele încheiate cu Subcontractanții

23.3 Prestatorul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Prestatorului, în termen de maximum 3 (trei)] zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci)] de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Prestatorului.[(de exemplu: fuziune, divizare, etc.).

23.3 Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile prevazute de dispozitiile prezentului contract si cu respectarea art 6^1 din OUG 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile prezentului art. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Suma care face obiectul cesionării se achită de către Achizitor în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Furnizorul cedent nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale

24. Comunicări

24.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

# 24.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii  comunicării.

# 25. Confidentialitatea datelor

# 25.1 Prelucrarea datelor cu character personal se face cu respectarea Regulamentului European privind protectia datelor cu character personal (GDPR).

26. Legea aplicabilă contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

26.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare din România precum şi reglementărilor direct aplicabile ale Comisiei Europene, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie, rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

26.3 Părţile declară că posedă toată experienţa şi cunoştinţele necesare încheierii acestui Contract şi încheie acest Contract în deplină cunoştinţă a clauzelor sale, cunoscând şi înţelegând toate aspectele legale, tehnice şi comerciale legate de încheiere şi executare, motiv pentru care niciuna dintre părţi nu va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.

Părţile au înţeles să semneze azi  _________ 2021 prezentul contract în 4 exemplare.

ACHIZITOR                                                                                     PRESTATOR

MUNICIPIUL ORADEA                                                                ANTREPRECONS SRL

Primar                                                                                   Administrator/Imputernicit

Florin BIRTA                                                                          _____________________

Director Executiv Directia Economica

Control Financiar Preventiv

Eduard FLOREA

Director Executiv DPI

Lucian POPA

Director Executiv Directia Juridica

Oltea Diana MARC

Sef Serviciu Achizitii Publice

Mihaela NASTEA

Consilier Achizitii Publice

Andreea NEGRAU

Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezentul acord, am fost înștiințat referitor la faptul că în conformitate  cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal precum și a dispozițiilor legale în vigoare, Primăria Oradea are statutul de operator de date cu caracter personal.

Am fost informat asupra faptului că datele cu caracter personal, furnizate în mod voluntar de subsemnatul, în desfășurarea procedurilor de achiziție publică  precum și în executarea unui eventual contract, sunt prelucrate de Primăria Municipiului Oradea, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016. Scopul colectării acestor date îl reprezintă acela de a fi utilizate doar și numai în desfășurarea procedurii de achiziție publică precum și în executarea contractului (în cazul în care acesta va fi încheiat cu dumneavoastră).

Am luat la cunoștință asupra faptului că în cazul existenței unui refuz de furnizare a anumitor date cu caracter personal, imperativ necesare pentru desfășurarea în mod legal a procedurilor, va fi atrasă după sine respingerea ofertei.

În măsura în care consider că este cazul, mă oblig să îmi exercit drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie  privind datele cu caracter personal furnizate, în condiţiile prevăzute de Regulamentul  U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Având în vedere cele expuse mai sus, înțeleg să îmi exprim consimțământul   în mod liber și neechivoc, la prelucrarea  datelor cu caracter personal, de către operatorul de date cu caracter personal, în vederea desfășurării procedurii de achiziție publică și executare a contractului.

Semnătură                                                                                                              Dată