Primăria Municipiului Oradea Serviciul Achizitii Publice Cod operator:16140

Piaţa Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. 0040259/437.000

Fax. 0040259/437.544 Fax int 203: 0040 259/409.406 Fax int 288: 0040 259/408.803

E-mail: primarie@oradea.ro

Contract de servicii

Nr.342147 din 18.11.2016

privind elaborare STUDIU DE FEZABILITATE

# Modernizare strada Piersicilor – tronson strada Calea Bihorului – strada Izvorului; Modernizare strada Ciresilor – tronson strada Strugurilor – intersectie cu strada Piersicilor; Modernizare strada Viilor; Modernizare strada Dimitrie Anghel – tronson strada Strugurilor – strada Izvorului; Modernizare strada Caisilor – tronson strada Izvorului – strada Piersicilor

În temeiul,

Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

s-a încheiat prezentul contract de servicii,

MUNICIPIUL ORADEA.,cu sediul in ORADEA, judetul Bihor, Piata Unirii nr.1, telefon 0259/437000, fax 0259/437544, cod fiscal 4230487, cont nr .................................... deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, reprezentata prin Primar- Ilie Bolojan si  Director Adj. Economic- HAS NADIA, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

SC IQ PRO CONSULTING SRL cu sediul in Oradea, Str.Padisului, nr.31 telefon/fax 0741.649.660, 0771.721.917 număr de inregistrare fiscala J05/1013/2012, cod fiscal RO30382794cont (trezorerie)__________________, deschis la Trezoreria Oradea reprezentat prin Jurca Mirela in avand funcţia de Administrator , în calitate de prestator , pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract– reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.

      - achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului- preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

      - servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

      - origine-locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.

      - destinaţie finală- locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

      - termenii comerciali de livrare vor fi interpreaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC).

      - forţa majoră-  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi- zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

# 4.1. – Prestatorul se obliga sa presteze servicii pentru elaborare studiu de fezabilitate pentru modernizare străzi în municipiul Oradea: Modernizare strada Piersicilor – tronson strada Calea Bihorului – strada Izvorului; Modernizare strada Ciresilor – tronson strada Strugurilor – intersectie cu strada Piersicilor; Modernizare strada Viilor; Modernizare strada Dimitrie Anghel – tronson strada Strugurilor – strada Izvorului; Modernizare strada Caisilor – tronson strada Izvorului – strada Piersicilor in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii .

5. Pretul contractului

5.1.  Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul total al serviciilor prestate, platibil prestatorului de catre achizitor, este de 27.870 lei fara TVA, reprezentand valoarea de contract acceptata.La aceasta suma se va adauga taxa pe valoare adaugata stabilita potrivit dispozitiilor legale aplicabile.

5.2.  Preturile unitare sunt cele declarate  in oferta financiara dupa cum urmeaza;

1.Modernizare strada Piersicilor – tronson strada Calea Bihorului – strada Izvorului, 9.000 lei fara tva

2.Modernizare strada Ciresilor – tronson strada Strugurilor – intersectie cu strada Piersicilor,4.500 lei fara tva

3.Modernizare strada Viilor, 4.770 lei fara tva

4.Modernizare strada Dimitrie Anghel – tronson strada Strugurilor – strada Izvorului, 4.200 lei fara tva

5.Modernizare strada Caisilor – tronson strada Izvorului – strada Piersicilor, 5.400 lei fara tva

6. Modalitati de plata

6.1 Plata serviciilor se va face prin ordin de plata in termen de 30 zile de la data primirii (inregistrarii) facturii insotita de receptia fără obiectiuni a serviciilor prestate.

6.2 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator astfel:

- documentatiile tehnico-economice se vor depune insotite de o adresa de inaintare inregistrata la ghiseul unic, conform termenelor stabilite, plata efectuandu-se in baza de baza procesului verbal de receptie a acestora fara obiectiuni.

- studiul de fezabilitate se va receptiona dupa aprobarea in Consiliul Local al municipiului Oradea a indicatorilor tehnico-economici aferenti si obtinerea tuturor avizelormentionate in certificatul de urbanism.

- eventualele completari sau corectii se vor efectua in maxim 5 zile de la luarea la cunostinta.

6.3 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul verbal de receptie nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca serviciile au fost prestate conform prezentului contract.

7. Durata contractului

7.1 Durata contractului este de la data semnarii pana la data incheierii procesului verbal de receptie a serviciilor prestate

7.2Durata de elaborare este de 60 zile de la emiterea ordinului de incepere

7.3  Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data incheierii procesului verbal de receptie  a serviciilor prestate.

8. Executarea contractului

8.1 Contractul intra in vigoare la data semnarii contractului. Executarea incepe de la data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor

9. Documentele contractului

9.1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini – tema de proiectare

b  )garantia de buna executie

10. Obligatiile principale ale prestatorului

10.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract in perioada/perioadele convenite, in conformitate cu obligatiile asumate.

10.2 Prestatorul este singurul raspunzator pentru pagubele cauzate unor terti persoane, pentru neexecutarea sau executarea improprie a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

10.3. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

10.4. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, uneltele de lucru şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.5 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea  serviciilor în  conformitate cu termenele aferente fiecarei activitati. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

10.6. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu

va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului.

10.7. Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă a achizitorului  şi de a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.

10.8 Prestatorul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii si dupa caz, standardele internationale agreate cu privire la forta de munca, conventiile cu privire la libertatea de asociere si negocierile colective, eliminarea muncii fortate si obligatorii, eliminarea discriminarii in privinta angajarii si ocuparii fortei de munca si abolirea muncii copiilor.

10.9.  Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate  cu activitatile stabilite prin legislatia in vigoare.

10.10. Prestatorul va despagubi achizitorul in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre Prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

10.11.  Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.12. Prestatorul se obliga sa respecte urmatoarele:

- sa realizeze ridicari topografice pentru a prezenta situatia existenta si stabilirea lungimii exacte a fiecarei strazi in parte

- sa realizeze studii geotehnice

- dimensionarea sistemului rutier, respectiv a structurii ce urmeaza a fi proiectata se va face in functie de datele reale de trafic, obtinute din grija proiectantului la momentul elaborarii documentatiei, care vor fi preluate in cadrul auditului de siguranta circulatiei, luandu-se in calcul si datele de perspectiva pe urmatorii ani, coroborat cu prevederile actelor normative in vigoare

- potrivit Ordinului 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane, in baza datelor de trafic si a functiilor pe care le va indeplini strada dupa modernizarea ei, proiectantului ii revine sarcina clasificarii strazii in raport cu intensitatea traficului si cu functiile pe care aceasta urmeaza sa le indeplineasca dupa modernizare. Categoria strazii va fi un indicator tehnico – economic.

  - delimitarea suprafetei ocupate de investitie se va prezenta in format electronic (dxf) pentru stabilirea situatiei juridice a terenurilor si stabilirea coridorului de expropriere, daca va fi cazul

  - carosabilul se va incadra cu borduri

- se vor realiza trotuarele

- se va realiza colectarea si evacuarea apelor pluviale, se va tine cont de cotele obligate de Compania de Apa SA

- se vor realiza accesele la proprietati, se va asigura accesul riveranilor in mod corespunzator cu pastrarea cotelor actuale de acces la proprietati

- la trecerile de pietoni si la intersectii se vor realiza rampe pentru accesul persoanelor cu deficiente locomotorii

- realizarea trotuarelor si a acceselor la proprietati se va proiecta cu respectarea normativelor in vigoare fara a crea viitoare obstacole – denivelari in trotuarul nou ce se va realiza

- structura acceselor se va realiza conform structurii carosabilului

  - amenajarile spatiilor verzi vor cuprinde doar acele lucrari prin care se asigura realizarea umpluturii cu pamant si nivelarea acestuia in interiorul perimetrului conturat de bordurile ce delimiteaza spatiile verzi, nu vor fi prevazute  lucrari de inierbare/gazonare de niciun fel

  - se vor avea in vedere cotele retelelor existente in vederea cuprinderii unor eventuale lucrari de protejare, deviere a acestora

  - se vor aseza la cota carosabilului capacele de camine, hidranti, vanele de linie, robinetele de concesie etc daca este cazul

  - vor fi prevazute indicatoare de circulatie noi ( daca este cazul, avandu-se in vedere pastrarea celor existente ) si marcajele corespunzatoare

  - se vor utiliza cu precadere materiale eficiente economic.

  - prevederile Legii nr. 10 din 18 ianuarie 1995 ( actualizata ) privind calitatea in constructii ; Ordinul nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane; Hotararea nr. 300 din 2 martie 2006 ( actualizata ) privind cerintele minime de  securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile – Proiectantul va stabili variante viabile in executie astfel incat modificarea solutiilor, materialelor etc pe parcursul executiei lucrarilor sa fie necesara a se realiza numai din motive temeinic justificate, cu respectarea prevederilor Legii 195/2016 privind achizitiile publice.

- Fazele de proiectare si continutul cadru al documentatiilor vor fi conform: Hotararii nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea „Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor pblice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 ( republicata, actualizata ) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

- Totodata, se vor avea in vedere urmatoarele:

- studiile de fezabilitate, studiile topografice si studiile geotehnice se vor elabora in 2 exemplare

- documentatiile tehnico-economice se vor elabora distinct pentru fiecare strada in parte

- se va elabora planul de situatie pe plan cadastral, oentru a stabili exact eventualele suprafete de teren in proprietate privata, respectiv coridorul de expropriere, pentru care este necesar sa se declanseze procedura de expropriere, daca va fi cazul

- documentatia aferenta studiului de fezabilitate va contine obligatoriu: toate avizele/acordurile prevazute in CU si cel putin doua variante viabile cu specificarea celei recomandate de catre proiectant. Pentru fiecare solutie data, se va intocmi deviz general conform legislatiei in vigoare, corelat cu luarea in calcul a transportului in comun ce se va desfasura pe aceste strazi, precum si cu circulatia accidentala a traficului greu ( pompieri, salubrizare, transport lemne, materiale de constructii)

- indicatorii tehnico-economici vor include categoria strazii si capacitatile

- se va stabili categoria de importanta a lucrarii

- la indicatori se va trece durata investitiei, din care durata executiei (C+M ) propriu zise

- esalonarea investitiei se va trece in valori cu TVA

- documentatiile tehnice se vor intocmi in sistem stereografic 1970

- proiectantul va elabora documentatiile pentru avize/acorduri/autorizatii, le va depune direct la unitatile avizatoare, le va sustine ( acolo unde e cazul ) si va obtine avizele/acordurile/autorizatiile aferente

- documentatia pentru obtinerea avizelor se va redacta in 2 exemplare pentru fiecare avizator si va contine: memoriu tehnic, plan de situatie sc 1:500 ; fisa tehnica/cerere tip completata/semnata si stampilata; certificat de urbanism. La prezentarea studiului de fezabilitate/documentatiei pentru avizarea lucrarilor de interventie, se vor prezenta si avizele/acordurile aferente care fac parte integranta din acestea

- docmentatia pentru obtinerea avizului Politiei Rutiere precum si a Comisiei de Circulatie se va intocmi in cate doua exemplare si va contine certificatul de urbanism aferent, memoriu tehnic, plan de incadrare, plan de marcaje si indicatoare sc. 1:500

- la solicitarea de completari de la avizatori sau alte institutii competente si indreptatite, se va trece la realizarea acestora, fara alte pretentii financiare din partea elaboratorului

- taxele pentru obtinerea avizelor vor fi achitate de catre beneficiar

- se va tine cont de retelele existente, precum si de solicitarile detinatorilor de retele mentionate in avizele obtinute

- documentatia tehnico-economica se va preda si pe suport magnetic, planul de situatie se va preda si in format editabil ( dxf )

- se vor preda obligatoriu antemasuratorile pe categorii de lucrari si pe obiecte, se vor elabora listele de cantitati de lucrari aferente obiectivului cu incadrarea categoriilor de lucrari in articole de deviz conform Indicatorului de norme de deviz din 1981

  - se vor elabora extrasele de materiale, manopera, utilaj si transport.

- In ce priveste modul de gestionare a deseurilor din constructii si demolari, se va respecta Hotararea nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

10.13. Drepturi de proprietate intelectuala

1. Serviciile prestate in baza prezentului contract precum si orice rapoarte si date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, bazede date, software si înregistrări justificative ori material achiziţionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de servicii sunt  proprietatea exclusivă a Achizitorului. După încetarea Contractului de servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente si date Achizitorului. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date si nu le va utilize în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris prealabil al Achizitorului.

2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile prestate, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi si nu va divulga nicio informaţie furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia.

3. Orice rezultate ori drepturi, inclusive drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială,dobândite în executarea Contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură,cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

4.Prestatorul consimte ca intraga documentatie elaborata in temeiul prezentului contract sub orice forma este si va fi proprietatea Municipiului Oradea.

11. Obligaţiile principale ale achizitorului

11.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul prevazut la art. 6 in baza facturii insotita de procesul verbal de receptie a serviciilor, semnat fara obiectiuni de catre comisia de receptie.

11.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

11.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1.În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul/furnizorul/prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 1 % pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a lucrarilor care au fost receptionate de catre achizitor fara obiectiuni.

12.2.Pentru executant: În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în perioada convenita, atunci acesta are obligaţia de a plăti o dobanda penalizatoare egala cu 1%  pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara tva a platilor neefectuate.

12.3. Penalităţile datorate conform clauzelor  12.1. şi 12.2. curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract si pana la data indeplinirii efective a obligatiilor stabilite prin prezentul contract

12.4 Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară.  Prezentul pact  comisoriu îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.

12.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensaţie, de la data declararii falimentului prin hotararea definitiva a unui judecator sindic, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

12.6. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului

Clauze specifice

Articolul 13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 Garanţia de bună execuţie este in cuantum de 5% din valoarea fara tva a contractului respectiv 1.393,500 lei fara tva  si se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publica (art 39 din HG 395/2016),

Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:

-  Virament bancar

- În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, constituirea garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.

- Prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitateaTrezorerieiStatului din cadrul organului fiscal competent în administrarea

acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi  de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie public şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.  Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitateaTrezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.

Contul de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

13.2 Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţia supragaranţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat

13.3 - Achizitorul va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

13.4 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13.5 – Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publica daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor incepand cu data primirii ordinului de incepere de la achizitor.

(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate într-o perioada stabilită de comun acord intre parţi.

15. Recepţie şi verificări

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile legale in vigoare.

15.2 - Achizitorul are obligaţia, prin reprezentaţii săi, să verifice modul de prestare a serviciilor şi de a întocmi procesul-verbal de receptie a serviciilor prestate.

15.3 Prestatorul de servicii raspunde  si garanteaza material si financiar buna desfasurare a serviciilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

16. Ajustarea preţului contractului

16.1 – Pentru serviciile prestate, platile datorate prestatorului sunt preturile declarate in propunerea financiara, care sunt ferme si nu se ajusteaza pe toata perioada contractului.

17. Amendamente

17.1 – Partile contractante au drepul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

18. Întarzieri în îndeplinirea contractului

18.1 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in prezentul contract se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.

18.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de prestare, orice intârziere în indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

19. Cesiune

19.1. – Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.

19.2.- Prestatorul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate.

19.3. - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile mentionate la  19.2

19.4. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

20. Rezilierea si incetarea contractului

20.1. –Neexecutare de catre una dinparti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii si de a pretinde plata de daune interese

20.2. – Achizitorul isi reserva dreptul de a denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca prestatorul da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa un prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

20.3.– Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract poate sa inceteze de plin drept, in temeiul unui pact comisoriu, cu punerea in intarziere a prestatorului si fara interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii:

a) daca prestatorului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;

b) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract in alte conditii decat cele prevazute la art.19;

c) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o nouanerespectare a acestora va duce  la rezilierea prezentului contract.

d) un isi indeplineste obligatiile prevazute la clauza 14.1 din prezentul contract.

21. Forta majora

21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

21.6- Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data semnarii Contractului de catre parti.

21.7.- Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment de forta majora. In mod similar, Achizitorul nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Achizitorului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

21.8- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al imprejurarii de forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma instructiunilor in acest sens ale achizitorului.

21.9- Daca executantul suporta costuri suplimentare ca urmare a conformarii cu instructiunile achizitorului sau a utilizarii de mijloace alternative potrivit art.20.8. totalul sumelor corespunzatoare acestor costuri va fi certificat de catre achizitor.

22. Solutionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

22.2 - Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

23. Limba care guverneaza contractul

Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari

24.1 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

25.2.Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Romania, precum si reglementarilor direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta si se va asigura ca personalul lor, salariat sau contractat, conducerea lor, subordonatii acestora, si salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

25.3.Partile declara ca poseda toata experienta si cunostintele necesare incheierii acestui Contract si incheie acest Contract in deplina cunostinta a clauzelor sale, cunoscand si intelegand toate aspectele legale, tehnice si comerciale legate de incheiere si executare, motiv pentru care niciuna dintre parti nu va putea invoca Articolul 1221 alin. (1) al Codului Civil.

Partile au inteles sa incheie azi 18.11.2016 prezentul contract in 4 exemplare, un exemplar pentru prestator ,si trei pentru achizitor.

ACHIZITOR,                                                                          PRESTATOR,

MUNICIPIUL ORADEA                                                    IQ PRO CONSULTING Srl

Primar                                                                               Administrator

IlieBolojan

DirectorAdj. DirectiaEconomica

Control Financiar Preventiv

Nadia Has

Director Directia Juridica

Eugenia Borbei

Director Directia Tehnica

Ghitea Mircea

Sef Serviciu Achizitii Publice

Manuela Maghiar

Consilier Achizitii Publice

Olimpia Horge