Primaria Municipiului Oradea Serviciul Achizitii Publice Cod operator:16140

Piata Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. 0040 259/437.000

Fax. 0040 259/437.544 Fax int 203: 0040 259/409.406 Fax int 288: 0040 259/408.803

E-mail: primarie@oradea.ro

ACORD  CADRU

DE SERVICII

NR.205372 din 12.05.2025

“Serviciu de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pentru obiective de investiţii ale Municipiului Oradea derulate prin  Directia Tehnică respectiv, străzi, poduri, pasaje, pasarele, lucrări pentru siguranța circulației, rețele de utilități inclusiv devieri, relocări, protejări de rețele, spații verzi, trotuare, alei pietonale, piste de biciclete, alte tipuri de lucrări, etc. precum si pentru prestarea altor categorii de servicii- servicii topografice” Acord cadru pe o perioadă de 3 ani

- cod unic de identificare: 4230487/2024/61

##### 1.PREAMBUL

##### În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul Acord  Cadru

intre

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea,  P-ta Unirii, nr.1, telefon 0259/437000, fax 0259/437544,email: primarie@oradea.ro, cod fiscal 4230487, avand contul nr.RO24TREZ24A840303710130X deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, reprezentata prin Primar – Florin Birta si Director Economic Adjunct Simona Vlad, in calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

Asocierea BASELI DRUM CONSULT SRL Lider de asociere , cu un procent de ( 90,00%)   cu sediul în Municipiul Cluj Napoca  Județ, Cluj Str.Mark Twain nr.32, telefon: 0745312537, având codul fiscal 36977708, J12/654/2020, cont RO94TREZ  1025069XXX002181, deschis la Trezoreria Cluj Napoca, reprezentată prin dl. Baba Sergiu Administrator în calitate de Promitent - Prestator, pe de alta parte.

Si

BETA-COPS SRL Asociat 1, cu un procent de (5,00%)   cu sediul în Bucuresti, Str.Prof. Eufrosin Poteca nr.24, sector 2   telefon: 0212520962- fax:0212520963 având codul fiscal RO2841948, J40/17627/92 cont RO73 TREZ 7025 069X XX   2316  deschis la Trezoreria Sector 2 Bucuresti reprezentată prin dl. Popescu Ioan Director Generalîn calitate de Promitent - Prestator, pe de alta parte.

si

SC DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL  Asociat 2, cu un procent de (5,00%)    cu sediul în Bucuresti,  Sector 6  Str.Aleea Pascani nr.10, bloc MIIB8 7,scara B, Etaj 9, Ap.84  telefon: 0721939078, având codul fiscal RO33772279 , J40/120905/2014, cont RO44TREZ7065069XXX013357  deschis la Trezoreri Sector 6 Bucuresti reprezentată prin dl. Dumitru Adrian Constantin, Administrator în calitate de Promitent - Prestator, pe de alta parte.

a intervenit prezentul acord-cadru

2. DEFINIŢII

2.1. În prezentul acord cadru următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. acord-cadru - acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;

b. Contract/Contract subsecvent – contractul de achizitie publica de produse incheiat in baza prezentului acord cadru pe perioada valabilitatii lui.

c. promitentul - achizitor şi promitentul/ii - Prestatori – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul acord cadru;

d. preţul acordului cadru - preţul plătibil promitentului-Prestator de către promitentul-achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

e. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica;

f. forţa majoră –este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil și inevitabil, care oprește să fie executate obligațiile ce le revin părților, potrivit prezentului contract și este constatat de o autoritate competentă;

g. prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui prestator de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire;

h. penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în acordul-cadru, plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contractele subsecvente (majorări de întârziere și/sau daune-interese);

i. Zi-zi calendaristica cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare

j. produse – produsele care fac obiectul contractului inclusiv serviciile accesorii.

3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul acord cadru, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2  Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

2.3 Clauzele prezentului acord cadru se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din ansamblul contractului, conform art 1267 noul cod civil aprobat prin Legea 287/2009.

2.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art 1268 din noul cod civil Legea 287/2009..

2.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art 1267,1268 din noul cod civil si la punctele 2.3, 2.4 din prezentul acord cadru, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în favoarea celui care se obligă.

4. SCOPUL ACORDULUI CADRU

4.1. Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de servicii ce urmează să fie atribuite pe durata derulării prezentului acord cadru.

4.2. Contractele ce urmează să fie atribuite au ca obiect achizitionarea  serviciilor de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pentru obiective de investiţii ale Municipiului Oradea derulate prin  Directia Tehnică respectiv, străzi, poduri, pasaje, pasarele, lucrări pentru siguranța circulației, rețele de utilități inclusiv devieri, relocări, protejări de rețele, spații verzi, trotuare, alei pietonale, piste de biciclete, alte tipuri de lucrări, etc. precum si pentru prestarea altor categorii de servicii- servicii topografice” Acord cadru pe o perioadă de 3 ani, în perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract

4.3. În conformitate cu prevederile art. 109 alin (2) lit a) din HG 395/2016, oferta tehnică depusă de promitentul prestator la procedura de atribuire rămâne nemodificată pe perioada de derulare a acordului cadru.

CPV- 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor

5.DOCUMENTELE ACORDULUI CADRU

5.1. Documentele acordului cadru sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare – Anexa 1

Caietul de sarcini contine urmatoarele Anexe:

Lista cuprinzand cantitatile minime estimate ca fac obiectul acordului cadru

Lista cuprinzand cantitatile maxime estimate ca fac obiectul acordului cadru

Lista cuprinzand cantitatile minime estimate ca fac obiectul contractului subsecvent

Lista cuprinzand cantitatile maxime estimate ca fac obiectul contractului subsecvent

b) formular cadru propunerea tehnică – Anexa 2 și formular cadru propunerea financiară-Anexa 3, inclusiv clarificările din perioada de evaluare

c) acordul de asociere, dacă este cazul.

d)angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul

e) contractele subsecvente

f) acord prelucrare date cu caracter personal – Declaratia GDPR.

5.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

6. PREŢUL UNITAR AL PRODUSELOR

Preţul unitar al serviciilor

6.1 	Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul/prestator  în propunerea financiară, defalcat dupa cum urmeaza:

| Nr crt. | Denumirea serviciului ce urmează a se presta | Valoarea max.a serviciului/Acord cadru Lei fara TVA/3 ani |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asistență tehnică-dirigenție de șantier | 1.940.000,00 lei fara tva |
| 2 | Alte categorii de servicii | 189.000,00 lei fara tva |
| 2.1 | Servicii de Topografie | 189.000,00 lei fara tva |
| 3 | TOTAL ACORD CADRU | 2.129.000,00 lei fara tva |

7. DURATA ACORDULUI-CADRU

7.1.Durata prezentului acord cadru este de 3 ani de la semnarea de către părțile contractante.Contractele subsecvente se vor încheia în funcție de necesitățile autorității contractante, pe toata perioada de valabilitate a acordului cadru.

8. AMENDAMENTE

8.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acordului cadru, prin act adiţional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016.

Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Achizitor cu cel puţin 10 zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului adiţional

Actul adiţional nu poate implica prelungirea duratei totale a acordului cadru.

8.2 Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale prezentului acord cadru

Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale prezentului acord cadru care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

8.3 (1) Necesitatea ce a stat la baza prezentului acord cadru se poate modifica, pe parcursul derularii lui, în sensul creşterii sau scăderii cantităţii de servicii achiziţionate.

(2)Pe parcursul perioadei de valabilitate a prezentului acord cadru, părțile sunt de acord că cantitatile de servicii pentru fiecare activitate in parte, prevazute   in documentele de la art 5.1 poate suferi modificări, in functie de necesitatile efective ale Achizitorului, prețul unitar al acestora  ramanand nemodificat.

(3) Cantitatea de servicii ce urmează a fi achiziţionată pe întreaga perioadă de derulare a prezentului acord cadru poate suferi modificări, în sensul diminuării sau creşterii acesteia, în funcţie de o serie de factori precum:

a) necesităţile concrete ale Achizitorului, în diversele etape de parcurgere a termenului de valabilitate a acordului cadru

b) orice prevederi ale unor acte normative emise în România de instituţiile abilitate, ce pot surveni în timpul valabilităţii prezentului acord cadru si care au impact asupra prestarii acestor tipuri de servicii.

(4) Pe parcursul perioadei de valabilitate a acordului cadru, Achizitorul îşi rezervă, in functie de necesitati, dreptul de a renunţa unilateral, prin neemiterea de comenzi, la unele dintre tipurile de activitati care fac obiectul acordului cadru si dreptul de a achizitiona cantitati suplimentare din altele, cu respectarea pretului unitar al acestora

(5) Modificarile mentionate la art  8.3 si care nu duc la modficarea valorii totale a acordului cadru, vor fi realizate fara intocmirea unui act aditional in acest sens, reprezentand o aplicare efectivă a clauzelor acordului-cadru.

(6) Orice modificare a valorii totale a acordului cadru va fi facuta prin intocmirea unui act aditional si va trebui să nu conducă la eludarea aplicării acelor prevederi ale legii care instituie obligații ale autorității contractante în raport cu anumite praguri valorice.

8.4 (1) Acordul cadru va fi modificat/completat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, prin acordul Partilor, in orice situatie care in urma analizei Achizitorului se dovedeste a fi o modificare nesubstantiala la prezentul contract si respecta prevederile art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 și 165) si:

-  nu afecteaza natura generala a Contractului

- nu afecteaza rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător

(2) Prin natura generala a contractului se intelege:

- obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale,

- obiectul principal al contractului şi

- drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv principalele cerinţe de calitate şi performanţă.

8.5 Niciun act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a acordului cadri/contractului care nu ia forma unui act adiţional, va fi considerată nulă şi neavenită.

8.6 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.

8.7. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru  sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării acestuia sau a contractelor subsecvente în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

8.8 Prezentul acord cadru va putea fi modificat prin aplicarea art 221 alin 1 lit f din Legea 98/2016.

8.9 Cu aprobarea Achizitorului si fara ca mentiunile de mai joss a reprezinte o obligatie a acestuia din urma, vor putea fi operate urmatoarele modificari la acordul cadru , fara ca enumerarea sa fie exhaustiva

| Efectuarea de modificari in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 litera a si d din Legea 98/2016. |  |
| --- | --- |
| Clauza de revizuire nr 1 | Obiectul modificarii: Inlocuirea Prestatorului initial cu un nou contractant in persoana unuia dintre Subcontractanti/ a Subcontractantului sau a Asocierii acestora, autoritatea contractantă asumandu-si obligaţiile Prestatorului principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea contractantă |
|  | Natura modificarii: cesiunea contractelor de subcontractare, catre Achizitor, la incetarea anticipata a contractului initial de achizitie publica, operând un transfer de poziţie contractuală. |
|  | Limitele si conditiile modificarii: La incetarea anticipata a acordului cadru , contractantul principal are obligatia de a cesiona autoritatii contractante contractele incheiate cu subcontractantii acestuia. Consimţământul la cesiune va fi exprimat anticipat de catre subcontractanti, in cadrul contractelor de subcontractare parte a acordului cadru , însă efectele operaţiunii faţă de cedat (Subcontractant/ Asocierea Subccontractantilor) se vor produce numai din momentul în care substituirea îi este notificată (art. 1317 alin. 1 Noul Cod civil) In aceasta situatie, va opera un transfer de pozitie contractuala, contractantul cu care autoritatea contractanta a incheiat initial acordului cadru fiind inlocuit de un nou contractant in persoana unuia dintre subcontractanti sau a asocierii acestora. |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a acordului cadru revine Achizitorului printr-o Notificare emisa catre Subcontractant/Subcontractanti in termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Prestatorului din prezentul acord cadru. Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala, între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (iii) din Legea 98/2016, pentru: - Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Prestatorului din acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul Contract, - prezentul acord cadru , prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații, - Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație.] |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire. |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii acordului cadru : prin cesiune de contract conform art1315, 1316, 1317 din Noul Cod Civil si incheierea unui act additional de modificare a partilor |
| Clauza de revizuire nr 2 | Obiectul, natura si limitele modificarii: Inlocuirea Prestatorului initial cu un alt operator economic nou-înfiinţat care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite initial atunci cand acesta din urma preia drepturile şi obligaţiile Prestatorului iniţial rezultate din acordul-cadru, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică/sectorială sau acordului-cadru şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire; Inlocuirea Prestatorului initial in aceasta situatie, nu reprezinta o modificare substantiala a acordului cadru in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire. |
|  | Conditiile modificarii Contractantul este obligat să notifice Achizitorul, cu privire la preluarea acordului cadru de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Prestatorului, în termen de maximum 3 (trei) zile de la data nașterii noii persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificării de către Contractant pentru a-și exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea acordului cadru de către o nouă persoană juridică născută în urma unui proces de reorganizare juridică a persoanei Prestatorului. |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a acordului cadru revine Prestatorului printr-o Notificare emisa catre Achizitor cu privire la modificarile survenite in organizarea sa in termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Prestatorului din prezentul acord cadru . Notificarea generează inițierea transferului de pozitie contractuala între cele două Părți, cu condiția respectării cerințelor stabilite, prin art. 221, alin. (1), lit. d), pct. 2 (ii) din Legea 98/2016, pentru: - Operatorul Economic care preia drepturile și obligațiile Prestatorului din acest Contract, respectiv îndeplinirea criteriilor de calificare stabilite în cadrul procedurii din care a rezultat prezentul accord cadru , - prezentul acord cadru, prin inexistența de modificări substanțiale ale acestuia ca urmare a preluării de drepturi și obligații, - Achizitor, prin neeludarea aplicării de către Achizitor a procedurilor de atribuire prevăzute de Lege pentru obligațiile care devin subiect al contractului de novație. |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la Prestator privind modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de revizuire nr 5. |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional |
| Clauza de revizuire nr 3 | Obiectul , natura, limitele si conditiile modificarii: preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului în cazul în care: - au loc modificări legislative sau - au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. (art 2222 din Legea 98/2016) Preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Sumele revizuite vor avea un număr maxim de 2 (două) zecimale. |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a acordului cadru revine Prestatorului printr-o Notificare emisa catre Achizitor in termen de 10 (zece) zile de la data la care se indeplinesc conditiile de actualizare a pretului. |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la Prestator privind modificarile survenite in organizarea sa si care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de revizuire |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional |
| Clauza de revizuire nr 4 | Obiectul , natura, limitele si conditiile modificarii: Prețurile sunt fixe și nu fac obiectul unei actualizării într-un interval de 12 luni de la semnarea acordului cadru. După expirarea primelor 12 luni, la începutul fiecărui an din perioada de derulare a acordului cadru, prețurile se vor actualiza prin indexarea cu indicele general al prețurilor de consum comunicat de INSEE, având ca bază de raportare luna anterioară semnării acordului cadru. Sunt supuse actualizării, prețurile aferente contractelor subsecvente semnate în perioada de 12 luni de la data ultimei actualizării. Pe întrega durată a contractelor subsecvente prețurile sunt fixe. Formula de ajustare: Pi =; P0 * IPCi. IPCo. P0 – prețuri inițiale conform ofertei financiare Pi – prețuri actualizate în anul i al acordului cadru IPC0 – indicele general al prețurilor de consum în luna anterioară semnării acordului cadru (luna-bază de raportare) IPCi = indicele general al prețurilor de consum în anul i al acordului-cadru, valabil în luna anterioară împlinirii anului i al acordului (multiplu de 12 luni față de luna de raportare. |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a optiunii de modificare a acordului-cadru/contractului subsecent apartine oricareia dintre parti, printr-o Notificare comunicata celeilalte. Orice solicitare de ajustare a sumelor trebuie să evidențieze influența corectă pe care o exercită situația care justifică ajustarea sumelor. |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va contine justificari din care sa reiasa posibilitatea de activare a clauzei de revizuire |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional |
| Efectuarea de modificari, care reprezinta modificari contractuale nesubstantiale rezultate din adaptari la contextul practic conform art.221 alin 1 litera e din Legea 98/2016. |  |
| Clauza de modificare nr 1 | Obiectul modificarii: Inlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a acordului cadru revine Prestatorului prin comunicarea unei Notificari catre Achizitor prin care solicita acestuia acordul pentru inlocuirea subPrestatorului/subcontractantilor nominalizati in oferta. Notificarea Achizitorului se va face cu 15 zile înainte de momentul începerii activității în care respectivul Subcontractant este implicat In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Contractantul va atasa adresei: - o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.; - contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului; - certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică (ex: prezentarea documentelor pentru verificarea formei de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, deținerea unei autorizații pentru realizarea Serviciilor în cauză, motivelor de excludere, a capacității și resurselor pentru Lucrările care urmează să fie executate, etc.. Achizitorul va notifica decizia sa Prestatorului în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data primirii notificării |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire. |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional |
| Clauza de modificare nr 2 | Obiectul modificarii: Declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării acordului cadru în condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora, cu conditia indeplinirii cumulative a conditiilor prevazute la art 160 din HG 35/2016 |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Prestatorului prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care solicita acesuia acordul pentru inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, Contractantul va atasa adresei: - o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.; - contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului; - certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de revizuire. |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional |
| Clauza de modificare nr 3: | Obiectul modificarii: Denuntarea unilaterala/rezilierea contractelor/ contractului de subcontractare datorita renunţarii/retragerii subcontractanţilor din acordul cadru avand ca si consecinta indeplinirea de catre contractant a obligatiei de preluare a partii/părţilor din contract aferente activităţii subcontractate sau de inlocuire a acest subcontractantului/subcontractantilor cu un nou subcontractant/subcontractanti |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Prestatorului prin comunicarea unei Adrese catre Achizitor prin care ii comunica acestuia situatia rezilierii/denuntarii unilaterale a contractelor/ contractului de subcontractare si: - notifica acestuia: preluarea partii/părţilor din contract aferente activităţii subcontractate sau - solicita acesuia acordul pentru inlocuirea subcontractantului/subcontractantilor nominalizati in oferta. In acest sens, Contractantul va atasa adresei: - o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre Prestator la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.; - contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu dar fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului; - certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică. |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 prin continutul careia se va evidentia indeplinirea conditiilor pentru activarea clauzei de modificare punctul 2. Clauza de modificare punctul 1 se va activa de la data comunicarii notificarii privind preluarea de catre Prestator a partii din contract aferente activitatii subcontractate. |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional pentru clauza de revizuire punctul 2; Prin “notificare” pentru clauza de revizuire punctul 1 |
| Clauza de modificare nr 4 | Obiectul modificarii: Înlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustinator va fi posibila in cazul în care ofertantul devenit contractant întâmpină dificultăţi în implementare, pentru partea de acord cadru pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, acesta din urma fiind obligat a duce la indeplinire acea parte a acordului cadru care face obiectul respectivului angajament ferm. |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine - Prestatorului printr-o Notificare adresata Achizitorului in termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Prestatorului din prezentul Contract. - Achizitorului printr-o Notificare adresata Prestatorului in termen de 10 (zece) zile de la data declanșării evenimentului care generează posibila preluare a drepturilor și obligațiilor Prestatorului din prezentul Contract. Initierea procesului de implementare a optiunii de mdificare se va face de catre Achizitor, in situatia in care partea de contract pentru care acesta a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm nu se deruleaza cu respectarea Graficului de prestare desi Contractantul a fost notificat prealabil in acest sens. Notificarea generează inițierea novației între cele două Părți. |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 din continutul careia sa reiasa documentele care au stat la baza concluziei ca Contractantul intampina dificultati in implementare pe partea de acord cadru pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm ( de ex: notificari privind indeplinirea obligatiilor contractuale comunicate de Achizitor si carora Contractantul nu le-a dat curs sau nu le-a dat curs in termen etc ) |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional |
| Clauza de modificare nr 5 | Obiectul modificarii: Schimbarea denumirii legale a Prestatorului principal, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire, in cazul in care in fapt, operatrul economic va ramane acelasi. |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Prestatorului, care va instiinta Achizitorul cu privire la modificarile survenite in denumirea sa legala atasand documente doveditoare in acest sens. |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza instiintarea primita de la Prestator privind modificarile survenite in denumirea sa legala. |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional |
| Clauza de modificare nr 6 | Obiectul modificarii: Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea acordului cadru realizează numai cu acceptul autorităţii contractante, şi nu reprezintă o modificare substanţială daca a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire; b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea acordului cadru obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Prestatorului, care va instiinta Achizitorul printr-o Notificare cu privire la necesitatea inlocuirii personalului nominalizat in oferta, solicitandu-I acestuia acordul in acest sens. Notificarea va fi insotita de: - documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare pentru fiecare noua persoana pentru care solicita acceptul pentru nominalizare, in cazul personalului pentru care s-au aplicat factori de atribuire sau criterii de selectie - Tabel cuprinzand Informatiile relevante pentru personalul propus, prezentate in cadrul propunerii tehnice, pentru fiecare noua persoana pentru care solicita acceptul pentru nominalizare |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la Prestator solicitarea de activare a clauzei de revizuire. |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional |
| Clauza de modificare nr 7 | Obiectul modificarii: Prelungirea termenului de executie |
|  | Conditiile modificarii: - In cazul in care Contractantul sufera intarzieri datorita dispozitiilor primite din partea Achizitorului . - orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului - orice circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către furnizor, îndreptăţesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau a oricărei faze a acestora, - Daca Contractantul inregistreaza intarzieri ca urmare a producerii unui Risc al Achizitorului: (a) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Prestatorului așa cum este specificat în Contract; (b) orice neîndeplinire a obligațiilor de către Achizitor; Prestator (c) suspendarea prestarei contractului, cu excepția cazului în care se datorează Prestatorului; (d) modificarea Legii după Data de Referinţă; (e) forţa majoră (f) oricare motiv de întârziere care nu se datorează Prestatorului și nu a survenit prin încălcarea Contractului de către acesta; (g) dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicati (inclusiv personal insuficient sau diferențe de înțelegere a noțiunilor din caietul de sarcini); (h) datele și informațiile necesare desfășurării serviciilor, comunicate de către autoritatea/entitatea contractantă, nu sunt suficiente pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin Caietul de Sarcini la nivelul de calitate asteptat; (i) aparitia necesitatii de adăugare a unor activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților. |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a acordului cadru revine Prestatorului care isi va indeplini Obligatia de notificare prompta, sesizand Achizitorul asupra imprejurarilor care pot determina prelungirea termenului de prestare si solicitand în scris prelungirea termenului de prestare a oricărei părți din obiectul contractului. Intervenția unei situații care poate determina imposibilitatea temporară de executare a obligațiilor contractuale obligă Contractantul la informarea cu promptitutine a Achizitorului, în termen de 5 zile de la data la care a constatat interventia situatiei . Lipsa informării Achizitorului da dreptul Achizitorului de a refuza prelungirea termenului de prestare. La primirea solicitării motivate din partea Prestatorului, Achizitorul va lua în considerare toate detaliile justificative furnizate de către Contractant și, dacă este cazul, va prelungi termenul de prestare. |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 care va avea la baza Notificarea primita de la Prestator privind solicitarea de activare a clauzei de revizuire. |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii contractului : În toate ipotezele termenul de prestare care curge împotriva Prestatorului va fi prelungit cu durata impedimentelor, constatate în scris de către Părți prin reprezentanții lor împuterniciți în acest sens, prin încheierea unui Act Adițional la Contract. |
| Clauza de modificare nr 8 | Obiectul, conditiile modificarii: Orice modificare care nu a fost mentionata expressis verbis si care nu se incadreaza in categoria modificărilor substanţiale menţionate la art. 12 alin. (1) din Instructiunea ANAP 1/2021 si art 221 alin 7 din Legea 98/2016. Sunt considerate modificari substantiale in sensul acestui articol modificarile care indeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire iniţială, ar fi permis selecţia altor candidaţi decât cei selectaţi iniţial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată iniţial sau ar fi atras şi alţi participanţi la procedura de atribuire; b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în favoarea Prestatorului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru iniţial; c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; |
|  | Evaluarea modificarilor: Modificările vor fi evaluate după cum urmează: - la prețurile din acordul cadru sau - ppe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau - lla prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul rezonabil de prestare prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a acordului cadru revine Achizitorului - Ffie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Prestator cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta - Ffie printr-o Cerere adresată Prestatorului de a prezenta o propunere de modificare. Contractantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Serviciilor până când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Contractantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: - O descriere a activităților necesar a fi realizate și un grafic de prestare pentru realizarea acestora; - Propunerea Prestatorului referitoare la orice modificări ale Graficului de prestare acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și - Propunerea Prestatorului privind evaluarea financiară a Serviciilor (Oferta financiara). După primirea propunerii Prestatorului, Achizitorul va putea: - să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea - să o respingă sau - să transmită comentarii. Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Prestator. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Prestator, Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire. Contractantul nu va întârzia execuția Serviciilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului. |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa): - Documente justificative - Cererea adresata Prestatorului pentru depunerea unei propuneri 3. Propunerea primita, incluzand oferta financiara |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional |
| Efectuarea de modificari prin achizitionarea de servicii suplimentare care reprezinta modificari ale contractului rezultate din adaptari la contextul practic al prestarii, considerate nesubstantiale deoarece indeplinesc conditiile mentionate la art 221 alin 1 litera f din Legea 98/2016. In conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit f din Legea 998/2016, se va putea recurge la aceste modificari, in plus fata de modificarile in baza art 221 alin 1 literele a)-d) din Legea 98/2016. |  |
| Clauza de modificare nr 9 | Obiectul modificarii: Fără a se verifica dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Instructiunea ANAP 1/2021 si art 221 alin 7 din Legea 98/2016 mentionate mai sus la clauza nr 7 , o modificare va fi considerată "nesubstanţială - prag valoric", supusă prevederilor art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, atunci când valoarea modificării este mai mică decât: a) pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 (pragurile de publicare în JOUE); şi b) 10% din preţul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de servicii sau de produse şi al contractelor sectoriale de servicii sau de produse, sau 15% din preţul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de lucrări şi al contractelor sectoriale de lucrări. c ) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului respectiv nu afecteaza: - obiectivele principale urmărite de autoritatea contractantă la realizarea achiziţiei iniţiale, - obiectul principal al contractului şi - drepturile şi obligaţiile principale ale contractului, inclusiv - principalele cerinţe de calitate şi performanţă, aceste elemente considerandu-se ca ramanand nemodificate. |
|  | Evaluarea modificarilor: Modificările vor fi evaluate după cum urmează: - la prețurile din acordului cadru sau - ppe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau - lla prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul rezonabil de prestare prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o depășire cu mai mult decât procentul de 10% din valoarea contractului e achizitie publica În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 10% valoarea contractului iniţial. Pentru calculul procentului de 10%, valoarea Serviciilor suplimentare se raportează la valoarea contractului initial. |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Achizitorului - Ffie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Prestator cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta - Ffie printr-o Cerere adresată Prestatorului de a prezenta o propunere de modificare. Contractantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Serviciilor până când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Contractantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: - O descriere a activităților necesar a fi realizate și un grafic de prestare pentru realizarea acestora; - Propunerea Prestatorului referitoare la orice modificări ale Graficului de prestare acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și - Propunerea Prestatorului privind evaluarea financiară a Serviciilor (Oferta financiara). După primirea propunerii Prestatorului, Achizitorul va putea: - să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea - să o respingă sau - să transmită comentarii. Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Prestator. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Prestator, Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire. Contractantul nu va întârzia execuția Serviciilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului. |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa): - Documente justificative - Cererea adresata Prestatorului pentru depunerea unei propuneri - Propunerea primita, incluzand oferta financiara |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional |
| Efectuarea de modificari in conditii exceptionale, in conformitate cu prevederile art 221 alin 1 lit b si c din Legea 98/2016 coroborate cu art221 alin (3), (4), (5), (6), (10) din Legea 98/2016 |  |
| Clauza de modificare nr 10 | Obiectul modificarilor: orice modificare pentru care sunt indeplinite conditiile legale/cele mentionate la: - aart 221 alin 1 lit b si c din Legea 98/2016 coroborate cu art221 alin (3), (4), (5), (6), (10) din Legea 98/2016 |
|  | Evaluarea modificarilor: Modificările vor fi evaluate după cum urmează: - la prețurile din acordului cadru sau - ppe baza unor preţuri similare din contract, cu adaptările de rigoare sau - lla prețuri noi corespunzătoare, care pot fi convenite de către Părți sau pe care Achizitorul le consideră adecvate. Aceste preturi trebuie sa reprezinte costul rezonabil de prestare prin raportare la pretul mediu existent pe piaţa de profil în cauză. Achizitorul va putea utiliza ca referinta preturi similare din contracte pe care le are sau le-a avut in derulare, actualizate cu Indicele Preturilor de Consum pentru marfuri nealimentare comunicat de INS pentru luna decembrie a anului in care a fost incheiat contractul, acolo unde este cazul. Prețurile pentru modificări vor include cota de profit astfel cum este precizată în Ofertă și în niciun caz modificarea/suplimentarea nu va determina o modificare substantiala a contractului in sensul art 221 alin 7 din Legea 98/2016. În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări succesive in baza acestei clauze, valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 50% valoarea contractului iniţial. Pentru calculul procentului de 50%, valoarea serviciilor suplimentare se raportează la valoarea contractului initial. |
|  | Initierea procesului de implementare a optiunii de modificare a contractului revine Achizitorului - Ffie printr-o Instructiune emisa de Achizitor privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, a fost instiintat de catre Prestator cu privire la necesitatea unei modificari, in conformitate cu Obligatia acesuia de notificare prompta - Ffie printr-o Cerere adresată Prestatorului de a prezenta o propunere de modificare Contractantul nu va face nici o alterare și/sau modificare a Serviciilor până când Achizitorul nu va dispune sau nu va aproba o modificare. Dacă Achizitorul solicită o propunere, înainte de a dispune o modificare, Contractantul va răspunde, în scris, prin transmiterea următoarelor: - O descriere a activităților necesar a fi realizate și un grafic de prestare pentru realizarea acestora; - Propunerea Prestatorului referitoare la orice modificări ale Graficului general de prestare acceptat și ale termenului de finalizare acceptat, dacă e cazul și - Propunerea Prestatorului privind evaluarea financiară a Serviciilor (Oferta financiara). După primirea propunerii Prestatorului, Achizitorul va putea: - să aprobe propunerea respectivă prin transmiterea instrucțiunii scrise privind modificarea - să o respingă sau - să transmită comentarii. Beneficiarul va verifica si daca va fi posibil va accepta valoarea propusa de Prestator. In situatia in care nu va accepta valoarea propusa de Prestator, Achizitorul va stabili valoarea conform prevederilor privind “ Evaluarea modificarilor” din cadrul prezentei cauze de revizuire. Contractantul nu va întârzia execuția Serviciilor în perioada de transmitere a răspunsului Achizitorului. |
|  | Justificarea necesitatii activarii clauzei cu optiuni se va face de catre Achizitor, in cadrul unei note justificative conform Ordin 2332/2017 privind încheierea actelor adiţionale, nota care va fi însoţita si va avea la baza documente justificative, (fara ca enumerarea sa fie limitativa): - Documente justificative - Cererea adresata Prestatorului pentru depunerea unei propuneri - Propunerea primita, incluzand oferta financiara |
|  | Modalitatea de implementare a modificarii contractului : prin act aditional |

9. OBLIGAŢIILE PROMITENTILOR PRESTATORI

9.1. Promitentul - Prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte toate clauzele prevăzute în prezentul acord-cadru şi anexele sale - parte integrantă a acordului cadru.

9.2  În cazul în care Promitentul - Prestator nu respectă obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru si prin contractele subsecvente, Promitentul- Achizitor are dreptul de a considera că Promitentul - Prestator nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor Promitentului – Achizitor.

9.3. Promitentul - Prestator este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru.

9.4. (1) Promitentul - Prestator îşi asuma ca obligaţie principala fata de autoritatea contractantă prestarea serviciilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicita acest lucru.

(2) Promitentul - Prestator intelege ca, cantități minime și maxime pe care Achizitorul le-a stabilit inițial în documentația de atribuire și la nivelul acordului-cadru reprezintă estimări ale unor cantități de produse care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru și nu cantitățile exacte care vor fi achiziționate, acestea din urma putând fi mai mici, egale sau mai mari raportat la cele estimate, în funcție de necesitățile efective ale Achizitorului. Cantitati mai mari vor putea fi achizitionate cu respectarea prevederilor art 221 din Legea 98/2016.

(3) Promitentul - Prestator intelege ca, având în vedere că este vorba de cantități estimative, pe parcursul derulării unui acord-cadru informațiile privitoare la acestea trebuie privite ca repere ce se bucură de un anumit grad de flexibilitate.

(4) Promitentul - Prestator intelege ca, intreaga cantitate care face obiectul acordului cadru ar putea face obiectul primului contract subsecvent.

9.5. (1) Promitentul – Prestator  - Va prezenta beneficiarului  rapoarte tehnice, lunar, spre aprobare, pana la data de 30 a lunii urmatoare celei pentru care a fost intocmit raportul, potrivit prevederilor specificate in prezentul Caiet de Sarcini .

(2) Promitentul – Prestator - Va inainta raportul, in scris, prin Registratura  Primariei municipiului Oradea, catre beneficiar reprezentat de Directia Tehnica din cadrul Primariei municipiului Oradea, pana cel tarziu in 30 a lunii urmatoare celei pentru care a fost intocmit raportul.

(3) Promitentul – Prestator - Va intocmi rapoarte similare de cate ori este necesar, in termenul solicitat de beneficiar

(4) Promitentul – Prestator -  Poate intocmi rapoarte cu transmitere catre beneficiar ori de cate ori considera necesar in vederea indeplinirii obiectivelor pe care le are de indeplinit potrivit Caietului de sarcini

(5) Promitentul – Prestator -  Este obligat sa raspunda solicitarii formulate de beneficiar in legatura cu clarificarile /completarile necesare in legatura cu raportul tehnic pentru care a fost formulata o astfel de solicitare, in maxim 3 zile de la primirea solicitarii. Acest termen  poate fi prelungit doar cu acordul scris al beneficiarului, la solicitarea in scris, motivat, a Ofertantului.

9.6.  Principalele activităţi şi obligaţii ale Promitentului - prestator, prin echipa tehnică (diriginţi de şantier),  în conformitate cu prevederile Caietului  de sarcini pentru serviciile pentru asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier pentru obiective de investiţii ale Primăriei municipiului Oradea – Direcţia Tehnică străzi, poduri, pasaje, pasarele, lucrări pentru siguranța circulației, rețele de utilități inclusiv devieri, relocări, protejări de rețele, spații verzi, trotuare, alei pietonale, piste de biciclete, alte tipuri de lucrări, etc., sunt:

OBLIGAŢII GENERALE, conform legislaţiei în vigoare privind autorizarea diriginţilor de şantier, respectiv Ordinul 3482/2013 de autorizare a diriginţilor de şantier (actualizat), emis de  Inspectoratul de Stat în Construcţii.

În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:

A. In perioada de pregătire a investiţiei:

1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;

5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;

6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante

9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;

11. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

13. verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la ISC;

15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

B. In perioada execuţiei lucrărilor:

1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

6. verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

12. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

13. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

15. anunţă ISC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

16. anunţă ISC privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

C. La recepţia lucrărilor:

1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie. Va intocmi cartea tehnica a constructiei, capitolul B, C si D.

2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;

3. predau către investitor cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei la terminarea lucrarilor.

9.7. Promitentul - prestator  are obligaţia să  solicite   aprobarea prealabilă a Promitentului – achizitor, prin Direcţia Tehnică  din Primăria Municipiului  Oradea, pentru:

1 - Aprobarea oricaror modificari a executiei  lucrărilor, care vor modifica  preţul contractului sau orice schimbare a lucrărilor, caracterului şi calităţii acestora, modificarile aferente fiind realizate numai prin incadrarea in prevederile actelor normative in vigoare,

2 - Aprobarea Recepţiei parţiale a lucrărilor, (dacă îi este solicitata de Angajator - Beneficiar).

9.8. Promitentul – prestator să ia la cunoştinţă că în România  Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC, are responsabilităţi statutare pentru inspectarea lucrărilor de construcţii în diverse stadii, respectiv participa la fazele determinante.

9.9. Promitentul – prestator,in conformitate cu cerinţele specifice legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor, îşi va asuma rolul de Diriginte de şantier şi  va indeplini toate atribuţiile acestei funcţii, purtând toată responsabilitatea pentru respectarea standardelor de calitate, a realizarii contractelor de lucrari si a asigurarii legalitatii pe parcursul executiei.

9.10. Promitentul – prestator, va  urmări şi certifica executarea lucrărilor din punct de vedere fizic cantitativ, calitativ şi valoric precum şi va  certifica legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea operaţiunilor supuse decontării, cu incadrarea in prevederile contractelor de executie de lucrari.

9.11. Promitentul – prestator trebuie să respecte prevederile legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare și  legislația în vigoare privind achizițiile  publice .

9.12. Promitentul – prestator

1. Acţionează ca şi consilier al Promitentului – achizitor, în vederea realizării lucrărilor conform contractelor.

2. Va consilia şi sprijini Promitentul – achizitor în descărcarea de atribuţiile menţionate mai sus prin organizarea în mod frecvent, de cate ori este cazul, de şedinţe  cu constructorii si  va prezenta raportul  lunar precum si raportul lucrărilor şi orice probleme ce pot afecta costurile sau finalizarea la termen a lucrărilor. Va înregistra subiectele discutate pe parcursul şedinţelor sub forma unor minute ce vor fi inaintate  Promitentului – achizitor.

3. Asigură şi raspunde  de supervizarea implementării contractelor de lucrări, scop în care va acţiona ca diriginte de şantier, va avea o echipă formată din minim 6 persoane, şi va asigura functie de categoriile de lucrari pe fiecare lucrare/strada  in parte dirigentia de santier atat pentru strada – infrastructura – suprastructura cat si pentru retele de electrice, de  canalizare pluviala, devieri, protejari retele, etc., respectiv pentru poduri, parcari, etc.

9.13.   Promitentul - Prestator se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i.	Reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate , și

ii.	Daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Promitentul- achizitor.

9.14 Promitent-Prestator are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul acord-cadru.

9.15 Promitent-Prestator se obligă să declare subcontractanții propuși la încheierea acordului-cadru . În măsura în care există subcontractanți propuși, se vor aplica dispozițiile capitolului V-secțiunea 1-Subcontractarea din Legea nr.98/2016 și prevederile capitolului IV, secțiunea 1-Subcontractarea din HG nr.395/2016.

9.16 Promitentul -Prestator se obligă să răspundă solicitării Promitent-Achizitorului de a încheia un contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe prestarea serviciilor a pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul-Prestator va suferi consecințele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligațiilor în sarcina sa, după cum urmează:

9.17 În situația în care Promitent-Prestatorul nu are capacitatea de a răspunde solicitării Promitent-Achizitorului Promitent-Prestatorul în culpă, datorează daune-interese egale cu 10% din valoarea contractului subsecvent  în cauză .

9.17.1. Daunele-interese datorate  de către Promitent-Prestator vor fi plătite în termen de maxim 30 de zile de la data înștiințării primite din partea Promitent-Achizitorului.

10.OBLIGAŢIILE PROMITENTULUI ACHIZITOR

10.1. Promitentul - Achizitor se obligă în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului -Prestator, să achiziţioneze  în condiţiile convenite în prezentul acord cadru.

10.2. Promitentul - Achizitor se obligă să plătească prețul serviciilor prestate către Promitentul-Prestator în termenele convenite prin contractele subsecvente care vor fi încheiate.

10.3. Promitentul - Achizitor se obligă, să nu  încheie, pe durata prezentului acord cadru un contract subsecvent cu un alt operator economic având același obiect cu cel al acordului-cadru aflat în derulare, în situația în care Prestatorul din cadrul prezentului acord cadru are capacitatea de a răspunde solicitărilor entității contractante..

Promitentul - Achizitor va putea  încheia, pe durata prezentului acord cadru un contract subsecvent cu un alt operator economic având același obiect cu cel al acordului-cadru aflat în derulare, in cazul în care Promitentul-Achizitor transmite Promitentului-Prestator o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent și acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

10.4 Promitentul - Achizitor are posibilitatea de a organiza o nouă procedură de atribuire în vederea încheierii unui acord-cadru având același obiect ca și acordul-cadru aflat în derulare, cu condiția ca încheierea contractelor subsecvente noului acord-cadru  să nu se realizeze pe durata prezentului acord-cadru, ci numai după finalizarea acestuia din urmă.

11. AJUSTAREA PREŢULUI

11.1. Pentru serviciile ce fac obiectul prezentului acord cadru şi care vor fi prestate de către Promitentul- Prestator, plăţile datorate de către Promitentul- Achizitor sunt cele stabilite în Propunerea financiară a promitentului Prestator, anexă la prezentul contract.

11.2.  Preţurile vor putea fi ajustate astfel:

11.2.1 Prețurile sunt fixe și nu fac obiectul unei actualizării într-un interval de 12 luni de la semnarea acordului cadru.

11.2.2 După expirarea primelor 12 luni, la începutul fiecărui an din perioada de derulare a acordului cadru, prețurile se vor actualiza prin indexarea cu indicele general al prețurilor de consum comunicat de INSEE, având ca bază de raportare luna anterioară semnării acordului cadru.

11.2.3. Sunt supuse actualizării, prețurile aferente contractelor subsecvente semnate în perioada de 12 luni de la data ultimei actualizării. Pe întrega durată a contractelor  subsecvente prețurile sunt fixe.

Formula de ajustare:

| Pi = | P0 * IPCi |  |
| --- | --- | --- |
|  | IPCo |  |

P0 – prețuri inițiale conform ofertei financiare

Pi – prețuri actualizate în anul i al acordului cadru

IPC0 – indicele general al prețurilor de consum în luna anterioară semnării acordului cadru (luna-bază de raportare)

IPCi = indicele general al prețurilor de consum în anul i al acordului-cadru, valabil în luna anterioară împlinirii anului i al acordului (multiplu de 12 luni față de luna de raportare)

11.3 – Prevederile art. 8 care prevad situatiile in care contractul poate fi modificat fara o procedura prealabila, raman aplicabile.

12.  CONFLICTUL DE INTERESE

12.1.  Promitentul – Prestator va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în baza prezentului acord cadru, în mod obiectiv şi imparţial.

12.2. (1) Promitentul-Prestator garantează că vor înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaţie din partea Promitent-Achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie de conflict de interese şi va notifica în termen de 5 zile despre această situaţie, în scris, Promitentul-Achizitor.

(2) În situaţia în care Promitentul-Prestator cu care s-au încheiat contracte subsecvente în baza prezentului acord-cadru se află în situaţie de conflict de interese sau într-o situaţie care, deşi nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractelor subsecvente şi nu notifică Promitent – Achizitorul conform art. 12.2. alin. (1) asupra situaţiei apărute,aceasta dă dreptul  Promitent – Achizitorului de a rezilia contractul subsecvent, fără obligaţia notificării formale a Promitentului –Prestator.

13. COMUNICĂRI

13.1.- (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

13.2.  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

13.3. Prezentul acord cadru poate fi modificat prin acordul scris al Promitent-Achizitorului şi al Promitențului-Prestator, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

14. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

14.1. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru.

14.2. In termen de maxim 15 de zile de la apariţia unei dispute, părţile se vor notifica reciproc în scris asupra poziţiilor adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul în care vor considera necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării disputei. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei.

14.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare

## 15. ÎNCETAREA ACORDULUI- CADRU

## 15.1. (1) Prezentul acord cadru încetează de drept:

## - prin ajungerea la termen

## (2)Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:

## -   prin acordul de voinţă al părţilor;

## - prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 10 zile a părţii în culpă.

## 15.2   Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru  sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

## a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

## b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent-Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

## c) în cazul modificării contractului în alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

16. LEGEA APLICABILĂ SI LIMBA ACORDULUI CADRU

16.1. Legea care guvernează acest acord cadru şi în conformitate cu care acesta este interpretat este legea română.

17.CONFIDENTIALITATEA DATELOR

17.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea  Regulamentului european privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).

18. DISPOZIŢII FINALE

18.1. - Prezentul  acord-cadru a fost încheiat în 4 exemplare originale, două pentru promitent- achizitor și unul pentru promitent - Prestator.

PROMITENT- ACHIZITOR                                        PROMITENT - PRESTATOR

| MUNICIPIUL ORADEA Semnat si stampilat de catre: Primar Florin Birta .............................................................. Director Adj.Directia Economica Simona Vlad .............................................................. Director Directia Juridica Oltea Diana Marc ............................................................. Director Executiv Directia Tehnica Sebastian Marchis .............................................................. Sef Serviciul Achizitii Publice Mihaela Nastea .............................................................. Consilier Serviciul Achizitii Publice Olimpia Horge .............................................................. Responsabil Acord Cadru Mioara Tivadar ............................................................. | Asocierea BASELI DRUM CONSULT SRL Lider de asociere si BETA-COPS SRL Asociat 1 si SC DAIO TOTAL CONSTRUCT SRL Asociat 2 prin Lider de asociere Semnat si stampilat de catre: ............................... Functia:................................................................... Fiind autorizat de catre si in numele: Data………………...... In baza imputernicirii nr: .................................................................. |
| --- | --- |