DIRECŢIA TEHNICĂ

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018

Direcţia Tehnică din  cadrul Primăriei Municipiului Oradea a desfăşurat în anul 2018, în baza atribuţiilor ce îi revin, următoarele activităţi principale:

- ACTIVITATEA DE LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE, REPARATII, AMENAJARI LA STRĂZI, PODURI SI TRAFIC RUTIER IN MUNICIPIUL ORADEA

Aceasta activitate a fost realizata in municipiul Oradea in anul 2018 astfel:

I. Lucrări de întreţinere, reparaţii, amenajari străzi, poduri şi trafic rutier in municipiul Oradea

II. Lucrări de investiţii

- Lucrări de întreţinere, reparaţii, amenajari străzi, poduri şi trafic rutier in municipiul Oradea

La finalul anului 2018, în municipiul Oradea, dintr-un număr de 932 străzi în lungime totală de cca 470,43 km, 634 străzi în lungime de cca.323,90 km sunt modernizate integral sau pe tronsoane de strada, iar 298 străzi în lungime de cca.146,53 km sunt nemodernizate sau nu sunt modernizate pe intreaga lungime a strazii.

Potrivit  atribuţiilor ce îi revin şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind siguranta  circulaţiei, Direcţia Tehnică, prin Biroul Drumuri Publice, a realizat în cursul anului 2018 lucrări de întreţinere şi reparaţii pe străzile municipiului Oradea, conform programului anual intocmit in acest sens, corelat cu nevoile si solicitarile locuitorilor municipiului.

În cadrul Programului de întreţineri, reparaţii, amenajari strazi, poduri şi trafic rutier în anul 2018, s-au realizat următoarele categorii distincte de lucrări:

- Intretineri, reparatii imbracaminti rutiere prin lucrari de plombari si covorase;

- Reparaţii imbracaminti rutiere,

- Intretinere strazi si colectare ape pluviale la străzi nemodernizate;

- Reparaţii trotuare; Amenajare trotuare;

- Covoare asfaltice;

- Lucrari la retele de utilitati;

- Întretineri, reparatii poduri şi podeţe; Lucrări pentru siguranţa circulaţiei;

- Trafic rutier;

- Montat borduri inclinate, acolo unde au fost necesare( activitate care s-a realizat la trecerile de pietoni, conform Legii nr.448/2006 si respectiv a Hotararii Guvernului nr.268/2007 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap).

I.A.Străzi modernizate

Lucrări de întreţinere şi reparaţii pe străzi modernizate prin plombări şi covoraşe:

Activitatea de reparaţii a fost demarată cu lucrările de plombări şi covoraşe pe arterele majore ale municipiului Oradea precum: B-dul Dacia, B-dul Stefan cel Mare, str. Matei Corvin, str. M.Eminescu, Calea Borsului, Calea Clujului, Calea Aradului precum si pe alte strazi: str.Sovata, Sirul Canonicilor, str.Aluminei, str. Valcelelor, str.Calimanestilor, str.Moldovei, str.Postavarului, str.Santului, str. Michelangelo, str.Iza, str. Posada, str. Calugareni, str. Sfantul Apostol Andrei, str.Doina, str.Dunarea, str.Stana de Vale, str.Posada, str.Depozitului, str. Traian Blajovici, str. C. Tanase, str.O Goga si continuata in tot cursul anului 2018 pe toate arterele modernizate pe care starea tehnica a acestora a impus acest lucru.

Astfel au fost realizate lucrări de plombări şi covoraşe pe un număr de aprox. 70 străzi  utilizând o cantitate de 2042 tone de asfalt  aferent suprafaţei de 17311 mp, pe unele din aceste strazi fiind necesar a se interveni, pe amplasamente diferite, chiar de 2 ori pe parcursul anului.

Lucrări de amenajare şi reparaţii trotuare:

Reparatii la trotuare au fost executate pe o serie de strazi respectiv

Str. Iacobinilor, str.Calarasilor, str. Primariei, str.Splaiul Crisanei, Parc 1 Decembrie, str.Al. Vlahuta, str. Feldioarei, str. Traian Mosoiu, str. Closca, str. Mihai Viteazul, str. Ion Vidu, str. A. Bacalbasa, P-cul Mihai Viteazul, str. B. Stefanescu Delavrancea, str. Postavarului, str. Calugareni, B-dul Decebal, B-dul Stefan cel Mare, str. M. Eminescu, str. Traian Lalescu, str. Roman Ciorogariu, etc.

Amenajare de trotuare noi au fost executate pe urmatoarele strazi: str. Barcaului-Onestilor, str. Bumbacului, str. Campului, str. Louis Bleriot, etc.

Covoare asfaltice

În cadrul categoriei de lucrări covoare asfaltice, au fost executate lucrări in următoarele zone: str.Corneliu Baba, str. Jiului.

Lucrari la retele de utilitati

Ridicare la cotă cămine şi guri de scurgere

Corelat cu starea carosabilului precum si a caminelor si a gurilor de scurgere si avand in vedere cotele acestora, pentru asigurarea colectării apelor pluviale si pentru inlaturarea neajunsurilor si a disconfortului existent in trafic, au fost executate lucrari din aceasta categorie pe următoarele străzi: Str. Leonardo da Vinci, str. Mestesugarilor, str. Meziadului, str. Jules Verne, Santul Cetatii, str.Caprioarei, str.Musatei, str.W.Shakespeare, str. Ciheiului, B-dul Decebal, str. Morii, str. Nufarului, str. Nojoridului, str.Matei Corvin, str. Piersicilor, str.Ion Bogdan, Sos. Borsului, etc

Colectarea apelor pluviale prin sanţuri şi rigole pentru asigurarea scurgerii apelor au fost realizate pe străzile: str.Ciheiului, str.Arinului, str.Sofiei, str.Piersicilor, str.Fagetului, str.Plaiului, str.Kabos Endre, etc.

Lucrări pentru siguranţa circulaţiei

Aceasta categorie de lucrari cuprinzand amenajari de siguranta circulatiei, alei spatii de parcare cu preponderenta in zonele cvartalelor de blocuri si nu numai a cuprins in 2018 zonele/strazile : Lacul Rosu (tronson spre Stefan cel Mare) , Sfantul Apostol Andrei L.Pasteur , Secarei ,Moldovei ,Cantacuzino – Moldovei, Milcovului, Episcop Ioan Suciu, Locomotivei, Transilvaniei, Dobrestilor, Spartacus, N.Balcescu, Santul Cetatii, Leonardo da Vinci, Calea Clujului, W.Shakespeare, Calea Aradului, Str.H.Ibsen, A.Cazaban -zona Transgex

Prin aceasta categorie de lucrari au fost amenajate in municipiul Oradea in anul 2018 un numar de 914 locuri de parcare.

Montat/remontat borduri inclinate – treceri de pietoni

Lucrari specifice executate in zona strazilor C.Negruzzi, B-dul Stefan cel Mare, Sfantul Apostol Andrei, Soseaua Borsului, Lapusului, Aleea Cazaban, B-dul Decebal, Mestesugarilor, Calea Aradului.

I.B Lucrări pe străzi nemodernizate:

În anul 2018 au fost executate lucrări de intretinere si reparatii pe cca.302 străzi nemodernizate. Pentru aceste lucrări au fost utilizate 26.059 tone piatră spartă şi 9.644 mc de balast, intervenindu-se pe o suprafata totala de 583.125 mp, reprezentata de interventia in 2 sau chiar 3 straturi in unele situatii, pe aceeasi strada ( balast, piatra sparta, material de impanare ).

Astfel in 2018 s-a intervenit pe:

Strazile din Cartierul Grigorescu, Cartierul Tineretului,  Cartierul Veteranilor, cartierul Tokai, Cartierul Balcescu, pe strazile Coriolan Hora, Bemer Lazlo, Ovidiu Cotrus, Prof. M.D.Bica, Aristide Demetriade, Luceafarul, I.Corneli, Eva Heyman, Americii,Piatra Craiului, Plantelor, Piersicilor, N.Beldicianu, Capsunilor, Valea Frumoasa, Drumul Hotarului, Caisilor, Podgoria,Plaiului, Sofiei, Prunilor, Ciucasului,  Fagetului, Paleului, Gheorghe Doja, etc.

Interventiile realizate pe parcursul anilor la cele doua categorii de strazi respectiv modernizate si nemodernizate, corelat cu faptul ca lucrarile curente sunt lucrari de interventie care se realizeaza pe tot parcursul anului, functie de nevoile si problemele aparute,sunt prezentate in tabelul urmator:

Lucrări de întreţinere/reparaţii executate pe străzi modernizate (plombari si covorase)

| Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr de străzi/ locaţii | 180 | 200 | 180 | 150 | 75 | 115 | 120 | 151 | 128 |
| Cantitate de mixtură asfaltică utilizată (tone) | 7828 | 8156 | 6709 | 5630 | 2185 | 1430 | 1354 | 3145 | 2042 |

Lucrări de întreţinere / reparaţii pe străzi nemodernizate

| Anul | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr de străzi | 146 | 100 | 65 | 55 | 70 | 135 | 106 | 162 | 302 |
| Suprafaţa reparată pe străzi nemodernizate (mp) | 255.032 | 230.169 | 135.200 | 128.000 | 96.300 | 310.000 | 296.420 | 365.897 | 583.125 |

INTRETINEREA MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERA

Conform Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1.391 / 2006 precum si a Ordonantei Guvernului nr.43/1997, modificata, privind regimul drumurilor, administratorul drumului public este obligat sa aplice, sa instaleze, sa intretina mijloacele de semnalizare rutiera si echipamentele destinate sigurantei circulatiei, sa asigure desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal.

In cursul anului 2018 s-au executat urmatoarele lucrari:

Intretinere semafoare.

In cadrul acestei activitati s-a facut verificarea zilnica, in doua schimburi (7.00-23.00), a functionarii semafoarelor electrice si a lampilor cu lumina galben intermitent. S-au inlocuit 890 ml cabluri de alimentare cu durata de serviciu expirata, 314 becuri, 38 lentile cu leduri, 17 corpuri de semafor, 5 buc cronometre, 34 dispozitive acustice, 8 placi executie, 2 module galben intermitent, 71 acumulatori pentru lampile cu lumina galben intermitent, 1 automat dirijare si la 2 treceri de pietoni s-au instalat lampi cu lumina galben intermitent.

Energia electrica consumata de semafoare a fost de 109.370 kw.

Pentru intretinerea semafoarelor si consumul de energie electrica s-a cheltuit suma de 720.650 lei.

Marcaje rutiere. Au fost executate marcaje transversale in suprafata de 16.088 mp, din care 7.282 mp cu vopsea plastiruc si 8.806 mp cu vopsea normala, pe 186 strazi si marcaje longitudinale pe 58 strazi in lungime de 34,6 km. La 718 treceri de pietoni s-a aplicat marcaj tactil in suprafata de 1.943 mp, in baza art.64 din Legea nr.448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care prevede ca autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ia masuri pentru adaptarea trecerilor de pietoni de pe drumurile publice conform prevederilor legale, inclusiv marcarea cu pavaj tactil.

Pentru aceasta activitate s-a cheltuit suma de 3.344.400 lei.

Intretinere indicatoare. S-au achizitionat si montat 886 indicatoare reflectorizante si 401 stilpi indicatoare,  s-au montat panouri reflectorizante in suprafata de 12 mp, s-au vopsit 960 mp  parapeti, stalpi, s-au achizitionat si montat 13 buc oglinzi rutiere.

Pentru aceasta activitate s-a cheltuit suma de 248.100 lei.

# Stilpisori de protectie – Pentru protejarea trotuarelor s-au plantat 240 buc stilpisori metalici si 51 ml balustrada metalica.

# Pentru aceasta activitate s-a cheltuit suma de 34.900 lei.

II. Lucrări de investiții

Investițiile publice aferente domeniului public al municipiului Oradea se derulează anual în corelare cu prevederile actelor normative în vigoare și cu alocațiile bugetare aferente.

În acest sens potrivit bugetului aprobat pentru anul 2018 și a listelor de investiții aferente, au fost demarate și parcurse pentru lucrările de investiții toate etapele legale și respectiv au fost finalizate lucrările la unele obiective, iar altele sunt în derulare, în diferite stadii/etape.

La sfârșitul anului 2018 situația se prezintă astfel:

II A ● Lucrari finalizate in anul 2018

II A 1      ♦ Lucrari de modernizare, reabilitare, strazi, poduri

1. Reabilitare strada Barcăului – tronson situat între strada Lipovei și strada Oneștilor – număr locuri de parcare amenajate = 113 locuri – finalizat. Valoare investiție = 2.386.190,58 lei

2. Drum de acces pe relația strada Barcăului – strada Oneștilor – strada Simion Bărnuțiu – finalizat. Valoare investiție = 975.795,28 lei

3. Reabilitare str George Emil Palade – finalizat. Valoare investiție =  949.697,37 lei

4. Modernizare str. Petre Țuțea – finalizat. Valoare investiție =  351.653,37 lei

5. Amenajare drum în zona intersectiei calea ferată – (între stațiile Episcopia Bihor-Oradea Vest) str. Uzinelor – str. Podului – finalizat. Valoare investiție = 349.076,50 lei

II A 2 ● Amenajare alei și parcări

II A 3 ● Parcuri , inclusiv utilități aferente

1.  Amenajare Parc Sportiv Salca III – finalizat. Valoare investiție = 4.408.567,16 lei

II A 4 ● Rețele de utilități

1.  Racordarea la rețeua electrică a Parcului Sportiv Salca III – finalizat. Valoare investiție =  81.355,61 lei

2.  Relocare cabluri de joasă tensiune și firidă str. Dunărea – intersecție cu str. Republicii – finalizat. Valoare investiție = 100.921,26 lei

II B ● Lucrări în curs de execuție, demarate în 2017/2018 cu finalizare în 2019:

II  B1 ♦    Reabilitare, modernizare strazi, poduri :

- Amenajare Strada Vasile Alecsandri(executie). Valoare contract executie =

4.900.581,84 lei cu TVA

2.   Construire pod peste râul Crișul Repede între strada Plevnei și strada Szigligeti

Ede, demolare pasarela Plevnei (pietonal și pentru cicliști) din beton armat peste

Crișul Repede, din municipiul Oradea(proiectare +executie). Valoare  contract

proiectare si executie =  11.473.855,49 lei TVA

- Pod peste pârâul Peta intre calea Armatei Romane-str. Universitatii inclusiv demolare pod peste paraul Peta intre calea Armatei Romane-str. Universitatii (proiectare +executie) .Valoare  contract  proiectare si executie=  1.243.927,40 lei cu TVA

- Drum de legătură între str. Suișului și calea Bihorului (execuție). Valoare  contract executie =  27.557.271,72 lei cu TVA

- Modernizare str. Lăcrămioarelor (proiectare+executie). Valoare  contract  proiectare si executie =  408.602,55 lei cu TVA

- Modernizare str. Caraiman (proiectare+executie). Valoare  contract proiectare si executie  =  213.924,54 lei cu TVA

- Modernizare str. Balogh Istvan (proiectare+executie). Valoare  contract proiectare si executie=  2.387.025,94 lei cu TVA

- Amenajare căi de acces rutier și spații aferente în zona str. Cornițelului (proiectare+executie). Valoare contract proiectare si executie=  464.481,79 lei cu TVA

II B 2 ● Amenajare alei și parcări

- Străzi, drumuri, alei rutiere și spații de parcare în cartierul Ceyrat  proiectare +executie - număr locuri parcare propuse pentru amenajare = 821 locuri . Valoare contract proiectare si executie  =  4.650.605,19 lei cu  TVA

- Amenajare accese auto și spații de parcare în  zona situate între străzile B-dul Dacia – Constantin Brâncuși – Costache Negruzii – Doinei(proiectare + executie)  – număr locuri parcare propuse pentru amenajare = 205 locuri . Valoare contract proiectare si executie =  1.078.636,74 lei cu TVA

II B 3 ● Parcuri,  inclusiv  utilități  aferente

II B 4 ● Rețele de utilități

- Realizare sistem de iluminat public în cartierul Ceyrat (proiectare+executie)– executant   – S.C. Ritmoteh S.R.L. Valoare contract proiectare si executie =  518.704,84 lei cu TVA

Valoarea totala a lucrarilor de C+M executate in anul 2018 ,aferente investitiilor enumerate anterior (investitii care au finalizate in anul 2018 sau care vor fi in derulare si in anul 2019 ), a fost de 23.671.958 ,44 lei inclusiv TVA.

II C ● Lucrări de investiții noi, previzionate pentru demarare lucrări și finalizare în anul 2019 sau continuare în anul 2020

În situația în care va fi aprobată finanțarea, în cadrul bugetului Primăriei Municipiului Oradea pe anul 2019, Primaria Municipiului Oradea prin Direcția Tehnică are în intentie elaborararea de proiecte și execuția lucrărilor aferente altor obiective de investiții, dintre care cele mai importante (nu în ordinea priorităților) sunt:

- Construire tronson str. Stefan Octavian Iosif intre str. Chimiei si str. Onestilor  (proiectare+executie)

- Modernizare str. Martin Andersen Nexo tronson cuprins intre str. C.  Porumbescu-Pod T. Nes (proiectare+executie)

- Amenajare acces auto si spatii de parcare in zona str. Morii blocurile X13,X14 si AN11 (proiectare+executie)

- Modernizare str. Coriolan Hora (proiectare+executie)

- Modernizare str. Piața Bobâlnei (proiectare+executie)

- Reabilitare strada Calea  Bihorului tronson cuprins intre  Pod T. Nes - intersectia drum de legatura intre str. Suisului si Calea Bihorului (proiectare+executie)

- Amenajare intersectie prin pasaj denivelat intre drumul de centura al mun. Oradea si str. Universitatii (proiectare+executie)

- Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal(proiectare+executie)

- Soluție inovativă pentru creare undă verde pentru tramvai Pod Dacia –   B-dul Magheru(proiectare+executie)

- Căi de acces pietonal la intersecția Piața Unirii cu strada Iuliu Maniu (proiectare+executie)

- Amenajare acces pietonal între str. Vasile Alecsandri și str. Independenței (proiectare+executie)

- Amenajare trotuar tronson str. Republicii între str. Gheorghe Dima – bulevardul Gheorghe Magheru(proiectare+executie)

- Modernizare str. Arabilor(proiectare+executie)

- Modernizare str. Thomas Mann (proiectare + executie)

- Modernizare str. Ioan Bușița(proiectare+executie)

- Creșterea mobilității urbane din zona Nufărului – Cantemir (executie)

- Coridor verde din strada Barcăului, municipiul Oradea(proiectare+executie)

- Amenajare parc în zona străzii Morii, municipiul Oradea(proiectare+executie)

- Bretea de legatura intre Calea Aradului si Calea Santandrei (proiectare+executie)

- Drumuri interioare în Parcul Industrial  Eurobusiness III – Modernizare strada Beothy Odon, (proiectare si executie)

- Amenajare coridor verde din strada Coriolan Pop in Cartierul Veteranilor (proiectare+executie)

- Coridor verde în cartierul Grigorescu(proiectare+executie)

- Coridor verde din strada Ion Bogdan(proiectare+executie)

- Coridor verde din strada Aurel Covaci în cartierul Soarelui(proiectare+executie)

- Amenajare accese auto și spații de parcare în zona situată între străzile Dimitrie Pompeiu, Henri Coandă și Calea Aradului (proiectare si executie)

- Modernizare Piața Tineretului din Velența (proiectare si executie)

- Amenajare pista de alergare din tartan Salca (SF) + (proiectare si executie)

- Modernizare strada Ion Irimescu (proiectare+executie)

- Regenerare urbană – spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul strada Nufărului-strada Nojoridului-strada Leonadro da Vinci-strada Ciheiului (SF) + (proiectare+executie)

- Drum colector in zona Piata 100 (proiectare +executie)

- Drum colector intre Calea santandrei si Calea Aradului (proiectare + executie)

Comparativ cu anii anteriori, situaţia lucrărilor de investiţii pentru străzi/drumuri/sisteme de siguranţa circulaţiei /alte obiective, se prezintă astfel :

| INVESTITII | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUCRARI FINALIZATE DIN CARE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizari, reabilitari strazi | 19 | 27 | 42 | 33 | 12 | 14 | 22 | 9 | 5 |
| Amenajare acces pietonal subteran | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Poduri, pasaje, pasarele |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| Amenajre alei si parcari, trotuare, piatete | 4 | 2 | 4 | 1 |  | 1 | 2 | 2 |  |
| Parcuri | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |
| Instalatii electrice |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |
| Imprejmuiri aferente terenurilor de sport |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| LUCRARI IN EXECUTIE DIN CARE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizare, construire, reabilitare strazi | 12 | 17 | 20 | 3 | 13 | 3 |  | 5 | 6 |
| Poduri, pasaje, pasarele | 2 |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 | 2 |
| Amenajare alei si parcari, trotuare, piatete | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Parcuri |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Instalatii electrice |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| TOTAL | 40 | 53 | 71 | 38 | 32 | 25 | 31 | 21 | 19 |

- ACTIVITATEA  DE ASIGURARE A CONDIȚIILOR LEGALE PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR PUBLICE, DE ELABORARE PROIECTE, ASIGURAREA DEMARĂRII  INVESTIŢIILOR ŞI EMITEREA DE ACORDURI, AVIZE ŞI ASIGURAREA URMĂRIRII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR AVIZATE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI ORADEA

I. Activitatea de asigurare a condițiilor legale pentru realizarea investițiilor publice

În cursul anului 2018, în Directia Tehnica, prin Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări, pentru asigurarea cadrului legal de promovarea obiectivelor de investitii, s-au desfăşurat următoarele activităţi principale:

- Întocmirea propunerilor de investiţii publice anuale structurate pe categorii de lucrări, respectiv investiţii în continuare, investiţii noi şi alte cheltuieli de investiţii, în vederea cuprinderii în proiectul de buget al municipiul Oradea;

- În funcţie de necesităţi, respectiv stadiul fizic al lucrărilor, s-au întocmit propunerile de rectificare de buget a obiectivelor de investiţii, aferente Direcţiei Tehnice;

- Elaborare, în baza notelor de fundamentare emise de societăţile comerciale subordonate Consiliului Local, rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâri în vederea aprobării de către Consiliul Local a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, indiferent de sursele de finanţare.

II. Activitatea de proiectare

II.1. Activitatea desfășurată de Direcția Tehnică prin Compartimentul Investiţii şi

Avizare Lucrări, pentru planificarea și realizarea obiectivelor de investiții derulate

în numele Municipiului Oradea prin Direcția Tehnică, a constat in anul 2018, în

activitatile specifice ,dintre care enumeram cateva:

- elaborare teme de proiectare; întocmire note conceptuale conform Hotărârârii de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice; elaborare referate de necesitate pentru achiziția contractelor de servicii de proiectare;

- verificare documentaţii tehnico-economice elaborate şi predate în baza contractelor de servicii încheiate,

- elaborare rapoarte de specialitate, note de fundamentare, proiecte de hotărâre de consiliu, expuneri de motive (dacă este  cazul) pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiile de fezabilitate, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții în cadrul şedinţelor Consiliului Local al municipiului Oradea;

- elaborare referate de necesitate pentru demararea procedurilor in vederea achiziției contractelor de execuţie a lucrărilor de investiţii (modernizare, reabilitare străzi, amenajare parcări, spații verzi, pasaje, giraţii etc.);

- obţinere, prelungire certificate de urbanism, avize, acorduri solicitate în certificatele de urbanism, emise de către autorităţile abilitate, deținători de rețele;

- participarea ca membri în comisiile de evaluare a achiziţiilor publice;

Pentru realizarea obiectivelor de investitii realízate de Primaria Municipiului Oradea  au fost elaborate  o serie de documentatii tehnico-economice: studii de fezabilitate (SF), studii geotehnice, studii topografice, documentaţii pentru obţinere avize, proiecte tehnice (PT), proiecte pentru obţinere autorizaţie de construire, de demolare (PAC/PAD), expertize, documentaţii pentru avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI), studii de circulație etc.

In anul 2018 s-au pregătit documentațiile și actele necesare pentru achiziția contractelor de proiectare și execuție a obiectivelor dupa cum urmeaza:

| NR. Crt | DOCUMENTAŢIE | OBIECTIV | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT, PAC, asistență proiectant și execuție | Construire pod peste râul Crișul Repede între strada Plevnei și strada Szigligeti Ede | documentații elaborate, investitie in derulare |
| 2 | PT, PAC, asistență proiectant și execuție | Reabilitare strada Calea Bihorului – tronson pod Theodor Neș - intersecție drum de legătură între strada Suișului și Calea Bihorului | documentații elaborate, autorizație de construire obținută, execuția se va demara în anul 2019 |
| 3 | PT, PAC, asistență proiectant și execuție | Amenajare accese auto și spații de parcare în zona situată între stăzile B-dul Dacia – Constantin Brâncuși - Costache Negruzzi - Doina | documentații elaborate, lucrare finalizată |
| 4 | PT, PAC | Modernizare strada Episcop Ion Alexi (tronson intre str. Poet Gheorghe Pitut-str. Cucului) | documentații în curs de elaborare |
| 5 | PT, PAC | Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea | documentații în curs de elaborare |
| 6 | PT, PAC | Modernizare strada Cucului (tronson intre str. Matei Corvin-str. Ion Pop Reteganul) | documentații în curs de elaborare |
| 7 | PT, PAC | Modernizare strada Poet Gheorghe Pitut (tronson intre str. Matei Corvin-calea Bihorului) | documentații în curs de elaborare |
| 8 | PT, PAC | Modernizare strada Ion Pop Reteganul tronson cuprins între str. Poet Gheorghe Pituț-Cucului | documentații în curs de elaborare |
| 9 | PT, PAC | Modernizare strada Macului (tronson intre str. Ion Bogdan-calea Bihorului) | documentații în curs de elaborare |
| 10 | SF | Modernizare strada Piersicilor - tronson str. Calea Bihorului - strada Izvorului | documentații în curs de elaborare |
| 11 | SF | Modernizare strada Cireșilor - tronson str. Strugurilor - intersecție cu strada Piersicilor | documentații în curs de elaborare |
| 12 | SF | Modernizare strada Viilor | documentații în curs de elaborare |
| 13 | SF | Modernizare strada Dimitrie Anghel - tronson strada Strugurilor-strada Izvorului | documentații în curs de elaborare |
| 14 | SF | Modernizare strada Caișilor - tronson strada Izvorului-strada Piersicilor | documentații în curs de elaborare |
| 15 | PT, PAC, asistență proiectant și execuție | Amenajare acces auto și spații de parcare în zona strada Morii, blocurile X13 - X14 - AN11 | documentații elaborate, autorizație de construire de obținut, execuția se va demara în anul 2019 |
| 16 | PT, PAC, asistență proiectant și execuție | Modernizare strada Piața Bobâlnei | documentații elaborate, autorizație de execuție de obținut, execuția se va demara în anul 2019 |
| 17 | PT, PAC, asistență proiectant și execuție | CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL PEȚA ÎNTRE CALEA ARMATEI ROMÂNE – STRADA UNIVERSITĂȚII, INCLUSIV DEMOLARE POD PESTE PÂRÂUL PEȚA ÎNTRE CALEA ARMATEI ROMÂNE – STRADA UNIVERSITĂȚII | documentații elaborate, investitie in derulare |
| 18 | PT, PAC, asistență proiectant și execuție | MODERNIZARE STRADA MARTIN ANDERSEN NEXÖ - TRONSON CUPRINS ÎNTRE STRADA CIPRIAN PORUMBESCU-POD THEODOR NEȘ | documentații elaborate, autorizație de construire obținută, execuția se va demara în anul 2019 |
| 19 | PT, PAC, asistență proiectant și execuție | MODERNIZARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATĂ ÎNTRE STAȚIILE EPISCOPIA BIHOR ȘI Oradea VEST KM 3+380 | documentații elaborate, autorizație de construire în curs de elaborare execuția se va demara în anul 2019 , prin taxă de racordare (lucrari executate prin SNCFR –Regionala Cluj) |
| 20 | PT, PAC, asistență proiectant și execuție | Amenajare drum în zona intersecției calea ferată între stațiile Episcopia Bihor-Oradea Vest strada Uzinelor- strada Podului | documentații elaborate, lucrare finalizată |
| 21 | PT, PAC, asistență proiectant și execuție | AMENAJARE INTERSECȚIE PRIN PASAJ DENIVELAT ÎNTRE DRUMUL DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI Oradea ȘI STRADA UNIVERSITĂȚII | achiziție în curs de desfășurare |
| 22 | PT, PAC, asistență proiectant și execuție | MODERNIZARE TRONSON STRADA ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF | documentații elaborate, autorizație de construire obținută, execuția se va demara în anul 2019 |
| 23 | PT, PAC, asistență proiectant și execuție | Modernizare strada Balogh Istvan | documentații elaborate, autorizație de construire obținută, execuția s-a început, se va finaliza în anul 2019 |
| 24 | Servicii supraveghere arheologica E |  | servicii în curs de desfășurare |
| 25 | SF | Drum de acces locuinte tineri destinate inchirierii specialistilor din sanatate str. Spartacus nr. 50 | documentație elaborată, aprobată în Consiliul Local al municipiului |
| 26 | SF, DALI, PT, PAC, EXPERTIZE | CRESTEREA MOBILITATII URBANE DIN ZONA NUFARUL-CANTEMIR | expertize și DALI elaborate, indicatori tehnico-economici aprobați, în curs de elaborare PAC |
| 27 | SF | Amenajare accese auto și spații de parcare în zona situată între stăzile Dimitrie Pompeiu, Henri Coandă și Calea Aradului | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 28 | PT, PAC, asistență proiectant și execuție |  | procedura de achiziție în curs de desfășurare |
| 29 | SF | Drum colector aferent drumului de centură (strada Ogorului) între strada Liviu Borcea și strada Ciheiului | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 30 | SF | Modernizare str. Arabilor | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 31 | PT, PAC, EXECUTIE |  | procedura de achiziție în curs de desfășurare |
| 32 | SF | Modernizare strada Ioan Buşiţia | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 33 | PT, PAC, EXECUTIE |  | procedura de achiziție în curs de desfășurare |
| 34 | SF | Modernizare str.Thomas Mann | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 35 | PT, PAC, EXECUTIE |  | procedura de achiziție în curs de desfășurare |
| 36 | SF | Modernizare str. Alexandru Papiu Ilarian | documentații în curs de elaborare |
| 37 | SF | Modernizare str. Aurora | documentații în curs de elaborare |
| 38 | SF | Modernizare str. Carabusului | documentații în curs de elaborare |
| 39 | SF | Modernizare str. Cheile Turzii | documentații în curs de elaborare |
| 40 | SF | Modernizare str. Dambovitei | documentații în curs de elaborare |
| 41 | SF | Modernizare str. Digului, tronson intre str.Navigatorilor-str. Pietrisului | documentații în curs de elaborare |
| 42 | SF | Modernizare strada George Bota | documentații în curs de elaborare |
| 43 | SF | Modernizare strada Ion Mincu | documentații în curs de elaborare |
| 44 | SF | Modernizare str. Navodarilor | documentații în curs de elaborare |
| 45 | SF | Modernizare str. Toscanini Arturo | documentații în curs de elaborare |
| 46 | SF | AMENAJARE TROTUAR STRADA REPUBLICII, ÎNTRE STRADA GHEORGHE DIMA – BULEVARDUL MAGHERU, TRONSON | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 47 | PT SI EXECUTIE |  | procedura de achiziție în curs de desfășurare |
| 48 | EXP., DALI | MODERNIZARE STRADA PLEVNEI | s-a amânat |
| 49 | SF | Acces pietonal între strada Vasile Alecsandri și strada Independenței | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 50 | PT, EXECUTIE |  | procedura de achiziție în curs de desfășurare |
| 51 | Servicii de supraveghere arheologica |  | contract semnat, serviciile se vor demara odată cu execuția lucrărilor |
| 52 | SF | Căi de acces pietonal la intersecția Piața Unirii cu strada Iuliu Maniu | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 53 | PT, PAC, ASIST, EXECUTIE |  | procedura de achiziție în curs de desfășurare |
| 54 | SF | Căi de acces rutier, spații de parcare și spații verzi în zona Bulevardul Ștefan cel Mare intersecție cu strada Lacul Roșu, municipiul Oradea | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 55 | SF | Parc în zona străzii Morii, municipiul Oradea | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 56 | PT, PAC, ASIST, EXECUTIE |  | procedura de achiziție în curs de desfășurare |
| 57 | SF | Căi de acces rutier și spații de parcare la intersecția străzii 1848 cu strada Sucevei | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 58 | SF | Parc zona străzii Romer Floris | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 59 | PT, PAC, ASIST, EXECUTIE |  | s-a retras de la achiziții, se va relua |
| 60 | PAC, PT, ASISTENTA, EXECUTIE | MODERNIZARE STRADA CORIOLAN HORA | PAC elaborat, lipsesc avize (CFR) |
| 61 | SF | CORIDOR VERDE DIN STRADA BARCAULUI MUNICIPIUL ORADEA | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 62 | PT, PAC, ASIST, EXECUTIE |  | procedura de achiziție în curs de desfășurare |
| 63 | PAC, PT, ASISTENTA, EXECUTIE | MODERNIZARE STRADA CARAIMAN | documentații elaborate, lucrări în curs de execuție |
| 64 | PAC, PT, ASISTENTA, EXECUTIE | MODERNIZARE STRADA LACRAMIOARELOR | documentații elaborate, lucrări în curs de execuție |
| 65 | SF | AMENAJARE ACCESE PENTRU AUTOVEHICOLE ȘI SPAȚII DE PARCARE ÎN ZONA SITUATĂ ÎNTRE STRĂZILE CALEA ARADULUI-STRADA LALELELOR-STRADA HENRIK IBSEN-STRADA CORNIȚELULUI | documentații în curs de elaborare |
| 66 | SF | AMENAJARE ACCESE PENTRU AUTOVEHICOLE ȘI SPAȚII DE PARCARE ÎN ZONA SITUATĂ ÎNTRE STRĂZILE CALEA ARADULUI-STRADA VLADEASA-STRADA FAGURELUI | documentații în curs de elaborare |
| 67 | SF | SOLUȚIE INOVATIVĂ PENTRU CREARE UNDĂ VERDE PENTRU TRAMVAI POD DACIA-B-DUL MAGHERU | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 68 | PT, PAC, ASIST, EXECUTIE |  | procedura de achiziție în curs de desfășurare |
| 69 | STUDIU COEXISTENȚĂ /SF | RELOCARE REȚELE ELECTRICE ÎN ZONA INTERSECȚIEI B-DUL GENERAL GHEORGHE MAGHERU – ALEEA ȘTRANDULUI – PARCUL TRAIAN | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați,lucrarile se executa pe baza de taxa de racord prin SC ELECTRICA |
| 70 | SF | Modernizare Piața Tineretului din Velența | documentații în curs de elaborare |
| 71 | expertiza | PASARELA HOBANATA DIN BETON ARMAT PESTE RAUL CRISUL REPEDE ALEEA GOJDU DIN MUNICIPIUL Oradea | documentație elaborată, recepționată |
| 72 | STUDIU COEXISTENȚĂ /SF | RELOCARE REȚELE ELECTRICE PE DRUMUL COLECTOR AFERENT DRUMULUI DE CENTURĂ (STRADA OGORULUI) ÎNTRE STRADA LIVIU BORCEA SI STRADA CIHEIULUI | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați ,lucrarile se executa pe baza de taxa de racord prin SC ELECTRICA |
| 73 | STUDIU COEXISTENȚĂ /SF | RELOCARE, PROTEJARE CABLURI ELECTRICE ÎN ZONA BLOCURI ANL CALEA ARADULUI | documentații în curs de elaborare, lucrarile se executa pe baza de taxa de racord prin SC ELECTRICA |
| 74 | DALI | REABILITARE STRADA EPISCOP MIHAI PAVEL | documentații în curs de elaborare |
| 75 | DALI | REABILITARE STRADA JEAN CALVIN | documentații în curs de elaborare |
| 76 | DALI | REABILITARE STRADA ARANY JANOS | documentații în curs de elaborare |
| 77 | DALI | REABILITARE STRADA ION LUCA CARAGIALE | documentații în curs de elaborare |
| 78 | DALI | REABILITARE STRADA SAMUIL MICU - KLEIN | documentații în curs de elaborare |
| 79 | DALI | REABILITARE STRADA GENERAL TRAIAN MOȘOIU | documentații în curs de elaborare |
| 80 | DALI | REABILITARE STRADA ALEEA EMANUIL GOJDU | documentații în curs de elaborare |
| 81 | DALI | REABILITARE STRADA SPIRU HARET | documentații în curs de elaborare |
| 82 | DALI | REABILITARE STRADA TEATRULUI | documentații în curs de elaborare |
| 83 | DALI | REABILITARE STRADA GEORGE COȘBUC | documentații în curs de elaborare |
| 84 | SF | Modernizare strada Luceafărului | documentații în curs de elaborare |
| 85 | SF | Modernizare strada Pionierilor | documentații în curs de elaborare |
| 86 | SF | Modernizare strada Aviatorilor tronson cuprins între strada Nicolae Bolcaș -Aviatorilor | documentații în curs de elaborare |
| 87 | SF | Modenizare strada Trotușului tronson cuprins între strada Henrik Ibsen-Veteranilor | documentații în curs de elaborare |
| 88 | SF | Modernizare strada Ion Irimescu | documentație predată, indicatori tehnico-economici trebuie introduși în ședință pentru verificare |
| 89 | STUDIU COEXISTENȚĂ /SF | RELOCARE REȚELE ELECTRICE AVERESCU-CELE TREI CRISURI | documentații în curs de elaborare, lucrarile se vor executa pe baza de taxa de racord prin SC ELECTRICA |
| 90 | PT, PAC, ASIST, EXECUTIE | AMENAJARE CORIDOR VERDE DIN STRADA CORIOLAN POP IN CARTIERUL VETERANILOR | achiziție în curs de desfășurare |
| 91 | PT, PAC, ASIST, EXECUTIE | Coridor verde în cartierul Grigorescu” din municipiul Oradea, județul Bihor | achiziție în curs de desfășurare |
| 92 | PT, PAC, ASIST, EXECUTIE | Coridor verde din strada Ion Bogdan MUNICIPIUL ORADEA | achiziție în curs de desfășurare |
| 93 | PT, PAC, ASIST, EXECUTIE | Coridor verde din strada Aurel Covaci MUNICIPIUL ORADEA | achiziție în curs de desfășurare |
| 94 | SF | Regenerare urbană – spații verzi, accese rutiere și spații de parcare în perimetrul strada Nufărului-strada Nojoridului-strada Leonardo da Vinci-strada Ciheiului | achiziție în curs de desfășurare |
| 95 | SF | Bretea de legatură între Calea Aradului și Calea Sântandreiului | SF elaborat, indicatori tehnico-economici aprobați |
| 96 | EXECUȚIE | Amenajare căi de acces rutier și spații aferente străzii Cornițelului | lucrări în curs de execuție |
| 97 | PT, PAC, ASIST, EXECUTIE | Construire drumuri colectoare și pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal | achiziție în curs de desfășurare |

NOTA: EXP. –Expertiza; SF – Studiu de fezabilitate; DALI – documentatie pentru avizarea lucrarilor de interventie; PAC –Proiect tehnic pentru autorizarea constructiei; PT-Proiect Tehnic

III. Emiterea acordurilor/avizelor aferente execuţiei lucrărilor la reţelele tehnico-edilitare şi readucerii terenului la starea iniţială

III.1 Acorduri/Avize

Directia Tehnica prin Compartimentul Investiţii şi Avizări Lucrări a emis în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 un număr de 967 Acorduri/Avize (favorabile sau nefavorabile). Aceste Acorduri/Avize au fost solicitate Direcţiei Tehnice prin Certificatele de Urbanism în procedura obţinerii Autorizaţiei de Construire, pentru lucrări de:branşament apă,racord canal menajer, pluvial, racord termoficare, extindere/ modernizare linii telefonice, racord electric, branşament gaz, extindere/reabilitare reţele tehnico-edilitare: apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, termoficare, gaze naturale, electrice, apă geo termală,canalizaţie subterană pentru amplasarea reţelelor de telecomunicaţii electronice şi electrice.

Emiterea acestor acorduri a necesitat verificarea în teren a documentaţiei depuse si conformarea cu prevederile  Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 62/2013, în acest sens.

Situatia  comparativa anuala privind avize/ acorduri emise de  DIRECŢIA TEHNICĂ:

| Tipul actului emis / An | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avize de executie a lucrarilor | 1461 | 1035 | 835 | 782 | 903 | 626 |
| Avize /Acorduri solicitate prin Certificate de Urbanism | 967 | 946 | 696 | 517 | 458 | 406 |
| TOTAL | 2428 | 1981 | 1531 | 1299 | 1361 | 1032 |

Eliberarea de avize de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Oradea pentru lucrări de : branşament apă,racord canal menajer, pluvial racord termoficare, extindere/ modernizare linii telefonice, racord electric, branşament gaz, extindere/reabilitare reţele tehnico-edilitare: apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, termoficare, gaze naturale, electrice, apă geo termală,canalizaţie subterană pentru amplasarea reţelelor de telecomunicaţii electronice şi electrice.

Emiterea acestor avize consta in  verificarea documentaţiei depuse, urmărirea finalizării lucrărilor în corelare cu documentaţia aferentă  şi în termenele aprobate, participarea la recepţionarea lucrărilor la terminarea lor (cu aducerea terenului la starea iniţială), participarea la predări de amplasament ale lucrărilor autorizate.

În cadrul Directiei Tehnice pentru Compartiment Investiţii şi Avizări Lucrări s-au înregistrat 1461 cereri pentru emiterea Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Oradea sau prelungirea unuia existent, din care:

- pentru 1387 cereri s-a emis un aviz de execuţie lucrări (pentru care s-a verificat documentaţia aferentă şi s-a participat la predarea de amplasament a lucrărilor)

- 74 cereri au fost pentru prelungiri a avizelor iniţiale.

- pentru 44 cereri nu s-a emis aviz sau prelungirea din diverse motive: cererile nu au fost depuse conform regulamentului, documentaţie neconformă, autorizaţia de construire ieşită din valabilitate, cereri dublate,etc.

În cursul anului 2018 s-a participat  în comisiile de receptie a lucrărilor  şi s-au încheiat un număr de 1127  procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor privind aducerea terenului la starea iniţială.

III.2 Avize pentru executarea lucrărilor în regim de urgenţă - avarii.

S-au aprobat un număr de 2338 cereri de avize de desfacere pavaj în regim de urgenţă (avarii) care au fost urmărite până la terminarea acestor lucrări.

În urma activităţii de monitorizare a lucrărilor desfaşurate  atât în baza avizelor de executie a lucrarilor cât şi a avizelor de executie a lucrarilor în regim de urgenţă (avarii), s-au întocmit 41 procese verbale de contravenţie privind sancţionarea nerespectării condiţiilor şi a termenelor de execuţie stabilite prin avize, în valoare totală de 62.800 lei.

Pentru  verificarea documentatiilor depuse in vederea eliberarii de acorduri, avize si avize de executie a lucrarilor  în regim de urgenţă (avarii),  în anul 2018, s-a încasat la bugetul local suma de 2.078.956,11 lei.

III.3. Sesizări şi adrese

Din totalul de 8152 documente care au fost dirijate pentru solutionare Compartimentului Investiţii şi Avizări Lucrări, în perioada 01.01.2018-31.12.2018, un număr de 485 au fost adrese, cereri, sesizări, reclamaţii din partea cetăţenilor (persoane fizice şi juridice) cu privire la:deficienţele apărute în urma  lucrărilor executate la reţelele tehnico-edilitare;solicitări de informaţii referitoare la cuprinderea în Programele de investiţii ale Primăriei municipiului Oradea a lucrărilor de modernizare şi extindere atât a reţelelor tehnico-edilitare cât şi a străzilor, lucrări care urmăresc ridicarea nivelului de confort al cetăţenilor;informări solicitate în baza Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică.

- ACTIVITATI PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE IN MUNICIPIUL ORADEA

Actiunile Compartimentului Eficienta Energetica, in concordanta cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 18/2009 privind cresterea performantelor energetice ale blocurilor de locuinte, a continuat si in anul 2018, astfel in prima etapa au fost finalizate documentatiile tehnico- economice pentru 46 de blocuri de locuinte

In anul 2018, pentru aceste blocuri de locuinte, in conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 – Conditii specifice necesare fondurilor in cadrul apelului de proiectare nr. ROR/16/3/3.1/A/1 – Axa prioritara de investitii 3.1, Operatiunea A – Cladiri Rezidentiale, in vederea solicitarii de finantare s-au predat la Directia de Management Proiecte cu Finantare Internationala – Primaria Oradea:

- Documentatia tehnico-economica (proiect  tehnic, expertiza tehnica, audit energetic, documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, organizare santier, documentatie pentru obtinere Aviz mediu)

- Hotararile asociatiilor de proprietari  privind aprobarea indicatorilor proiectului tehnic

- Actele aditionale la contract

- Acordul Inspectiei de Stat in Constructii

- Autorizatie de construire  reabilitare termica blocuri din fonduri europene

- Avizele Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

-   Hotararile Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor proiectelor  tehnice

pentru blocurile care au facut obiectul  solicitarii finantarii din fonduri ale U.E.

S-a intocmit Raportul de specialitate privind aprobarea Criteriilor de selectie a blocurilor de locuinte ce urmeaza a fi reabilitate termic din fonduri ale Asociatiilor de Proprietari, in baza  documentatiei de reabilitare termica achizitionata de municipiul Oradea, in urma caruia Consiliul Local hotaraste (HCL 526/2018) ,,scutire de la plata impozitului pe cladire pe o perioada de 10 ani a tuturor solicitarilor inregistrate la Primaria Oradea in perioada 2011-2025 si pentru care au fost finalizate lucrarile pana la data de 31 decembrie 2027’’.

Au fost inregistrate/solutionate un numar de 30 de adrese ale persoanelor fizice si juridice privind reabilitarea termica a blocurilor de locuinte.

Pe tot parcursul anului s-au purtat discutii cu Asociatiile de proprietari care au solicitat informatii cu privire la reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, informari reciproce si periodice cu privire la starea blocurilor, necesitatea si cadrul legal de reabilitare termica a acestora .

O alta activitate  a Compartimentului, in baza Legii 372/2005 si a Legii 159/2013  cu privire la eficienta energetica si Hotararii de Consiliu Local 978/2017 este inregistrarea certificatelor energetice, obligatorii la contractele de vanzare-cumparare si inchiriere si receptia la terminarea lucrarilor pentru constructii, a cladirilor. S-au inregistrat un numar de 491 Certificate energetice.

- ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI REGLEMENTARE PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE,  ACTIVITĂŢI DE REALIZARE LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE/ REPARAŢII/ EXPLOATARE   PE  DOMENIUL  PUBLIC

4.1.1. Lucrări de salubrizare stradală

In cursul anului 2018 în Municipiul Oradea au fost executate şi decontate lucrări de salubritate stradală în valoare de 16.781.624,21 lei (comparativ cu anul  2017  cand valoarea lucrărilor  executate şi decontate a fost de 16.011.540 lei). Această sumă cuprinde şi lucrări de deszăpezire şi combatere a poleiului. Lucrările au vizat în principal activităţile de măturat mecanic, măturat manual, spălat şi stropit stradal, măturat staţiile de autobuz, tramvai, parcări precum şi salubrizarea malurilor râului Crişul Repede  si a pârâului Peţa.

În anul 2018 au fost salubrizate 674 de strazi/tronsoane de strazi fata de 667 străzi/tronsoane in anul 2017.

Cantitatea de deşeuri stradale transportate in cursul anului 2018, de către operatorul de salubritate, la Depozitul ecologic, a fost de 16.510,94 tone (comparativ cu anul 2017 când cantitatea de deşeuri stradale transportate la Depozitul ecologic a fost de 13.852,68 tone).

4.1.2. Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie şi agenţi economici

În anul 2018 au fost montate 27 incinte metalice pentru depozitarea deşeurilor menajere în eurocontainere de 1,1 mc  destinate cetătenilor care locuiesc în cvartalele de locuit (blocuri). In aceste incinte au fost amplasate un numar de 56 eurocontainere de 1,1 mc. si au  fost dotate cu sistem electronic de inchidere 45 incinte metalice,

La finalul anului 2018, în Municipiul Oradea existau un număr de 746 incinte inchise pentru depozitarea deşeurilor menajere în eurocontainere de 1,1 mc, din care 663 incinte sunt dotate cu sistem electronic de inchidere.

In cursul anului 2018 au fost executate lucrari de intretinere si reparatie a sistemelor electronice de acces controlat la incintele metalice in valoare de 82.331,00 cu TVA.

4.1.3. Punct de colectare separata a deseurilor din Municipiul Oradea

In cursul anului 2018 din punctul de colectare separata a deseurilor situat pe strada Thurzo Sandor au fost transportate 1508.13 tone deseuri la depozitul ecologic din cadrul Centrului de Management Integrat al Deseurilor situat pe strada Matei Corvin

4.1.4. Colectarea selectiva a deseurilor

Conform HCL 243/26.04.2012 privind Protocolul de colaborare pentru implementarea unui sistem de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje de la populaţie, în Municipiul Oradea au fost amplasate 650 de containere (300 containere de culoare galbena pentru colectarea plasticului şi metalului; 230 containere de culoare albastra pentru colectarea hârtiei şi cartonului; 120 containere de culoare verde pentru colectarea sticlei).Ponderea cea mai mare a acestor containere (200 bucati) o reprezinta amplasamentele   din cvartalele de locuit.

In cursul anului 2018 operatorul serviciului public de salubrizare din Municipiul Oradea  a amplasat 50 de containere pentru colectarea deşeurilor reciclabile, fata de 1200 de containere existente in 2017, astfel numarul total de containere pentru colectarea deşeurilor reciclabile-fracţia uscată este de 1250 de bucati.De asemenea a distribuit cetăţenilor care locuiesc în zonele cu case 40.000 de role a cate 25 de saci de culoare galbenă de unica folosinta, destinaţi exclusiv deşeurilor reciclabile (pet-uri, hârtii, cartoane, doze de aluminiu, etc.).

In cursul anului 2018 a fost reactualizat programul de ridicare a acestor tipuri de deseuri pe zone si zile.

  - Activităţi de salubrizare efectuate cu persoanele asistate social

Activitatea pentru anul 2018 privind persoanele care au efectuat lucrări de interes local conform Legii 416/2001 actualizată, privind venitul minim garantat se prezintă astfel:

-588 persoane  au efectuat  15376  de ore de lucru, pentru venitul minim garantat (comparativ cu anul 2017 când 523 persoane  au efectuat  21.548 de ore de lucru)

-279 de persoane au efectuat 20.808 de ore de lucru la cantina)

Lucrările efectuate au constat în salubrizarea domeniului public prin adunarea în saci a  deşeurilor de  pe următoarele amplasamente :

-mal stâng Crişul Repede, mal drept Crişul Repede (pe zone care nu se afla in activitatea operatorului de salubritate sipe zone in operare  intre zilele in care acesta presteaza serviciul cu frecventa lunara), intrări-ieşiri în Municipiu Oradea-Oşorhei, Oradea-Sânmartin, intrări-ieşiri Oradea-ERA Shopping, Oradea-Borş, Oradea-Paleu, intrări ieşiri Oradea- str.Suişului, Calea Aradului-pădurice, mal pârâu Peţa, mal parau Crişul Mic, mal părâu Sălbatec, domeniul public adiacent str.Ceyrat, domeniul public adiacent blocurilor din strada Voltaire.

4.2.2. Campanii de informare

#### Primaria Municipiului Oradea, SC ECO BIHOR SRL si SC  RER Ecologic Service a organizat in cursul anului 2018, o campanie de informare si monitorizare  a populatiei din Municipiul Oradea(cetatenii din zona de case si cvartalele de locuit) privind colectarea selectivă a deșeurilor conform obligațiilor legale privind gestiunea deșeurilor, deșeurilor reciclabile (hârtie, sticla, materiale plastice și metal) care trebuiesc colectate selectiv, in containerele cu capace galbene si cele de tip’’iglu”.

4.2.3. Program pilot de colectare a deşeurilor în trei fracţii

In data de 1 iunie 2018 Primaria Municipiului Oradea şi SC Rer Vest  SA au demarat un program pilot la 126 de asociaţii de proprietari din Municipiul Oradea in vederea colectarii deseurilor menajere, in  trei fractii: umeda, uscata  si biodegradabila, in vederea creşterii cantităţilor de deşeuri reciclate  si reducerii cantitatii de deseuri eliminate prin depozitare.Fractia biodegradabila contine: resturi alimentare crude /fierte / prăjite, carne, pește, oase, ouă, legume și fructe, pâine, biscuiți, zaț de cafea și pliculețe de ceai, prosoape și șervețele de hârtie folosite.

Cele 126 de asociaţii de proprietari( care cuprind cca 12.000 de orădeni) din programul pilot sunt aferente urmatoarelor strazi:Vasile Alecsandri, Piaţa Unirii, Aleea Emanuil Gojdu, Piaţa 1 Decembrie, Piaţa 22 Decembrie, Piaţa Cetăţii, Cuza Vodă, Independenţei, General Leonard Mociulski, Traian Moşoiu Sucevei, Nufărului, Leonardo DaVinci, Vaporului, Theodor Aman, Sextil Puşcariu, Mihail Kogălniceanu, Lugojului, Liszt Ferencz, Lanului, Jules Verne, Jean Jaures, Grigore Ureche, Gheorghe Costaforu, Feldioarei, Făgăraşului, Episcop Nicolae Popovici, Calea Armatei Române, Dimitrie Cantemir, Constantin Nottara, Ciheiului, Atelierelor, Apateului, Alexandru Vlahuţă, Agricultorilor şi Aleea Salca.

Toate cele 126 de asociaţii au fost dotate pe cheltuiala operatorului de salubrizare SC Rer Vest SA ,cu pubele de culoare maro iar cetatenii au primit  coşuri de gunoi de mici dimensiuni şi saci de hârtie pe care să îi folosească exclusiv pentru colectarea biodeşeurilor în locuinţele lor.

De asemenea, au fost organizate intalniri cu toate asociatiile de proprieteari in vederea  constientizarii importantei actiunii si fiecare cetatean din cadrul acestor asociatii de proprietari a primit pliante cu regulile colectării deşeurilor în trei fracţii, aflând totodată şi motivul pentru care acest program pilot se desfasoara in Municipiul Oradea.

In cursul anului 2019 continua programul pilot la cele 126 de asociaţii de proprietari din Municipiul Oradea in vederea colectarii deseurilor menajere, in trei fractii: umeda, uscata si biodegradabila.

4.3. Lucrări de întreţinere, reparare şi execuţie lucrări mobilier urban amplasat pe domeniul public

În cursul anului 2018, lucrările de întreţinere, reparaţie şi execuţie mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, aparate de joacă, garduri metalice şi împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, fiind executate următoarele  principale lucrări :

- întreţinerea, reparaţia şi vopsirea băncilor de odihnă, a aparatelor de joacă prin lucrări specifice (parcuri şi zone verzi: Parc 1 Decembrie, str.Aleea Gojdu, str.Armatei Romane, Decebal, str.Padisului, B-dul Stefan cel Mare, str.Libertatii, Parcul I.C. Brătianu, M. Viteazul, P-ţa Bucureşti,P-ta Magnoliei, str.Lacul Roşu, str.Aluminei, str.Sovata, str.Calugareni,b-dul Dacia, Sf. Apostol Andrei, str.Aleea Calinului, str.Dragos Voda, Parc Seleusului, str.Nufărului, str.O.Ghibu, B-dul Decebal - bloc ANL, D.Cantemir - statuie, str.Mareşal Averescu - promenada, Splaiul Crisanei, Parc Ghioceilor, Pta Devei, A.P. Cazaban/Onesti);

- înlocuirea coşurilor de deseuri distruse şi montarea cosurilor pe noi amplasamente (1.548 buc);

- întreţinerea, repararea şi executarea de lucrări noi la construcţiile utilitare şi decorative existente: garduri ornamentale, împrejmuiri de protecţie a zonelor verzi, refacerea panourilor de gard, a stâlpilor (str.Podului, str.Sovata,  str.Aleea Posada, B-dul Dacia, Xenopol, Fagarasului, Principatele Unite, Splaiul Crisanei, Parc 1 Decembrie, Parc Balcescu, Penes Curcanul str.O.Ghibu, Flamarion, Lacul Rosu;

- curăţirea panourilor special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afişaj;

- amenajarea de platforme betonate în vederea amplasării de incinte pentru

depozitarea deşeurilor menajere (22 buc platforme betonate);

- amenajare teren de joacă cu nisip (str.Rosiorilor, T.Lalescu, nr.32);

- confecţionat împrejmuiri din panouri de gard din sârmă zincată  (str.Fagarasului, C.Aradului – veterani, mal Peta);

- demolat fundaţii şi platforme din beton, banci din beton str. (22 Decembrie,  D.Cantemir – statuie, Lacul Rosu, Sovata, Podului)

- confecţii metalice diverse: confecţionat sau reparat porţi metalice de acces în parcuri, porti de fotbal, reparat incinte, suporti bicicleta.

Au fost executate lucrări în valoare totala de  1.009.086,00 lei cu TVA

Unul din obiectivele urmarite pentru modernizarea zonelor verzi si spatiilor pentru agrement din municipiul Oradea a fost amenajarea terenurilor de joacă pentru copii care se mobilează cu echipamente de joacă.

In cursul anului 2018 au fost livrate şi montate 33 de echipamente şi 15 de panouri de informare pentru locurile de joacă pentru copii, în baza contractului încheiat cu SC Dupex SRL, în următoarele zone de pe raza Municipiului Oradea: str.Rosiorilor, T.Lalescu, Pitestilor, Splaiul Crisanei, Cazaban – Strand I.Nord, Stefan cel Mare – Bl. ANL.

Lucrările executate au fost în valoare de  122.862,00 lei cu  TVA.

Numărul locurilor de joacă mobilate cu echipamente de joacă in anului 2018 este de 15 de locaţii  (2 locatii noi si 13 locatii reamenajate).

La finalul anului 2018 in Municipiul Oradea exista amenajate un numar de 106 de spatii de joaca pentru copii, fata de 104 de spatii de joaca de joaca pentru copii, existente in 2017.

In cursul anului 2018 a fost elaborat Regulamentul de organizare şi funcţionare a  spaţiilor de joacă si agrement situate pe domeniul public al Municipiului Oradea( care se afla in administrarea Primariei Municipiului Oradea  prin Directia Tehnica), aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.871 din 24 septembrie 2018.

4.4. Activităţi de amenajare teren si îndepartare vegetaţie de pe domeniul public cu forta de munca asigurata de Penitenciarul Oradea

Lucrările specifice acestor activităţi au fost  realizate în zonele: str.Barcaului, Louis Pasteur – Spital, nr.5, Moldovei colt cu Transilvaniei, Rectorului, str.Morii – sant, str.Facliei – Silvas, str. Margaretei, str.Dragos Voda – mal Cris Repede, sant Cartier Europa, str.Grigore Moisil – paraul Ciheiului, str.Codrilor, mal drept Cris Repede-strand Dinamo

Valoare lucrărilor realizate  este de 101.125,00 lei cu TVA.

4.5. În vederea asigurării pazei parcului 1 Decembrie (anual, in perioada aprilie – octombrie) Primăria Municipiului Oradea a încheiat un acord cadru cu un operator specializat, valoarea serviciilor decontate in anul 2018 fiind de  53.903 lei, TVA inclus.

4.6. Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea

Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea este organizat si functioneaza in cadrul SC Administraţia Domeniului Public SA incepand cu data de 01.09.2012, in baza Hotararii Consililui Local nr.402 din 24.06.2012 prin care a fost aprobata delegarea serviciului specializat în gestionarea câinilor fără stăpân aflaţi pe raza UAT Municipiul Oradea.

SC Administraţia Domeniului Public SA este operatorul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, conform actului aditional nr.4/05.09.2012, aprobat prin HCL 402/24.07.2012, la contractul de concesiune nr.878 din 30.11.2006 incheiat intre Municipiul Oradea si SC Administraţia Domeniului Public SA.

In cursul anului 2018, SC Administraţia Domeniului Public SA, operatorul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea a ridicat  328 câini fără stăpân de pe următoarele amplasamente din municipiul Oradea: cartierul Grigorescu, cartierul Soarelui, cartierul Episcopia Bihor,cartier Oncea cartierul Podgoria, cartierul Tineretului, cartierul Nufarul cartierul Velenta, cartierul Dragos-Voda, cartierul Rogerius, cartierul Iosia.

Câinii fără stăpân capturaţi in municipiul Oradea au fost transportaţi în adăpostul “Grivei”, adapost special amenajat pentru cainii fara stapan, situat pe strada Corneliu Baba nr.19. Din  adapostul pentru caini fara stapan au fost adoptati 175 de caini iar 32 caini au fost revendicati de catre cetatenii din Municipiul Oradea.

In cursul anului 2018, SC Administraţia Domeniului Public SA, operatorul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, a asigurat realizarea serviciului de sterilizare pentru cainii fara stapan capturati de pe domeniul public al Municipiului Oradea.

SC Administraţia Domeniului Public SA  a efectuat  in cursul  anului 2018 lucrari la adapostul Grivei care au constat in  lucrari de intretinere si reparatii la custi, umbrare, fapt ce confera  conditii optime de cazare a cainilor fara stapan din Municipiul Oradea.

Totodata operatorul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, SC Administraţia Domeniului Public SA, in baza  evaluarii numărului de câini fără stăpân aflaţi pe raza Municipiului Oradea, a intocmit  Planul de acţiune pentru anul 2018 privind  gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, conform Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobate prin HG nr.1059/11.12.2013 si HCL nr.69/17.02.2014, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului specializat  pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

4.7. Spaţii Verzi

În cursul anului 2018 au fost amenajate şi reabilitate zone verzi pe suprafata de 10.095 mp, in valoare de 17370,08 lei, principalele zone în care s-au făcut aceste  lucrări fiind: parc Feldioarei, scuar Rosiorilor, Lugojului, Splaiul Crisanei, alveole Onestilor, Barcaului, Calarasilor, pista de biciclete mal Peta, Aleea Calinului, Piata Ferdinand, Francz Schubert.

4.7.1. Acorduri de colaborare spaţii verzi

In cursul anului 2018 au fost încheiate 8 Acorduri de colaborare cu agenţi economici, în vederea punerii în aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din municipiul Oradea:

-SC KRIZOLITUS IMPEX SRL – amenajare si intretinere scuar situat in Calea Clujului - 183 mp, Cuza Voda – 110 mp, Tudor Vladimirescu – 650 mp;

- Biserica TABOR – amenajare si intretinere zona verde situata in vecinatatea bisericii – Str. Meiului- 388 mp;

- SC SIS MANAGEMENT SRL– amenajare si intretinere spatii verzi intersectie str. Codrilor, Aleea Strandului, str. Olteniei – 800 mp;

-SC COSTA VOC IMPEX SRL- amenajare si intretinere sens giratoriu intersectie str. Onestilor , str. Barcaului – 200 mp;

-SC CIDAN SRL – amenajare si intretinere spatiu verde sens giratoriu str. Nojoridului intersectie pasaj suprateran cart. Grigorescu – 200 mp;

- SC EBERSPAECHER EXHAUST TECHNOLOGY ROMANIA SRL – amenajare si intretinere spatii verzi sens giratoriu Calea Borsului nr. 32 – 720 mp;

- SC GL 4 PERFORMANCE SRL – amenajare si intretinere spatiu verde sens giratoriu intersectie hypermarketuri Kaufland si Lidl, sos. Borsului – 78.5 mp;

- SC SMART WARE SRL – amenajare si intretinere spatiu verde situat in str. Barcaului – 3800 mp.

In total in Municipiul Oradea sunt in vigoare un numar de 45 de Acorduri de colaborare cu agenţi economici, în vederea punerii în aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din Municipiul Oradea, pe o suprafata cumulata de aproximativ 37888 mp.

4.7.2. Lucrări de întreţinere spaţii verzi

| Nr. Crt. | Activitate | Realizări 2017 | Realizări 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CHELTUIELI CURENTE |  |  |
| 1 | Lucrări de întreţinere parc 1 Decembrie (prestator SC RER Ecologic) | 182.828 | 210.417 |
| 2 | Lucrări de întreţinere parc IC Bratianu (prestator SC Adenandra SRL) | 146.931 | 152.233 |
| 3 | Lucrări de întreţinere parc Onisifor Ghibu (prestator SC RER Ecologic) | 10.914 | 15.923 |
| 4 | Lucrări de întreţinere parc Traian (prestator SC RER Ecologic Service SA) | 12.370 | 16.699 |
| 5 | Lucrări de întreţinere parc Ghioceilor (prestator SC Adenandra SRL) | 43.747 | 45.503 |
| 6 | Lucrări de întreţinere scuar Piaţa Devei (prestator SC RER Ecologic Service SA) | 4.248 | 6.550 |
| 7 | Lucrări de întreţinere parc Tăranilor (prestator SC RER Ecologic) | 6.157 | 12.802 |
| 8 | Întreţinere parc Petofi, scuar central Bd. Dacia, sens girat. Bd. Dacia/sens girat. Bd. Dacia/ str. Transilvaniei, Bd. Dacia/ str. Carpaţi, Borşului- parc Industrial ( prestator SC Adenandra) | 86.830 | 87.201 |
| 9 | Lucrări de întreţinere parc Libertăţii (prestator SC Adenandra SRL) | 52.406 | 59.540 |
| 10 | Lucrări de întreţinere parc Sala Sporturilor (prestator SC RER Ecologic Service SA) | 11.929 | 15.677 |
| 11 | Lucrări de întreţinere parc 22 Decembrie (prestator SC RER Vest SA) | 35.615 | 74.013 |
| 12 | Lucrări de întreţinere parc Teiului ((prestator SC RER Vest SA) | 9.199 | 24.648 |
| 13 | Lucrari de intretinere parc M. Viteazul (prestator SC Adenandra SRL) | 177.986 | 162.442 |
| 14 | Lucrari de intretinere parc Padisului (prestator SC RER Vest SA) | 27.195 | 25.929 |
| 15 | Lucrari de intretinere parc Salca I ( prestator SC Profi Garden SRL) | 125.200 | 127.275 |
| 16 | Lucrari de intretinere parc Salca II (prestator SC RER Vest SA) | 92.554 | 100.483 |
| 17 | Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 1 (prestator SC RER Vest SA) | 369.938 | 351.670 |
| 18 | Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 2 (prestator SC RER Vest SA) | 339.751 | 344.609 |
| 19 | Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 3 ( prestator SC Adenandra SRL) | 464.510 | 359.523 |
| 20 | Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 4 (prestator SC RER Vest SA) | 270.966 | 191.188 |
| 21 | Achiziţie şi plantat arbori şi arbuşti (prestatori : SC AQUAPLANT SRL, SC ADENANDRA SRL) | 188.857 | 793.043 |
| 22 | Lucrari de cosit vegetatie in Gradina Publica pe dealul Ciuperca (prestator SC RER Vest SA) | 0 | 15.231 |
|  | TOTAL | 2.660.131 | 3.192.599 |

4.7.3. Completarea fondului plantat existent, prin lucrări de plantare arbori pe aliniamentele stradale şi parcuri

În primavara anului 2018 au fost plantaţi un număr de 272 arbori ornamentali conform Contractului de furnizare nr.184479/18.04.2018 (prestator SC Adenandra SRL),din speciile Platanus, Fraxinus ornus Mecsek ,Fraxinus excelsior,cateva din zonele/amplasamentele in care au fost facute plantari sunt: Bvd. Dacia 6 buc; Bvd. Stefan cel Mare – str. Secarei pasaj calea ferata ; str. Codrilor; parc IC Bratianu; str. W. Shakespeare; parc O. Ghibu; parcare Aquaparc Nimpheea; parc Ghioceilor; teren sport O. Goga 6; taluz Peta –str. O. Goga ; Feldioarei – loc de joaca 9 buc; E. Mircea Chitul                 mal cris; Dragos Voda – tarc de caini; parc N.Balcescu; Erkel Ferencz -mal Peta;

In toamna anului 2018 au fost plantati 228 buc arbori (prestator SC Adenandra SRL), din speciile  Prunus cerasifera Nigra, Prunus serulata, Acer negundo Flamingo, Malus floribunda, Carpinus betulus Fastigiata, Acer globosum, Crataegus laevigata, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, cateva din amplasamentele pe care au fost plantati arbori fiind:                  Bd. Magheru (carote); str. Republicii pietonal; str.Republicii; Bvd. Stefan Cel Mare (autogara; Bvd.Stefan Cel mare ANL; Matei Basarab; Tudor Vladimirescu; Ecaterina Varga; Aleea Gojdu ; Dragos Voda (langa statie auto) - 10 buc; parc Xenopol; parculet Gradinarilor; Aleea Salca R2; Agricultorilor parculet; Liszt Ferencz 41; Apostol Andrei (parcare); Cuza Voda; Horea; parc Adona; parc Salca I.

De asemenea in toamna anului 2018, in prima etapa, s-au plantat 229 buc arbori (prestator SC Aquaplant SRL) conform contractului subsecvent nr. 1 de furnizare arbori nr. 466095 din 26.11.2018, au fost plantati arbori din speciile Platanus acerifolia, Prunus cerasifera, Prunus cerasifera Nigra, Abies normandiana, Pinus strobus, pe urmatoarele amplasamente: str. Aluminei; str. Apostol Andrei; Piata Ignatie Darabant; str. IC Bratianu; str. Aleea Strandului; parc Libertatii; parc Lacul Rosu; loc de joaca Aluminei A4 ; Aluminei PC 59; loc de joaca Apostol Andrei 85, loc de joaca Matei Corvin; loc de joaca Apelor –; Cartier Veterani-Blocuri ANL; Moldovei; str. PoduluI; St. O. Iosif (in fata gradinitei); loc de joaca Razboieni str. Gradinarilor; loc de joaca Andritoiu (in spatele bisericii); loc de joaca Andritoiu PB 13; tarc de caini Octavian Goga;zona  teren baschet Octavian Goga; str. Barcaului;  Transilvaniei scuar -; parc Strand Iosia; Sovata mal Cris;

Tot in toamna anului 2018, in etapa a II-a, s-au plantat 171 buc arbori (prestator SC Aquaplant SRL),specii similar celor mentionate la actiunile de plantare anterioare , principalele amplasamente fiind: str. Leonardo Da Vinci PB; str. Nufarului; str. Apostol Andrei/Dobrestilor; str. Bumbacului; Liszt Ferencz – parcare; str. Morii parcare; Jules Verne; str. Marasti; parc Libertatii; parc Lacul Rosu; Bd. Dacia aliniament ; Aluminei; Loc de joaca Apostol Andrei 85; scuar central Lacul Rosu; str. Louis Pasteur; Loc de joaca Flamarion; parc Petofi; str. Atelierelor; Moldovei; str. Episcop Pavel; Iuliu Hosu; parc Adona; str. Barcaului -; parculet Dacia; parculet Dragos Voda; str. Miron Costin; parc Piata Tineretului; scuar Averescu; Loc de joaca Fagarasului; bucle Podului; Transilvaniei – scuar; Parc Strand Iosia; Calugareni; str. Nicolae Jiga; parc Sala Sporturilor; Eftimie Murgu; Cuza Voda; Sovata.

Astfel, in anul 2018, in Municipiul Oradea au fost plantati un numar total de 900 de arbori ornamentali (avand radacina cu balot), avand minim  4 m inaltime, circumferinta tulpinei de minim 24 cm si o garantie de 2 ani de la data receptiei lucrarilor de plantare.

4.7.4. Bănci de odihnă

In cursul anului 2018 s-au achiziţionat  bănci de odihnă cu cadru metalic şi elemente din lemn 170  buc - în  valoare de 79.908 lei cu TVA, montate în parcuri, cvartalele de locuit,  locuri de joaca pentru copii, tarcuri pentru caini.

4.7.5  Lucrari de taieri de corectie si doborat arbori

In cursul anului 2018 in Municipiul Oradea au fost efectuate lucrari de doborare a unui numar de 667 de arbori si interventii cu taieri in coronament  a  unui numar de 4832 arbori care prezentau pericol, erau uscati, in stare avansata de degradare sau erau situati pe amplasamentele unde au fost efectuate lucrari edilitare.

Evaluarea  solicitarilor, primite de la persoane fizice si persoane juridice in anul 2018, privind necesitatea si oportunitatea executarii lucrarilor de doborat arbori si celor privind interventia cu lucrari de taieri (toaletari) in coronamentul  acestora,a fost realizata lunar, prin  Comisia Consultativa constituita pe langa Primaria Municipiului Oradea si compusa din specialisti din cadrul Directiei Tehnice si specialisti  externi cooptati in aceeasta comisie. Lucrarile de doborat arbori au fost executate in conformitate cu avizul emis de autoritatea de mediu pentru situatiile prevazute de legislatia in vigoare privind spatiile verzi.

Valoarea lucrarilor de doborat arbori si de lucrari de taieri in coronament, in cursul anului 2018, a fost de  537.610 lei.

În cursul anului 2018 au fost soluţionate in termenul legal un numar de 1186 adrese şi sesizări primite de la persoane fizice si juridice, au fost întocmite programe de lucrari precum si procese verbale de receptie a lucrarilor de taieri de corectie si doborat arbori, s-a colaborat cu direcţii şi servicii din primărie precum şi cu alte instituţii publice în rezolvarea problemelor specifice domeniului de competenta sau care au conexiuni cu activitatea specifică acestora.

4.7.6.Activitatea de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie  şi  tratamente fitosanitare

În cursul anului 2018 au fost efectuate următoarele lucrări de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie  şi  tratamente fitosanitare, cuprinzând următoarele activităţi după cum urmează:

- deratizare - 3 etape, valoare 278.419 lei cu TVA;

- dezinsecţie - 5 etape, valoare 192.828 lei cu TVA;

- combatere larvă minieră la arborii de castan (Cameraria Ohridella) - 3 etape, valoare de

14.379 lei cu TVA.

-tratamente fitosanitare la arbori -2 etape, valoare 4.925 lei

4.8. Iluminat public

În anul 2018 s-au efectuat de către SC Luxten Lighting Co SA, concesionarul iluminatului public:

- lucrări de întreţinere - menţinere a sistemului în valoare de 1.296.043,30 lei cu TVA, faţă de 1.352.522,39 lei cu TVA în 2017.

S-au efectuat lucrări de întreţinere (fără schimb de componente) la 3.422 de elemente (2.722 de corpuri şi 163 de lămpi) şi lucrări de menţinere (cu schimbare de componente defecte) la 4.011 de elemente (2.550 de lămpi, 601 de bobine şi 860 de ignitere).

Pentru consumul de energie electrică necesară funcţionării iluminatului public din Mun. Oradea s-a cheltuit în 2018 suma de 7.265.726,60 lei, faţă de suma de 6.698.776,60 lei lei în 2017 (valorile cuprind TVA).

- lucrari de investitii -in cadrul Proiectului de Extindere/Modernizare Iluminat public, Etapa III–a – au  fost  executate lucrări de constructii + montaj în valoare de 3.974045,10 lei cu TVA.

Lucrările cele  mai importante  au fost realizate in zonele/strazile: Emil Isac; Viitorului; Izvorului; Czaran Gyula; Cartier Balcescu; L.Pasteur; Slanicului; str.Dimitrie Anghel; str.Viilor; Rozmarinului;.Vantului; Scuar verde Onestilor-Barcaului; Mal stang Cris Repede zona alaeea Gojdu – Pasarele Hobanata; Scuar Verde zona str. Matei Basarab-Scoala Sportiva; Cartier Grigorescu; Cartier Veterani – Mai drept p.Peta - Pista Biciclete; C.Armatei Romane-treceri pietoni; str.Culegatorilor; C.Santandreiului; Pista biciclete intre str. Codrilor –mal drept Cris Repede –zona Aquaparc; Cart.Luceafarul;

- Lucrari de investitii – In cadrul Proiectului ,,Iluminat arhitectural al cladirilor cu valoare arhitecturala situate in Ansamblul urban-Centrul Istoric  Oradea(aferent 16 cladiri )''

- Iluminat Arh.Palat Moskovici Miksa; valoarea = 171.082,91 lei cu TVA,

lungimea reţelei noi = 0,200 km(LEA), corpuri noi = 174 buc.

Total lungime retea iluminat public realizat in cursul anului 2018 este de  12,94 km din care 11,070 km LES si 13,900 km LEA.

Total lungime retele iluminat public existente in Municipiul Oradea este de 687,944 km din care 428,830 km LEA si 259,114 km LES.

In  cursul anului  2018 s-au realizat 670 puncte luminoase noi. In Municipiul Oradea exista in prezent 23.678 puncte luminoase.

Pentru elementele SIP vandalizate în anul 2018 s-au cheltuit 346195,03 lei cu TVA faţă de 402.859,62 lei cu TVA în anul 2017.

# 4.9. Activitatea de alimentare cu apă şi de canalizare

Activitatea de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare în municipiul Oradea se realizează conform obligaţiilor ce revin Consiliului Local în acest domeniu prin Legea nr. nr 51/2006 a serviciilor publice şi a Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin HCL 562/31.07.2007, operatorul serviciului fiind S.C. Compania de apă Oradea S.A.

Pentru soluţionarea celor 529 de adrese, sesizări, reclamaţii, cereri, note de audienţă, primite în scris, precum şi a celor comunicate verbal sau telefonic de către cetăţeni, instituţii, asociaţii de proprietari şi agenţi economici, în care au fost semnalate probleme legate în special de calitatea prestaţiei de alimentare cu apă şi a celei de canalizare, au fost efectuate verificări în teren, care în măsura în măsura posibilităţilor au fost realizate în prezenţa reprezentanţilor operatorului şi a petenţilor, au fost verificate documentaţiile prezentate de către petenţi sau operator, aplicându-se în toate cazurile prevederile legale specifice fiecărei situaţii.

Solicitările s-au referit în special la cereri de realizare a reţelelor stradale de alimentare cu apă şi de canalizare, a branşamentelor de apă sau a racordurilor de canalizare, a lucrărilor de remediere a avariilor pe reţelele de alimentare cu apă administrate de către operator, a lucrărilor de decolmatare a reţelelor de canalizare administrate de către operator datorate funcţionării necorespunzătoare a reţelelor de canalizare, solicitări de montare de guri de scurgere pe noi amplasamente pentru preluarea apelor meteorice de pe suprafaţa domeniului public, sesizări privind calitatea necorespunzătoare a apei potabile furnizată utilizatorilor, neasigurarea parametrilor de debit şi presiune la nivelul branşamentelor, disconfort prin zgomot generat de mişcarea capacelor de cămin, pericol de accidentare prin lipsa capacelor sau grătarelor gurilor de scurgere.

# 4.10. Activitatea de canalizare pluvială

Realizarea de către operatorul SC Compania de Apa Oradea SA, a activităţii de întreţinere reţea canalizare pluvială, respectiv a efectuării lucrărilor de curăţire periodică a gurilor scurgere, racordurilor şi căminelor de vizitare amplasate pe domeniul public, s-a derulat în baza programului anual de curăţire a gurilor de scurgere, respectiv a programelor lunare de lucrări întreţinere reţea canalizare pluvială.

În acest sens s-a verificat periodic activitatea echipelor de curăţire guri de scurgere, inclusiv modul de efectuare a lucrărilor de curăţire guri scurgere, cămine de vizitare, racorduri şi tronsoane ale reţelei canalizare pluvială.

Pentru eliminarea disfuncţionalităţilor constatate pe reţelele stradale de canalizare pluvială, s-a solicitat operatorului includerea cu prioritate în programele lunare de curăţire a gurilor de scurgere, iar în situaţiile în care s-a impus, la cererea cetăţenilor, asociaţiilor de proprietari sau a propriilor constatări, am solicitat operatorului să amplaseze noi guri de scurgere pe suprafaţa domeniului public – carosabilul străzilor sau aleilor din cvartalele de locuinţe.

Valoarea prestaţiei de preluare a apelor meteorice de pe suprafaţa domeniului public pentru anul 2018 a fost 353030 lei (aferent cantitatilor de apa pluviala preluate de .pe domeniul public al Municipiului Oradea-strazi, alei, trotuare, alte terenuri publice amenajate sau neamenajate - in canalizarea pluviala municipala a carui operator este SC Compania de Apa Oradea SA.

# 4.11. Activitatea de administrare a cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi a reţelelor de irigat spaţii verzi

Directia Tehnica indeplineste atributiile Consiliului Local al Municipiului Oradea cu privire la urmarirea si vericarea modului in care SC Compania de Apa Oradea SA asigura întreţinerea şi buna funcţionare a cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi a reţelelor de hidranţi de grădină în spaţiile verzi pe teritoriul municipiului Oradea.

În cadrul activităţii de asigurare a consumului de apă sezonier prin cişmele publice, a funcţionării fântânilor arteziene şi a instalaţiilor de irigat spaţii verzi prin reţele de hidranţi de grădină şi/sau sisteme automate cu aspersoare şi/sau picurător, s-au executat lucrări de reamplasare sezonieră de primăvară, respectiv demontare sezonieră de iarnă a componentelor instalaţiilor, precum şi lucrări de întreţinere şi reparaţii a 48 de cişmele publice şi 11 fântâni arteziene.

S-a asigurat verificarea periodică a modului de funcţionare al cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi a instalaţiilor de irigat spaţii verzi, iar în cazul constatării defecţiunilor am solicitat operatorul să ia operativ măsurile de remediere.

Valoarea apei consumate şi a prestaţiei canalizării aferente cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi reţelelor hidranţi spaţii verzi a fost de 336740 lei, iar valoarea energiei electrice consumate la pompele fântânilor arteziene şi instalaţiile automate de irigat spaţii verzi a fost de 99368 lei.

În cursul anului 2018 s-au realizat 5 branşamente noi pentru alimentarea cu apă a sistemelor automate de irigat spaţii verzi și 1 sistem automat de irigat spații verzi în valoare totală de 30.673 lei.

4.12. Activitatea de amplasare sezonieră a containerelor pentru acordarea primului ajutor în perioadele caniculare pe două amplasamente din municipiul Oradea.

Pentru asigurarea acordării primului ajutor în perioada caniculară, a fost asigurat transportul, amplasarea şi alimentarea cu energie electrică a unui container special destinat acestui scop, lucrări în valoare totală de 220 lei. Containerul a fost amplasat pe str. Aurel Lazăr nr. 1. fiind la dispoziţia cetăţenilor în perioada iunie-septembrie 2018.

La terminarea perioadei de activitate a fost asigurata debranşarea containerului de la reţeaua electrică şi transportul acestuia la locul de depozitare.

#### 4.13. Activitatea de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

Activitatea de alimentare cu energie termică prin sistem centralizat în municipiul Oradea se realizează conform obligaţiilor ce revin Consiliului Local în acest domeniu prin Legea nr. nr 51/2006 a serviciilor publice şi a Legii nr. 325/2006 a serviciului de alimentare cu energie termică, în baza Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică, aprobat prin HCL 866/21.12.2010, operatorul serviciului de alimentare cu energie termică pentru activitățile de producere, transport, distribuţie şi furnizare energie termică, fiind S.C. Termoficare Oradea S.A.

Pentru rezolvarea celor 104 de sesizări primite de la cetăţeni, asociaţii de proprietari şi agenţi economici, în care au fost semnalate probleme legate în special de încălzirea din apartamente şi calitatea apei calde menajere furnizate dar și de realizare branșamente termice, acestea au fost  analizate împreună cu operatorul, asigurându-se rezolvarea în limita prevederilor legale şi a posibilităţilor tehnico-financiare existente.

În baza noului Studiu de fezabilitate cu privire la stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea, care a fost aprobat prin HCL nr. 136/15.02.2018 privind stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea, am elaborat noul Regulament al  serviciului de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea, care a fost aprobat prin HCL nr. 137/15.02.2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea.

În perioada 03.01.2018 - 31.12.2018 s-au elaborat 393 de note interne prin care ne-am prezentat punctul de vedere cu privire la încadrarea străzilor în zona unitară de încălzire, necesare Compartimentului Investiţii şi Avizări Lucrări pentru emiterea Acordurilor ( favorabile sau nefavorabile) solicitate Direcţiei Tehnice prin Certificatele de Urbanism în procedura obţinerii Autorizaţiei de Construire pentru lucrări de extindere rețele de gaze naturale și/sau execuție branşamente de gaze naturale.

De asemenea în perioada 03.01.2018 – 31.12.2018 s-au elaborat 17 rapoarte de specialitate și proiecte de Hotarari în vederea avizării de către Consiliul Local Oradea a extinderilor rețelelor de gaze naturale pe străzi care nu sunt cuprinse în zona unitară de încălzire asigurată prin SACET din municipiul Oradea.

# 5. ACTIVITATEA DE CONTROL SI REGLEMENTARE PRIVIND TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL

# Compartimentul Transport Public Local reprezintă Autoritatea de Autorizare a serviciului de transport public local din  cadrul Primăriei Municipiului Oradea, compartiment autorizat prin Ordinul nr. 130/2008 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), pentru exercitarea atribuţiilor în domeniul serviciilor de transport public local.

# Activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale este reglementată prin H.C.L. nr.473/2013 privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului de contract de delegare, avizarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Oradea şi prin curse regulate speciale la nivelul A.D.I. Transregio.

În anul 2018, au fost promovate 6 proiecte de hotărâri de consiliu local,la solicitarea  A.D.I. Transregio ,pentru modificarea şi completarea anexelor la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Oradea, respectiv a programului de transport şi a listei staţiilor utilizate pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate locale, respectiv H.C.L. nr. 17/2018, H.C.L. nr. 21/2018, H.C.L. nr. 229/2018, H.C.L. nr. 673/2018, H.C.L. nr. 982/2018 şi H.C.L. nr. 1057/2018 şi un proiect de hotărâre pentru reglementarea transportului prin curse regulate județene, pe teritoriul Municipiului Oradea, anume pentru actualizarea listei stațiilor de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate județene, respectiv H.C.L. nr. 336/2018.

Serviciul de transport în regim de taxi poate fi executat numai de către transportatorii autorizaţi de către Compartimentul de specialitate din Direcţia Tehnică ,în calitatea de Autoritate de Autorizare, în baza contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului.

# La data de 31.12.2018, în Municipiul Oradea funcţionează un număr de  586 transportatori autorizaţi pentru efectuarea serviciului de transport în regim de taxi persoane şi mărfuri, din care: 582 pentru transport persoane şi 4 pentru transport mărfuri şi bunuri. După forma de organizare, transportatorii autorizaţi pentru transport taxi sunt :

- 216 persoane fizice autorizate,

- 94 întreprinderi individuale,

- 17 întreprinderi familiale,

- 259 societăţi comerciale.

# Cei 586 transportatori autorizaţi deţin un număr de  884 autorizaţii taxi, din care  880 pentru transport persoane  şi 4 pentru transport mărfuri şi bunuri. Cu transportatorii autorizaţi, deţinători de autorizaţii taxi, au fost încheiate contracte de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi, pe perioada de valabilitate a autorizaţiilor taxi.

# Transparenţa activităţii s-a asigurat prin publicarea pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea a informaţiilor de interes general, a listei autorizaţiilor taxi eliberate pentru efectuarea transportului de persoane, mărfuri şi bunuri pe raza Municipiului Oradea.

# Serviciul de transport în regim de închiriere poate fi executat numai de către transportatorii autorizaţi de către Autoritatea de Autorizare, în baza contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului.

# La data de 31.12.2018, sunt autorizați 6 transportatori care dețin 24 copii conforme ale autorizației de transport pentru efectuarea serviciului de transport în regim de închiriere, în conformitate cu Legea nr. 38/2003, actualizată  şi Regulamentul de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de închiriere pe raza Municipiului Oradea şi a serviciului de închiriere autoturisme, aprobat prin H.C.L.  nr. 256/2010.

Înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor din Municipiul Oradea care nu se supun înmatriculării este reglementată, pe plan local, prin H.C.L. nr. 672/09.09.2013 privind Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării şi unele reguli privind circulaţia acestora în Municipiul Oradea.

Tramvaiele, mopedele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculele cu tracţiune animală, ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în Municipiul Oradea se înregistrează la Municipiul Oradea.

Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor din Municipiul Oradea care nu se supun înmatriculării este Municipiul Oradea prin Direcţia Tehnică.

Pentru fiecare vehicul înregistrat, în baza documentaţiei depuse la Primăria Municipiului Oradea, se eliberează un certificat de înregistrare şi plăcuţa/plăcuţele cu numărul de înregistrare.

La data de 31.12.2018, în baza de date a Direcţiei Tehnice sunt înregistrate:

- 875  mopede, din care  32  au fost înregistrate în anul 2018.

- 768  vehicule care nu se înmatriculează şi circulă ocazional pe drumurile publice, din care 41 au fost înregistrate în anul 2018.

La cererea proprietarilor de vehicule înmatriculate, în baza documentaţiei prin care aceștia fac dovada deţinerii spaţiului adecvat necesar depozitării vehiculului, după radiere, au fost eliberate 284 adeverinţe necesare  la Instituţia Prefectului judetului Bihor - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în vederea radierii la cerere a vehiculelor înmatriculate.

6. PROTECTIA  MEDIULUI

În cursul  anului 2018 prin activitatea Compartimentului Protecţia Mediului s-a urmărit  derularea tuturor activitatilor necesare privind:

6.1. Închidere haldă de deşeuri din municipiul Oradea

În anul 2018, Consiliul Judetean Bihor a finalizat lucrarile de inchidere a depozitului neconform Oradea, depozit predat in conformitate cu prevederile din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.541/2011- pentru darea în administrarea Consiliului Judeţean Bihor a terenului identificat cu nr. cadastrale 13126, 13127, 166126, 166127, 166128, 167688, 167644, 167645 şi 167629 Oradea, în vederea realizării lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deşeuri din municipiul Oradea, str. Matei Corvin f.n. prin proiectul „Sistem de management integrat  al deşeurilor solide în Judeţul Bihor”, si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 708/2011 pentru modificarea art. 1, alin. 2 din HCL 541/30.08.2011,  Consiliului Judeţean Bihor in anul 2015 prin  Procesul Verbal de predare-primire nr.235948/24.09.2015.

6.2.Managementul deşeurilor

În municipiul Oradea, în cursul anului 2018, colectarea şi transportul deşeurilor provenite de la populaţie şi agenţi economici s-a realizat de către operatorul de salubritate S.C. RER ECOLOGIC SERVICE S.A. deşeurile fiind transportate, in vederea tratarii si depozitarii, la Depozitul Ecologic de Deşeuri - Oradea.

Tabel: Principalele Tipuri de deşeuri generate în municipiul Oradea :

|  | Tipuri principale de deseuri | 2014 (tone) | 2015 (tone) | 2016 (tone) | 2017 (tone) | 2018 (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie(20 03 01) | 14.476,78 | 16.427,09 | 15.362,23 | 14.375,02 | 11.896,08 |
| 2 | Deseuri municipal si asimilabile colectate in amestec din comert, industrie, institutii(20 03 01) | 31.184,05 | 35.060,024 | 37.353,13 | 38.679,12 | 38.053,30 |
| 3 | Amestecuri de deseuri din constructii si demolari(17 09 04) | 3.660,98 | 1.110,8 | 2.180,88 | 1.466,20 | 6.120,95 |
| 4 | Deşeuri stradale(20 03 03) | 16.494,576 | 15.186,15 | 15.184,16 | 13.852,68 | 16.510,94 |

În cursul anului 2018, apreciind că atingerea obiectivelor de reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje se poate realiza numai prin dezvoltarea sistemelor de colectare separată a deşeurilor în municipiul Oradea s-a continuat colectarea selectiva in igluuri si amenajarea de platforme îngrădite şi dotarea lor cu containere.

Tabel: Deşeuri de ambalaje valorificate din Centrul de Management Deseuri , provenite din Oradea:

|  | 2014 (tone) | 2015 (tone) | 2016 (tone) | 2017 (tone) | 2018 (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri de ambalaje valorificate din care: | 1.869,06 | 2.009,35 | 1.996,652 | 2.534,60 | 2.482,98 |
| - hârtie şi carton(15 01 01) | 726,86 | 705,57 | 712,81 | 1.111,95 | 867,09 |
| - sticla (15 01 07) | 138,84 | 198,57 | 130,13 | 150,62 | 183,55 |
| - plastic (15 01 02) | 903,06 | 1.054,10 | 1.043,492 | 1.052,93 | 1.285,78 |
| - metale (15 01 04) | 100,3 | 51,11 | 110,22 | 219,10 | 146,56 |
| - lemn (15 01 03) | - | - | - | - | - |

In cursul anului 2018 ,aferent Municipiului Oradea, cantitatile totale de deseuri de ambalaje colectate de la populatie si valorificate prin reciclare (inclusiv cele colectate si valorificate de agenti economici autorizati pentru aceste activitati, cu puncte de lucru in Municipiul Oradea) ,au fost in total de  10.442,802  tone,din care:

- hârtie şi carton   (15 01 01)     2749,880  tone

- sticla                  (15 01 07)     5219,229  tone

- plastic                (15 01 02)     1852,839  tone

- metale               (15 01 04)        475,249  tone

- lemn                  (15 01 03)        100,605  tone

În cursul anului 2018, din deşeurile colectate separat în municipiul Oradea, au fost valorificate energetic, la S.C. Geocycle SRL o cantitate de 5735,65  tone.

6.3.Deşeurile generate în municipiul Oradea şi alte localităţi ale judeţului Bihor ajung la Centrul de Management Deşeuri Eco Bihor şi având ca administrator SC ECO BIHOR SRL.

Centrul de Management Deşeuri, situat pe str. Matei Corvin nr.327, Oradea este compus din : Staţie de Sortare, Staţie de Compost, Hala depozitare temporară a deşeurilor periculoase, Platformă de depozitare a deşeurilor voluminoase, Depozitul Ecologic de deşeuri nepericuloase.

Lunar, reprezentanţii compartimentului au efectuat verificarea activităţilor desfăşurate la Depozitul ecologic judeţean de deşeuri-Oradea.

Tabel: Cantităţile de deşeuri nepericuloase, provenite din provenite din Municipiul Oradea, intrate în Centrul de Management Deşeuri Eco Bihor (in perioada 1ian.2014-31.dec.2018)

| Anul | 2014 tone | 2015 tone | 2016 tone | 2017 tone | 2018 tone |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea totală de deşeuri nepericuloase generate în din Municipiul Oradea și intrată în Centrul de Management al Deşeurilor admninistrat de SC ECO BIHOR(tone) | 102.295,440 | 141.321,12 | 133.385,36 | 166.937,39 | 184.622,70 |

6.4.Colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

Activitatea s-a realizat în cadrul campaniilor lunare organizate de Primăria municipiului Oradea şi SC BENE Internaţional.

Tabel: Deşeuri de Echipamente Electrice şi Electronice colectate:

| Anul | 2014 (tone) | 2015 (tone) | 2016 (tone) | 2017 (tone) | 2018 (tone) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) | 169,613 | 78,134 | 223,817 | 330,801 | 589,786 |

6.5. Harta de zgomot pentru municipiul Oradea

Hartile strategice de zgomot si planurile de actiune se refac si, daca este cazul se revizuiesc, cel putin la fiecare 5 ani de la data elaborarii si aprobarii acestora, conform HG 321/2005, republicata si actualizata, Art.4,(9) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de zgomot au obligaţia de a transmite către autorităţile pentru protecţia mediului, din 5 în 5 ani, începând cu termenul prevăzut la alin. (7), toate hărţile strategice de zgomot şi rapoartele prevăzute la alin. (5).

In anul 2018, in cadrul Contractului de achizitie publica nr.83571/23.03.2016 privind achizitionarea serviciilor de refacere/revizuire „Harta de Zgomot a municipiului Oradea”, s-au realizat  Planurile de acţiune, planuri ce cuprind o evaluare a numărului de persoane estímate a fi expuse la zgomot, și identifică problemele şi situaţiile care necesită îmbunătăţiri și stabileasc măsuri de reducere a zgomotului .

Planurile de acțiune s-au avizat de Agentia pentru Protecția Mediului Bihor și s-au aprobat de Consiliul Local al Municipiului Oradea cu HCL nr.667/2018 pentru aprobarea Planului de Acțiune destinat gestionării problemelor și a efectelor cauzate de zgomot în municipiul Oradea.

Referitor la măsuri de reducere a zgomotului cuprinse în planul de acțiune realizat și aprobat prin HCL nr. 71/2014, în anul 2013 – 2018 au fost realizate/ implementate:

- “Planul de Mobilitate Urbană Sustenabilă”;

- Construirea unei piste de biciclete între Oradea și localitatea Berettyoujfalu din Ungaria;

- CNAIR S.A a implementat montarea de panouri antifonice pentru protejarea zonelor rezidențiale în următoarele zone:

- str. Podului, sector km 0+733 - 0+897, 164 m în dreptul blocurilor Z4, Z3, Z2, Z1;

- str. Podului, sector km 0+930 - 1+200, 270m în dreptul blocurilor de la nr.17, nr. 19-23, nr 25-27;

- str. Densuseanu, Cazaban - str. Mestesugarilor, latura stangă, km 2+225 - 2+507, 256m;

- zona cartier Europa, latura stangă, km 6+650 - 7+230, 580m;

- zona Caminelor Universitatii Emanuel, latura stangă, km 10+634 - 11+219, 585m

- Măsura privind relocarea Staționarului II al Spitalulul Județean nu a fost implementată. În urma reanalizării situației s-au luat măsuri la receptor (montarea de geamuri termopane) și este estimată implermentarea măsurii de intervenție la sursă prin schimbarea destinației clădirii.

6.6. Alte acţiuni şi activităţi

În anul 2018, prin Compartimentul Protecţia Mediului:

-s-au implementat in continuare prevederile Legii nr.253/2013-privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de liberate dispuse de organele juridice in cursul procesului penal si a Hotararii nr.818/2018, privind aprobarea standardelor minime de lucru pentru institutiile din comunitate (s-au primit in cursul anului 2018 un numar de 51 sentinte penale si 3 ordonante de renuntare la urmarirea penala, iar din sentintele primite s-au executat in anul 2018, 20 dintre ele, iar ordonantele 2 sunt in executare);

- s-a continuat activitatea privind monitorizarea activităţii de Muncă în Folosul Comunităţii, conform prevederilor Ordonantei nr.55/2002-privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii contraventionale, constând în ducerea la îndeplinire a Mandatelor de executare a sancţiunii contravenţionale de obligare la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii pentru contravenienţii cu domiciliul pe raza municipiului Oradea, pentru mandatele primite in cursul anului 2017  (in anul 2018 nu au fost inregistrate mandate);

- in cursul anului 2018 s-au primit si doua sentinte civile cu obligativitatea prestarii unui numar de ore lunar, mnunca neremunerata in folosul comunitatii, pentru persoane care au copii in plasament si nu realizeaza venituri, obligativitatea este mentinuta pe toate perioada plasamentului, cele doua persoane nu si-au indeplinit obligatiilepentru anul 2018;

-s-a actualizat baza de date privind evidenta cainilor cu stapan, în formatul GIS, înregistrând modificarile intervenite in aceasta baza de date;

- s-a sprijinit organizarea de catre  SC Eco Bihor SRL  a Campaniei-concurs „Eu colectez selectiv! Tu?”, campanie ce a promovat conceptul de colectare selectiva si a stimulat colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje;

- a fost promovata Campania –concurs „Tu reciclezi, RER te premiaza!” initiata de operatorul de salubritate SC RER Ecologic Service SA, campanie de premiere a oradenilor care respecta regulile sistemului de colectare selectiva si depun in mod corect deseurile reciclabile, separat de cele menajere;

- in perioada 16-22 sept. 2018 s-au organizat, pentru a marca Săptămâna mobilităţii europene, evenimente care au vizat conştientizarea cetăţenilor şi îndrumarea acestora spre utilizarea transportului public, mersul cu bicicleta, mersul pe jos.

7. ACTIVITATEA DE GESTIONARE DATE - DIRECŢIA TEHNICĂ

(solicitări, cereri, petiţii, comunicări, note interne, adrese, alte documente intrate/ emise)

În perioada 01.01-31.12.2018, Directia Tehnica prin Compartimentul Gestiune Date, a asigurat activitatea de primire corespondenţă, transmitere către structurile componente ale Direcţiei Tehnice în vederea soluţionării  precum şi transmiterea modului în care au fost soluţionate solicitările/petiţiile/clarificările (sau proceduri premergătoare acestor soluţionări)  către  petenţi/solicitanţi din afara Primăriei Municipiului Oradea (persoane fizice/persoane juridice - instituţii  centrale şi/sau locale, societăţi comerciale, etc.) sau către structuri  din cadrul Primăriei Municipiului Oradea sau subordonate Consiliului Local

Aceasta activitate  a avut drept obiect gestionarea unui număr de 35.000 documente.

| Mircea GHITEA | Aurelia ŢENŢ | Emil BENŢAN |
| --- | --- | --- |
| Director executiv | Director executiv adj. | Director executiv adj. |