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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018
Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională este formată din 2 servicii (Serviciul Elaborare si Dezvoltare Proiecte si Serviciul Implementare Proiecte) si 2 compartimente (Compartimentul Suport Investiții și Compartimentul Relatii Internationale). Obiectivul direcției este atragerea de fonduri nerambursabile externe sau guvernamentale. 
Direcţia  Management Proiecte cu Finanţare Internaţională asigură prin serviciile şi compartimentele de specialitate îndeplinirea procedurilor legale privind atragerea de finanţări nerambursabile, documentare în vederea redactării cererilor de finanţare, precum şi gestionarea respectiv monitorizarea proiectelor care au obţinut finanţare. 

Cei 18 angajați ai Direcţiei Management Proiecte cu Finanţare Internaţională își desfășoară activitățile specifice proiectelor cu finanțare externă în colaborare și cu sprijinul colegilor din cadrul celorlalte departamente din primărie și a celorlalte instituții subordonate Consiliului Local.
Datorită specificului şi complexității activităţilor desfăşurate, a existenţei unor termene limite în cazul depunerii proiectelor de către Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională s-a impus necesitatea unei organizări şi coordonări a muncii desfăşurate astfel încât toată echipa a fost implicată atât în elaborarea, cât şi în implementarea proiectelor din sfera investiţiilor (mobilitate urbană, eficiență energetică, energii regenerabile, educație, sănătate, infrastructură de turism și patrimoniu cultural sau regenerare urbană). 
Programele în cadrul cărora sunt realizate aceste proiecte sunt următoarele:

a) Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020;

b) Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020;

c) Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2014 – 2020 (RO-HU);

d) Programul Transnațional Dunărea 2014-2020; 


Managementul de proiect al tuturor investitiilor este asigurat de DMPFI iar gestionarea lucrarilor este asigurata de catre DMPFI si de catre alte departamente din cadrul Primariei Municipiului Oradea si societati din subordinerea Consiliului Local: OTL SA, Termoficare SA, Directia Tehnica sau Directia Patrimoniu Imobiliar. 
I. PROIECTE FINALIZATE ÎN 2018
	Nr. crt.
	Proiecte finalizate in 2017
	Sursa de finanțare
	Valoare totala (lei)

	1
	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II


	Programul Operational Infrastructura Mare

2014-2020
	118.835.009,31

	2
	Termoficare 2006-2020 căldură și confort - Montaj sistem SCADA pentru monitorizarea si automatizarea punctelor termice
	MDRAPFE
	681,870.00

	3
	Decongestionarea traficului si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea - Bihorkeresztes 


	Programul de cooperare transfrontaliera

HU-RO
	69,406,826.99


	Total
	188,923,706.30


1. Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II

Ca urmare a implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

a) Optimizarea consumurilor de energie termică și creșterea eficienței energetice a SACET Oradea, in vederea dezvoltarii sistemului centralizat de transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Oradea, în vederea asigurării viabilității acestui sistem pe termen lung:

· Inlocuirea a 20,28 km de retea primara de transport a energiei termice (tur si retur);

· obținerea unei economii de combustibil prin reducerea cu 12.766 mii mc a consumului de gaze naturale;

· reducerea cu 480.774 mc/an a pierderilor de fluid (agent termic) în rețele;

· reducerea consumului de energie electrică pemtru pompare adaos în rețeaua termică primară cu 500 MWh;

· obținerea unei economii de energie termică prin reducerea pierderilor de căldură cu 88.318 Gcal/an.

b) cantitățile de emisii de gaze cu efect de seră și alți poluanți se reduc ca urmare a scăderii consumului de combustibil
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2. Descongestionarea traficului rutier și îmbunătățirea mobilității populației pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea-Biharkeresztes

Obiectivele proiectului:

· Realizarea unei artere cu 2 benzi care urmează să devină magistrală municipală, ce va face legatura cu drumul național DN1 (Oradea–Cluj) ce traverseaza municipiul, în lungime totală de 3737 m. Proiectul se împarte în 3 tronsoane:
· podul rutier Dragos Voda

· reabilitarea strazii Facliei pe lungimea de 385 m

· drumul expres intre pasaj CF Facliei si str Teodor Nes, pe lungimea de 3577 m.

· îmbunătăţirea infrastructurii de transport pentru a facilita un acces mai bun în zona de frontieră.
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II. PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE 

	Nr. crt.
	Proiect
	Axa de finanțare
	Valoare totala proiect (LEI)
	Stadiu proiect

	1
	Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
	Programul Operational Regional 3.1.B -  Reabilitare termica institutii publice
	34,603,060.22
	15%

	2
	Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea
	Programul Operational Regional 3.1.B -  Reabilitare termica institutii publice
	35,944,654.74
	15%

	3
	Creșterea eficienței energetice a cladirilor existente la liceul teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea
	Programul Operational Regional 3.1.B -  Reabilitare termica institutii publice
	16,108,218.08
	15%

	4
	Cresterea eficientei energetice a Scolii gimnaziale Dacia din Municipiul Oradea
	Programul Operational Regional 3.1.B -  Reabilitare termica institutii publice
	8,856,959.30
	15%

	5
	Cresterea eficientei energetice a Gradinitei cu program prelungit nr. 20 din Municipiul Oradea 
	Programul Operational Regional 3.1.B -  Reabilitare termica institutii publice
	3,372,840.04
	15%

	6
	Creșterea Eficienței Energetice a Cladirilor aferente Liceului Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" - Municipiul Oradea
	Programul Operational Regional 3.1.B -  Reabilitare termica institutii publice
	7,185,166.44
	15%

	7
	Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - etapa 1
	Programul Operational Regional 4.1 -  Mobilitate urbana durabila
	88,846,540.30
	20%

	8
	Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - etapa 2
	Programul Operational Regional 4.1 -  Mobilitate urbana durabila
	88,657,760.80
	20%

	9
	Crearea unor trasee pietonale si îmbunatairea transportului public de persoane în zona centrala a Municipiului Oradea
	Programul Operational Regional 4.1 -  Mobilitate urbana durabila
	70,435,089.12
	30%

	10
	Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea
	Programul Operational Regional 4.1 -  Mobilitate urbana durabila
	91,887,606.20
	20%

	11
	Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea
	Programul Operational Regional 4.1 -  Mobilitate urbana durabila
	111,161,126.17
	10%

	12
	Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetate, Oradea
	Programul Operational Regional 4.1 -  Mobilitate urbana durabila
	90,402,729.32
	5%

	13
	Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession
	Programul Operational Regional 5.1.B -  Monumente
	10,636,002.00
	30%

	14
	Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea
	Programul Operational Regional 5.1.B -  Monumente
	5,622,703.50
	30%

	15
	Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural si multiconfesional european- Etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice
	Programul Operational Regional 5.1.B -  Monumente
	10,888,636.90
	20%

	16
	City Walk: responsabilizarea energetica a localitatilor prin dezvoltarea de orase circulabile pentru pietoni in regiunea Dunarii
	Programul Transnational Dunarea
	779,217.00
	70%

	17
	Extindere Creșei și Grădiniței nr.53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară  în Municipiul Oradea 
	Programul Operational Regional 4.4 -  Infrastructura educationala prescolara
	2,280,735.56
	15%

	18
	Extindere Creșei și Grădiniței nr. 28 , cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară  în Municipiul Oradea
	Programul Operational Regional 4.4 -  Infrastructura educationala prescolara
	4,570,016.50
	15%

	19
	Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară  în Municipiul Oradea
	Programul Operational Regional 4.4 -  Infrastructura educationala prescolara
	6,809,688.70
	15%

	20
	Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea 
	Programul Operational Regional 4.5 -  Licee tehnice
	2,646,969.33
	15%

	TOTAL
	691,695,720.22
	


1. Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea

· Reabilitarea termica a anvelopei 

· Reabilitarea sistemului de instalatii de încalzire si ventilatie

· Reabilitarea sistemului de instalatii sanitare 

· Reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrica si iluminat 

· Înlocuirea ascensorului nr. 1 utilizat pentru transportul hranei pacientilor 

· Echiparea Centralei termice

2. Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea

· Doua corpuri de cladire ale Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea vor fi eficientizate din punct de vedere energetic prin urmatoarele interventii: 

· Reabilitarea termica a anvelopei 

· Reabilitarea sistemului de Instalații de încalzire si ventilație 

· Reabilitarea sistemului de Instalații sanitare 

· Reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrica si iluminat 

· Înlocuire ascensoarelor cu unele performante din punct de vedere energetic, din noua generație, care au un consum redus. 

· Echipare Centrala termica cu echipamente specifice producerii apei calde, încalzirii / racirii, ventilarii 

3. Creșterea eficienței energetice a cladirilor existente la liceul teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea

· Reabilitarea termica a anvelopei

· Reabilitarea sistemului de Instalații de încalzire si ventilație

· Reabilitarea sistemului de Instalații sanitare

· Reabilitarea instalațiilor electrice

· Dispunere de sistem de productie energie regenerabila

· Dispunere de sistem BMS (Building Management Sistem).

4. Cresterea eficientei energetice a Scolii gimnaziale Dacia din Municipiul Oradea

· Inlocuirea tamplariilor exterioare 

· izolare termica fațadă, planseu si soclu 

· nivel ridicat de etanseitate la aer a cladirii: prin ferestrele si sistemul de anvelopa propus și prin sistemul integrat BMS

· Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum

· Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice/termice pentru consum propriu

· panouri solare fotovoltaice 

· recuperatoare de caldura

· Lucrări de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică 

· Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat in clădiri

· Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri 

5. Cresterea eficientei energetice a Gradinitei cu program prelungit nr. 20 din Municipiul Oradea 

· Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii

· Lucrari de reabilitare termica a sistemului de încalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum

· Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu

· Lucrari de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica pentru asigurarea calitații aerului interior

· Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat in cladiri

· Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri
6. Creșterea Eficienței Energetice a Cladirilor aferente Liceului Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" - Municipiul Oradea

· Termoizolarea fatadelor cu vata minerala bazaltica rigida; 

· Soclul se va izola cu material termoizolant rezistent la umiditate/intemperii cu prinderea asemanatoare a materialului termoizolant de fatada; 

· Realizarea unui trotuar de garda de 100 cm latime

· Înlocuirea tâmplariei deteriorate;

· Refacerea integrala a instalatiilor electrice, a instalailor termice si sanitare;

· Realizarea instalatiilor de semnalizare si stingere incendiu cu hidranti exteriori si interiori;

· Reparatii locale la nivelul sarpantei;

· Inlocuirea învelitoarea existenta cu tigla ceramica si a elementelor de

· preluare si evacuare a apei pluviale;

· Lucrari de remedieri, reparare si consolidari locale la nivelul constructiei; 

· Remedierea defectelor locale in peretii de zidarie; 

· Montarea panourilor solare pe acoperisul cladirii;

7. Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - etapa 1

· Se vor achizitiona 10 tramvaie noi

· Capacitate - minim 160 calatori

· Tramvaiele vor fi eficiente din punct de vedere energetic si vor recupera energia datorita sistemului de franare recuperativa

· podeaua coborâtă 100%

· instalaţii de validare / taxare compatibile cu sistemul de e-ticketing existent

· tramvaiele vor fi dotate cu aer conditionat, instalaţie de încălzire şi ventilaţie / climatizare

· va exista rampa si minim un spatiu destinat persoanelor cu dizabilitati
8. Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea - etapa 2

· Se vor achizitiona 10 tramvaie noi

· Capacitate - minim 160 calatori

· Tramvaiele vor fi eficiente din punct de vedere energetic si vor recupera energia datorita sistemului de franare recuperativa

· podeaua coborâtă 100%

· instalaţii de validare / taxare compatibile cu sistemul de e-ticketing existent

· tramvaiele vor fi dotate cu aer conditionat, instalaţie de încălzire şi ventilaţie / climatizare

· va exista rampa si minim un spatiu destinat persoanelor cu dizabilitati

9. Crearea unor trasee pietonale si îmbunatairea transportului public de persoane în zona centrala a Municipiului Oradea

Proiectul cuprinde 5 investitii iar acestea sunt integrate si complementare intre ele:

· ”Reabilitare, Modernizare Si Refacere Scuaruri In Piata Ferdinand Din Municipiul Oradea Jud. Bihor„ – cu valoare estimata 19,445,305.52 fara TVA
· ”Cresterea mobilitatii pietonale si ciclistice pe malul stang al Crisului Repede in municipiul Oradea„ - cu valoare estimata 11,227,117.88 fara TVA.

· ”Amenajare si Pavare Strada Aurel Lazar, Oradea În Vederea Transformarii Acesteia În Zona Pietonala„- cu valoare estimata 9,333,472.36 fara TVA
· ”Pietonalizare Zona Libertatii, Mun. Oradea„- cu valoare estimata 8,606,854.03 fara TVA
· „Construire pod peste raul Crisul Repede intre strada Plevne si strada Szigligeti Ede, Mun. Oradea.„ - cu valoare estimata 10,629,208.87 fara TVA
Suprafata totala de interventie a proiectului este de 34,782.41 mp.

In prezent in municipiul Oradea, cea mai mare zona pietonala este reprezentata de strada Republicii care se intersecteaza cu strada Aurel Lazar, zona Libertatii, piata Ferdinand. Prin investitiile propuse in cele trei locatii se mareste semnificativ zona pietonala si posiblitatea locuitorilor si a vizitatorilor orasului de a se bucura de frumusetea centrului istoric din municipiul Oradea. Pentru a facilitarea accesul din diferite zone ale orasului catre zona centrala se vor introduce noi linii de transport public pe Podul Centenarului iar conectarea acestuia cu celelalte investitii din proiect si cu P-ta Unirii, care reprezinta locul de organizare a celor mai importante evenimente ale urbei, se va realiza prin amenajarea unui traseu pietonal si de biciclisti pe Malul Stang al Crisului Repede. 

10. Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea

· Reabilitarea liniilor de tramvai in intersectia str. Primariei - B-dul Decebal - Str. Calea Aradului - lungimea caii noi proiectate pe firul 1 (pe sensul Decebal – Calea Aradului) este de 64,22m, iar pe firul 2 L = 116,67m
· Extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D. Cantemir - lungimea totala a traseului este de 3.840m pe firul 1 si 3.820 m pe firul 2 si presupune interventii la: pod peste paraul Peta, pod peste canal de desecare si podet peste Valea Adona. 
11. Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandri, Oradea

· Construirea a 5 pasaje subterane

· Crearea de benzi separate pentru mijloacele de transport public pe o lungime totala de 990 ml

· Modernizarea si extinderea zonelor pietonale in suprafata totala de 16.349,74 mp pe traseul coridorului de mobilitate urbana (str. Vasile Alecsandri si piateta dintre Parcul 1 Decembrie si Catedrala Ortodoxa)

· Modernizarea liniilor de tramvai pe o lungime de 0,512 km linii tramvai cale dubla respectiv 1,024 km linii tramvai cale simpla
· Achizitia a 4 autobuze hibrid noi
12. Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piata Emanuil Gojdu - Piata Cetate, Oradea

· Construirea unui pasaj subteran

· Crearea de benzi separate dedicate pentru autobuze - cu o lungime totala de 650 ml

· Modernizarea si extinderea zonelor pietonale in suprafata totala de 4347 mp pe traseul coridorului de mobilitate urbana

· Construirea parcarii de tip Park and Ride din zona Catedralei Ortodoxe

· Relocarea statiei de redresare din zona Cicero

· Achizitia a 6 autobuze hibrid noi

13. Restaurarea Casei Darvas - La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession

Ca urmare a implementării proiectului se vor obține următoarele rezultate:

· restaurarea Casei Darvas - La Roche, monument istoric de importanţă locală, în vederea valorificării patrimoniului cultural în stil Secession și a identității culturale pentru impulsionarea dezvoltării turistice a Municipiului Oradea.

· Conservarea și restaurarea Casei Darvas - La Roche, având o suprafață desfășurată de 1701 mp și o suprafață construită la sol de 566 mp;

· Crearea funcțiunii muzeale a Casei Darvas - La Roche;

· Realizarea digitizării obiectivului de patrimoniu, Casa Darvas - La Roche, aflat în circuitul internațional Art Nouveau European Route;

· Realizarea unei campanii de promovare a obiectivului de patrimoniu, Casa Darvas La Roche, pe perioada de implementare a proiectului

· Creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități în cadrul obiectivului de patrimoniu prin montarea unui lift care să permită accesul acestora;

· Înființarea unui centru cultural care să aibă ca rezultat dezvoltarea vieții sociale prin încurajarea schimburilor culturale, turistice și de tineret.
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14. Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea

Ca urmare a implementării proiectului se vor obține următoarele rezultate:

· Conservarea și restaurarea cladirii Muzeul Francmasoneriei, având o suprafață desfășurată de 442 mp și o suprafață construită la sol de 442 mp, regim de înălțime P;

· Crearea funcțiunii muzeale a cladirii Muzeul Francmasoneriei;

· Realizarea digitizării obiectivului de patrimoniu, Cladirea Muzeul Francmasoneriei, 

· Realizarea unei campanii de promovare a obiectivului de patrimoniu - cladirea Muzeul Francmasoneriei, pe perioada de implementare a proiectului în vederea introducerii in circuitul turistic;

· Creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități în cadrul obiectivului de patrimoniu  prin montarea unei rampe de acces, precum si prin dotarea unităților sanitare cu obiecte sanitare specifice persoanleor cu dizabilitati;

· Revalorizarea și aducerea la starea inițială a Cladirii Muzeul Francmasoneriei și amenajarea acestei ca spațiu muzeal deschis publicului.

· Reamenajarea corpurilor de cladiri anexe ca spații ce vor deservi funcțiunea din corpul principal – Muzeul Francmasoneriei.

15. Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea in vederea introducerii in circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural si multiconfesional european - Etapa III. Consolidarea si restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt si Bethlen respectiv a curtinei nordice si vestice

· Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea curtinei dintre Bastionul Aurit si Bastionul Ciunt(602,5 mp suprafata construita si desfasurata), a unei parti din Basionului Ciunt (975,6 mp suprafata construita si desfasurata), a curtinei dintre Bastionul Ciunt si Bastionul Bethlen (348,80 mp suprafata construita si desfasurata), a bastionului Bethlen (5.833 mp suprafata construita (inclusiv corpul F) si 6.239 mp suprafata desfasurata din care 771 mp arie construita cazemata), în total 7.759,9 mp suprafata construita si 8.165,9 mp suprafata desfasurata

· Crearea functiunii de sala de conferinte prin reabilitarea si refunctionalizarea Corpului F, în total 771,1 mp suprafata desfasurata si 521,3 mp suprafata utila

· Realizarea digitizarii obiectivului de patrimoniu, Cetatea Oradea(tronsoanele aferente cererii de finantare, curtina nordica, bastionul Ciunt, Curtina vestica si bastionul Bethlen)

16. City Walk: responsabilizarea energetica a localitatilor prin dezvoltarea de orase circulabile pentru pietoni in regiunea Dunarii

Ca urmare a implementării proiectului se vor obține următoarele rezultate:

· elaborarea documentației tehnico-economice pentru extinderea zonelor pietonale din centrul orașului respectiv documentația pentru transformarea strazii Aurel Lazar în zona pietonala cu o lungime de aproximativ 200 m.

· montarea unor indicatoare care să ofere informatii precum: localizarea atracțiilor turistice principale, distanțele de mers pe jos către principalele atracții ale orașului, trasee turistice pietonale si timpul alocat mersului pe jos pâna la diversele atracții turistice (3 indicatoare tip arcadă la cele 3 mari intrari in oraș dinspre zonele Borș, Cluj si Arad, placuțe informative aplicabile pe cladiri; panouri de ghidare aplicabile pe cladiri; panouri de ghidare înrămate; panouri cu puncte de informare).

17. Extindere Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară  în Municipiul Oradea 

· Extinderea si dotarea imobilului care gazduieste Cresa si Gradinita cu program Prelungit nr.28 din Oradea cu 1293,02 mp suprafata construita precum si dotarea corespunzatoare a acestuia.

· Cresterea capacitatii infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin (educație anteprescolara si prescolara) cu un numar de 140 de locuri nou create care vor fi ocupate in termen de 3 ani de la finalizarea investitiei.

· Crearea unei sali multifunctionale necesara desfasurarii activitatilor specifice pentru viitorii participanti la procesul educational, care va putea fi folosita prin intermediul unei sali de grupa organizata in mod special in acest sens.

18. Extindere Creșei și Grădiniței nr. 28 , cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară  în Municipiul Oradea

· Extinderea si dotarea imobilului care gazduieste Cresa si Gradinita cu program Prelungit nr.28 din Oradea cu 1293,02 mp suprafata construita precum si dotarea corespunzatoare a acestuia.

· Cresterea capacitatii infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin (educație anteprescolara si prescolara) cu un numar de 140 de locuri nou create care vor fi ocupate in termen de 3 ani de la finalizarea investitiei.

· Crearea unei sali multifunctionale necesara desfasurarii activitatilor specifice pentru viitorii participanti la procesul educational, care va putea fi folosita prin intermediul unei sali de grupa organizata in mod special in acest sens.

19. Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară  în Municipiul Oradea

· Construirea unui imobil nou avand destinatia de cresa (2 clase) si gradinita (4 clase) avand o suprafata utila totala de 1881,18 mp, precum si dotarea corespunzatoare a acestuia.

· Cresterea capacitatii infrastructurii de educatie care beneficiaza de sprijin (educatie anteprescolara si prescolara) cu un numar de 120 de locuri nou create care vor fi ocupate in termen de 3 ani de la finalizarea investitiei.

· Construirea unei sali multifunctionale intregrata in cladirea nou edificata, necesara desfasurarii activitatilor specifice pentru viitorii participanti la procesul educational, care va putea fi folosita prin intermediul unei sali de grupa organizata in mod special in acest sens.

20. Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea
Prin prezentul proiect se vor realiza următoarele lucrări:

· termoizolarea pereților exteriori cu polistiren de 15 cm;

· scoaterea de pe planseul terasa a straturilor de hidroizolație, termoizolație, sape pâna la elementele precomprimate si refacerea acestora cu materiale moderne;

· reparații la tencuieli interioare si refacerea integrala a finisajelor;

· desfacerea pardoselilor actuale si a straturilor suport si refacerea lor incluzând si izolațiile hidroizolatia si termoizolatia;refacerea instalațiilor sanitare, de apa si canalizare si reparații si modificari la instalațiile electrice;

· înlocuirea tâmplariei actuale cu tâmplarie din PVC cu geam termopan;

· prevederea de strat termoizolant la planseu superior;refacerea tencuielilor si finisajelor interioare;refacerea tencuielilor si finisaje exterioare;

· prevederea termoizolatiei exterioare;

· refacerea integrala a finisajului soclului;înlocuire tâmplarie interioara;inlocuirea tamplariei exterioare;

· inlocuirea pardoselilor;

· înlocuirea integrala a învelitorii;

· asigurarea colectarii apelor pluviale de la burlane si conducerea acestora la canalizarea

· pluviala;

· prevederea trotuarului de protecție pe zonele unde acesta nu exista (circa 100%);refacere integrala instalație electrica (100%);

· prevederea de instalație de încalzire;executarea instalatiilor sanitare;

III. PROIECTE ELABORATE ȘI DEPUSE SPRE FINANȚARE ÎN ANUL 2018
	Nr. crt.
	Proiect
	Axa de finanțare
	Valoare totala proiect (LEI)
	Stadiu proiect

	1
	Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul Spitalului Dr. Gavril Curteanu din Oradea și Spitalului Central Judetean Békés
	Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Ungaria
	11,412,671.70
	In etapa de semnare a contractului de finantare

	2
	Proiect integrat pentru dezvoltarea durabila in zona montana a judetului Bihor, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor de sanatate in cazul interventiilor medicale in situatii de urgenta
	Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Ungaria
	21,550,494.66
	In etapa de semnare a contractului de finantare

	3
	Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare
	Programul Operational Regional 2.1 - Incabatoare de afaceri
	16,743,202.34
	In etapa de semnare a contractului de finantare

	4
	Reabilitare termica blocuri de locuinta PC129 PB130 PB132 PB133 PB134
	Programul Operational Regional 2.1 - Reabilitare termica blocuri de locuite
	1,968,896.48
	In evaluare

	5
	Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte R119, AN121, AN120, PB117, AN4 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea
	Programul Operational Regional 2.1 - Reabilitare termica blocuri de locuite
	2,015,326.87
	In evaluare

	6
	Reabilitare termica blocuri de locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea cresterii eficientei energetice in Municipiul Oradea
	Programul Operational Regional 2.1 - Reabilitare termica blocuri de locuite
	2,523,228.80
	In evaluare

	7
	Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea
	Programul Operational Regional 2.1 - Reabilitare termica blocuri de locuite
	1,554,871.70
	In evaluare

	8
	Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea
	Programul Operational Regional 2.1 - Reabilitare termica blocuri de locuite
	1,791,045.83
	In evaluare

	9
	Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr.5A, P63, Q1/II, C4
	Programul Operational Regional 2.1 - Reabilitare termica blocuri de locuite
	3,008,791.28
	In evaluare

	10
	Reabilitare termica blocuri de locuinte PB146 PB147 PB138 PB131
	Programul Operational Regional 2.1 - Reabilitare termica blocuri de locuite
	1,579,042.34
	In evaluare

	11
	„Reabilitare termica blocuri de locuinte G6 in vederea cresterii eficientei energetice in Municipiul Oradea”
	Programul Operational Regional 2.1 - Reabilitare termica blocuri de locuite
	2,255,513.97
	In evaluare

	12
	Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB 126, PB 127, PB 128, AN 122, AN 123, AN 124 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea
	Programul Operational Regional 2.1 - Reabilitare termica blocuri de locuite
	2,208,456.91
	In evaluare

	13
	Reabilitare termica blocuri de locuinte PC 82, PB 81, PB 83, PB 74, P-Ta Bucuresti 6/A
	Programul Operational Regional 2.1 - Reabilitare termica blocuri de locuite
	2,412,709.96
	In evaluare

	14
	Reabilitare termica bloc de locuinte Turn str. Parcul Traian nr. 31 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea
	Programul Operational Regional 2.1 - Reabilitare termica blocuri de locuite
	                      713.610,00
	In evaluare

	15
	Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului
	Programul Operational Regional 4.1 -  Mobilitate urbana durabila
	                 34,487,843.77 
	In evaluare

	16
	Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir
	Programul Operational Regional 4.1 -  Mobilitate urbana durabila
	53,381,337.57
	In evaluare

	17
	Coridorul Verde din str. Barcaului, Municipiul Oradea
	Programul Operational Regional 4.2 - Spatii verzi
	10,157,395.51
	In evaluare

	18
	Amenajare coridor verde din strada Coriolan Pop in cartierul Veteranilor din municipiul Oradea, judetul Bihor
	Programul Operational Regional 4.2 - Spatii verzi
	2,250,058.01
	In evaluare

	19
	“Construirea unui Centru de zi pentru copiii proveniti din comunitati marginalizate în Municipiul Oradea” 
	Programul Operational Regional 4.3 - Social
	9,128,996.47
	In etapa de semnare a contractului de finantare

	20
	„Construirea Gradinitei noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaţionale pentru educatia timpurie anteprescolară şi preşcolară în Municipiul Oradea” cod 
	Programul Operational Regional 4.4 -  Infrastructura educationala prescolara
	3,185,035.97
	In evaluare

	21
	Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea 
	Programul Operational Regional 4.5 -  Licee tehnice
	6,136,048.11
	In etapa de semnare a contractului de finantare

	22
	EXTINDERE AMBULATOR CORP B  SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA - ETAPA I SI ETAPA II
	Programul Operational Regional axa 8 - Ambulatorii
	45,441,322.48
	In evaluare

	23
	REABILITARE FATADE SI AMENAJARI INTERIOARE,REABILITAREINSTALATII SANITARE SI ELECTRICE SCOALA GIMNAZIALA NR.11
	Programul Operational Regional axa 10 - Invatamant
	12,423,046.92
	In etapa de semnare a contractului de finantare

	24
	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin montarea unor statii de reincarcare pentru vehicule eelctrice in Municipiul Oradea
	Administratia Fondului pentru Mediu
	3,200,000.00
	In evaluare

	25
	Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apa calda in cartierul Nufărul I - Oradea
	Programul Operational Infrastructura Mare
	86,764,146.71


	In evaluare

	Total
	338.293.094,36
	 


1. Îmbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere prin dotarea cu echipamente medicale modernizate în cadrul Spitalului Dr. Gavril Curteanu din Oradea și Spitalului Central Judetean Békés

· Principalele rezultate care vor fi atinse prin proiectul de față sunt legate de sprijinirea creșterii ocupării forței de muncă în Oradea, județul Bihor și Hajduboszormeny și crearea de noi facilități antreprenoriale și de angajare. 
· În acest sens  3 centre antreprenoriale vor fi înființate în cadrul proiectului, respectiv: Centrul pentru Antreprenoriat Piata Cetate Oradea, Centrul pentru Antreprenoriat Incluziv Hajduboszormeny și Centrul Mobil pentru Antreprenoriat pentru Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor 
· inițiative privind ocuparea forței de muncă - organizarea de traininguri specifice, sesiuni tematice de informare, workshopuri, ceea ce vor conduce la scăderea ratei șomajului în zona eligibilă

2. Proiect integrat pentru dezvoltarea durabila in zona montana a judetului Bihor, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor de sanatate in cazul interventiilor medicale in situatii de urgenta

· Aparatura medicală va fi instalată / montată / amplasată pe următoarele secții / departamente, cu impact la nivelul întregului Spital:

· Centrul / laborator de imagistică – în cadrul căruia se vor monta un (1) RMN, trei (3) Ecografe

· Secția ATI - în cadrul căreia se vor monta un aparat C-arm, 5 Monitoare de înaltă performanță, cinci Aparate ventilație mecanică de înaltă performanță

· Secția Radiologie - în cadrul căreia se va monta un Aparat digital radiografie – scopie

· Laborator cu punct de lucru în fiecare secție - în cadrul căruia se va monta un Sistem de transport vacuum pentru probe de Laborator și Medicamente

· Secția Chirurgie Adulți și Chirurgie Pediatrie - în cadrul căreia se vor monta un Turn complet 3D Full HD pentru Chirurgie Endoscopică Laparoscopică.

· dorește achiziționarea unui sistem de telemedicină.

3. Promovarea antreprenoriatului creativ, prin dezvoltarea incubatorului de afaceri: Cresc Oradea Mare

· Promovarea unui climat antreprenorial și crearea de sinergii la nivel local, regional și național

· Comercializarea tehnologiei

· Dezvoltarea firmelor în comunitate

· Crearea de noi locuri de muncăși dezvoltarea nivelului de calificare tehnică al actualilor angajați si dezvoltarea competențelor de inovare

· Sprijinirea inovării 

4. Reabilitare termica blocuri de locuinta PC129 PB130 PB132 PB133 PB134

· 5 blocuri de locuinte reabilitate termic 
· 91 apartamente reabilitate termic

5. Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte R119, AN121, AN120, PB117, AN4 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea

· 5 blocuri de locuinte reabilitate termic 

· 88 apartamente reabilitate termic

6. Reabilitare termica blocuri de locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea cresterii eficientei energetice in Municipiul Oradea

· 7 blocuri de locuinte reabilitate termic 

· 130 apartamente reabilitate termic

7. Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea

· 5 blocuri de locuinte reabilitate termic 

· 83 apartamente reabilitate termic

8. Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea

· 4 blocuri de locuinte reabilitate termic 

· 80 apartamente reabilitate termic

9. Reabilitare termica blocuri de locuinte Brancoveanu nr. 5A, P63, Q1/II, C4

· 4 blocuri de locuinte reabilitate termic 

· 106  apartamente reabilitate termic

10. Reabilitare termica blocuri de locuinte PB146 PB147 PB138 PB131

· 4 blocuri de locuinte reabilitate termic 

· 80 apartamente reabilitate termic

11. Reabilitare termica blocuri de locuinte G6 in vederea cresterii eficientei energetice in Municipiul Oradea”

· 1 bloc de locuinte reabilitat termic 

· 80 apartamente reabilitate termic

12. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB 126, PB 127, PB 128, AN 122, AN 123, AN 124 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea

· 6 blocuri de locuinte reabilitate termic 

· 107 apartamente reabilitate termic

13. Reabilitare termica blocuri de locuinte PC 82, PB 81, PB 83, PB 74, P-Ta Bucuresti 6/A

· 5 blocuri de locuinte reabilitate termic 

· 109 apartamente reabilitate termic

14. Reabilitare termica bloc de locuinte Turn str. Parcul Traian nr. 31 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea

· 1 bloc de locuinte reabilitat termic 

· 32 apartamente reabilitate termic

15. Mobilitate policentrica in Municipiul Oradea - coridor Magnolia, Cazaban, Nufarului

· „Amenajare zona pietonala din str. Nufarului, municipiul Oradea” Se propune reamenajarea integrala a zonei cu desfacerea tuturor imbracamintilor existente, amplasarea de mobilier urban, refacerea iluminatului public si plantarea de vegetatie joasa, medie si inalta. Solutia recomandata propune desfiintarea tuturor locurilor de parcare amplasate pe sit in situatia existenta. Nu se vor amenaja locuri noi de parcare, spatiile vor fi destinate strict pietonilor/biciclistilor sau amenajate ca si spatii verzi

· „Amenajarea zonei pietonale din Piata Magnolia, Municipiul Oradea” Interventia propusa urmareste o reconfigurare a pietei pentru a permite accesul facil al pietonilor si al vehiculelor nepoluante (biciclete), redarea trotuarelor circulatiei pietonale,eliminarea pe cat posibil a barierelor arhitecturale, realizarea unui ambient placut si contemporan, prin amenajarea spatiilor verzi in zone cu contur curb, cu linii fluide, care urmaresc intuitiv traseele de deplasare prin piata.

· „Amenajarea zonei pietonale din Strada Alexandru Cazaban, Municipiul Oradea Intregul ansamblu propus va realiza o comunicare functionala si vizuala cu zonele adiacente si constructiile existente, restructurand si refunctionalizand legaturile intre diversele trasee de circulatie si zone verzi plantate din imprejurimi. 

16. Cresterea mobilitatii urbane din zona Nufarul - Cantemir

· Lungimea benzilor separate pentru mijloacele de transport public construite sau modernizate - 5.345 km
· Lungimea pistelor pentru biciclete construite și modernizate - 2,672 km

· Suprafata traseelor pietonale modernizate -  35990 mp
17. Coridorul Verde din str. Barcaului, Municipiul Oradea

· Zona A (odihna activa, sport si fitness), situata intre strada Onestilor si Strada Mestesugarilor - in suprafata de 16.178mp. va cuprinde: un teren multifunctional de sport, un teren de fitness,  cladire statie de pompe pentru sistemul de irigatii, o toaleta publica (amplasata langa terenul de sport), alei si banci. 

· Zona B (joaca si recreeere), situata intre strazile Mestesugarilor si Greierului - in suprafata de 11.035mp. Pentru joaca copiilor se vor amplasa doua terenuri dotate cu aparatura specifica (echipamente de joaca) chiar si pentru persoanele cu dizabilitati, inclusiv o tiroliana. Ambele terenuri vor avea in vecinatate un grup sanitar. Elemente geometrice ale locurilor de joaca pentru copii :

18. Amenajare coridor verde din strada Coriolan Pop in cartierul Veteranilor din municipiul Oradea, judetul Bihor

· Reconversia si reutilizarea unor terenuri degradate situate in zona cartierului Veterani, si aflate in proprietatea Municipiului Oradea, in suprafata de 8654 mp

· Extinderea suprafetei de spatii verzi la nivel de oras cu 8.062 mp prin amenajarea unor suprafete libere aflate în proprietate publica, în vederea transformarii lor în parcuri (terenuri agricole, pepiniere, zone de protectie sanitara, terenuri fara utilizare), cum este zona cartierului Veterani.

· Extinderea retelei de spatii publice urbane în cartierele de locuinte si cresterea atractivitatii spatiului verde nou creat prin amenajarea a 3 spatii de relaxare dotate cu mese de ping-pong, mese de sah si echipamente de joaca pentru copii in suprafata de 116 mp

· Asigurarea accesului persoanelor la infrastructura nou creata prin amenajarea unor alei care strabat parcul pe o suprafata de 476 mp 

19. Construirea unui Centru de zi pentru copiii proveniti din comunitati marginalizate în Municipiul Oradea 

· construirea cladirii care va adaposti Centru de zi precum si a salii multifunctionale pentru activitati educative, culturale si recreative, socio-culturale, inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice, in suprafata construita de 1258,60 mp.

· modernizarea infrastructurii strazilor adiacente Centrului de zi, respectiv Str. Arabilor, Str. Ion Busitia, Str. Theodor Man in suprafata de 4903,08 mp


· Cresterea numarului de persoane din comunitatea marginalizata Gutenberg care vor beneficia de serviciile sociale ale Centrului de zi cu o capacitate de 60 de locuri precum si de activitatile educative, culturale si recreative, socio-culturale care se vor desfasura in sala multifunctionala destinata utilizarii publice.

20. Construirea Gradinitei noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaţionale pentru educatia timpurie anteprescolară şi preşcolară în Municipiul Oradea
· Construirea si dotarea unei cladiri noi in suprafata construita de 566,01 mp pentru a gazdul Gradinita cu program prelungit nr. 51 din Oradea

· Imbunatatirea calitatii serviciilor educationale oferite de Gradinita cu program prelungit nr. 51 din Oradea

· Asigurarea accesului la educatie de calitate pentru copiii din zona marginalizata Gutenberg

· Amenajarea spatiului exterior in suprafata de 2743,99 mp ca loc de joaca pentru copii

21. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea 

· Reabilitarea infrastructurii educationale, pentru 6 corpuri de cladire aferente Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea,

· Dotarea corespunzatoare a 3 ateliere, aferente corpului C5, necesare desfasurarii activitatilor specifice invatamantului professional si tehnc pentru corelarea cu cerintele pietei fortei de munca la nivelul Municipiului Oradea

· 1468 de participanti la procesul educational profesional si tehnic in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul Oradea
22. EXTINDERE AMBULATOR CORP B  SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA - ETAPA I SI ETAPA II

· nivelul -1 se propune extinderea zonei de acces principal in spital 

· nivelul 0 se propune amenajarea unei zone de policlinica-ambulator

· nivelul +1 se propune de asemenea amenajarea unei zone de policlinica-ambulator

· nivelul +2 se propune a se amenaja zona administrativa

· nivelul +3 se propune amenajarea noii sectii ATI 

23. REABILITARE FATADE SI AMENAJARI INTERIOARE, REABILITARE INSTALATII SANITARE SI ELECTRICE SCOALA GIMNAZIALA NR. 11

· Reabilitarea infrastructurii unitatii scolare Scoala Gimnaziala nr.11 din Oradea, formata din 4 corpuri

· Crearea conditiilor favorabile pentru cresterea gradului de participare la nivelul invatamantului obligatoriu, pentru un numar de 1020 elevi

· Imbunatatirea facilitatilor necesare pentru desfasurarea Programului Scoala dupa Scoala, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a invatamantului obligatoriu

· Cresterea eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale nr. 11 Oradea reabilitata cu minim 40%
24. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin montarea unor statii de reincarcare pentru vehicule eelctrice in Municipiul Oradea
Realizarea a 16 statii de incarcare in urmataorele locatii:
· zona de nord-est a orașului, pe strada Codrilor, 

· zona centrala a orașului, in Parcul Traian, 

· zona centrala a orașului, pe strada Dunărea, 

· zona centrala a orașului, pe strada Tudor Vladimirescu, 

· zona gara Oradea, pe strada Ștefan cel Mare, 
· zona centrala, pe strada Primăriei, 


· zona centrala, pe strada M. Kogălniceanu, 

· zona Universității Oradea, pe strada Universității, 

· zona cartier Ioșia, pe strada Splaiul Crișanei, 

· zona cartier Nufărul, pe strada Meiului, 

· zona Centura Oradea, pe strada Islazului, 

· zona cartier Ioșia, pe strada Xenopol, 

· zona cartier Nufarul, pe strada Nufarului, 

· zona cartier Rogerius, pe strada bd. Dacia, 

· zona de nord-est a orașului, pe strada Codrilor, 

· zona de sud a orașului, pe strada Ogorului, 

25. Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apa calda in cartierul Nufărul I - Oradea
· Obiectul 1: Rețea de transport pentru agent termic și apa geotermala - Realizarea unei reţele de transport agent termic primar până la cele 277 mini punctele termice de scara bloc (L=11,2km traseu), Realizarea conductelor pentru transport apa geotermala de la forajele de producție existent 4797 situat pe strada Depozitului și forajul nou de productie care se va realiza in zona strazii Meiului (in spatele Bisericii) la punctul termic geotermal (L=1,86Km) si realizarea conductelor pentru transport apa geotermala uzata termic de la punctul termic geotermal la forajele de injectie (L=2,73km).
· Obiectul 2: Statie Termica Geotermala (Productie „Agent termic primar geo” ( ATPgeo) de 72°C, Pompe de caldura si  Racord la reteaua de transport (magistrala M5 din strada Depozitului).
· Obiectul 3 :  Foraj nou de producție in zona strazii Meiului - Este prevazuta realizarea unui nou foraj de extractie (productie) a apei geotermale cu o adâncimea de cca. 2800-2900 m, dotat cu o pompa de extractie cu capacitate de 45l/sec 

IV. PROIECTE AFLATE ÎN STADIUL DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA DEPUNERII SPRE FINANȚARE ÎN ANUL 2019 
	Nr. crt.
	Proiect
	Axa de finanțare
	Valoare totala proiect (LEI)

	1
	Proiect integrat pentru dezvoltarea durabila in zona montana a judetului Bihor, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor de sanatate in cazul interventiilor medicale in situatii de urgenta
	Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Ungaria
	21,550,494.66

	2
	“Dezvoltarea unui Centru Intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în Zona Gării C.F.R din Episcopia Bihor”
	Programul Operational Infrastructura Mare
	149,333,060.00

	3
	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III
	Programul Operational Infrastructura Mare
	147,928,455.70

	4
	Coridor verde din str. Ion Bogdan
	Programul Operational Regional
	5,703,238.47

	5
	Coridorul Verde din strada Aurel Covaci in cartierul Soarelui din Municipiul Oradea
	Programul Operational Regional
	7,049,120.57

	6
	Amenajare coridor verde în cartierul Grigorescu (str. Daliei)
	Programul Operational Regional
	9,677,254.25

	7
	Extindere Creșei și Grădiniței nr. 54, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară  în Municipiul Oradea
	Programul Operational Regional
	2,558,404.59

	8
	Alinierea parcului de vehicule OTL la cerințele dezvoltării durabile - achizitia a 25 de autobuze electrice
	Programul Operational Regional
	69.168.750,00



	9
	Construire piste de biciclete, proiect integrat care cuprinde: 
a) Construire pod pietonal peste Crisul Repede - Zona Hotel Dacia  -  Hotel Hilton
b) Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui coridor pietonal si ciclistic intre Str. Sovata si Str. Tudor Vladimirescu
c) Realizarea unui pasaj pietonal si ciclistic suprateran peste soseaua de centura in zona strazii Traian Blajovici
d) Amenajare bretele pentru virare la dreapta si realizare coridor pietonal si ciclistic la intersectia DN 79  cu Str. Ogorului
e) Realizare coridor pietonal si ciclistic intre Cetatea Oradea si podul proiectat in zona hotelului Hilton
	Programul Operational Regional
	34,887,768.84

	10
	Dezvoltarea unui sistem integrat de optimizare a proceselor orientate catre beneficiarii administratiei publice locale din Municipiul Oradea 
	Programul Operational Capacitate Administrativa
	4,426,800.00

	11
	Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic  primar, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente
	Mecanismul SEE
	26,500,000.00

	TOTAL
	478.783.347,09
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